# Załącznik nr 14 do SIWZ

# Projekt

# Umowa Nr................./2018

zawarta w Słupsku w dniu  ………………………………pomiędzy:

Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 22a,

NIP: ………………………….

reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej części umowy  “Zamawiającym”,

a ........................................................................ z siedzibą w ...................................................,

NIP ............................................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia ..........................pod nr ……..ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………..dnia…….  pod nr ...........................

reprezentowanym przez

- ...................................................	- ...........................................................

- ...................................................	- ...........................................................

zwanym w dalszej części umowy “ Wykonawcą”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/964/2018 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 1. Inwestycja będzie realizowana w Słupsku przy ul. Jana Kozietulskiego 6-7 (działka o nr ewid. 10/20, 10/8, 10/10 obręb nr 17) – zgodnie z decyzją nr 30/2018 z dnia 05.02.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

- Zakres przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa (stanowiąca załączniki do niniejszej umowy), na którą składają się:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o czynnościach w zakresie realizacji zamówienia wykonywanych na podstawie umowy o pracę

Załącznik nr 3,4,5 - projekt budowlany branży architektonicznej wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 - projekt budowlany branży konstrukcyjnej

Załącznik nr 7 – aneks do projektu, architektura + konstrukcja

Załącznik nr 8 – projekt budowlany branży sanitarnej

Załącznik nr 9 – aneks do projektu, sanitarny

Załącznik nr 10 - projekt budowlany branży elektrycznej i teletechnicznej

Załącznik nr 11 - przedmiary robót – dla ETAPU 1

Załącznik nr 12 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

## Na potrzeby niniejszej umowy, strony posługują się następującymi określeniami:

## Dokumentacja projektowa – rozumiana jako projekt budowlany, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

## Dokumentacja projektowo – kosztorysowa – rozumiana jako projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiary robót.

## Wiążącymi dokumentami opisującymi przedmiot umowy i jakość robót budowlanych jest dokumentacja projektowa i na jej podstawie Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym przy rozliczaniu Wykonawcy oraz ocenie stopnia zaawansowania robót, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych.

## Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich podejść technicznych, tras bruzd, tras koryt                  i kanałów kablowych, oraz poprowadzenie całego okablowania i wszystkich instalacji, przewodów, kabli, oraz linii zasilających i obsługujących docelowe urządzenia, wraz z ich początkami i zakończeniami w postaci wpustów, gniazd, przycisków, wtyków, lub innych zakończeń umożliwiających podłączenie urządzeń wymienionych w SIWZ tabela nr 2.

## Aby zapewnić kompatybilność, spójność oraz prawidłowe działanie rozprowadzanych instalacji o których mowa w ust. 5 z urządzeniami wymienionymi w SIWZ tabela nr 2, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek bieżących konsultacji z firmą, która wygrała przetarg na dostawę urządzeń wymienionych w SIWZ tabela nr 2.

## Wykonawca część zadania C, dotyczącą budowy przeszklonego ogrodu zimowego przewidzianego pod wstawienie symulatora ambulansu, wykona priorytetowo i ukończy do dnia 15 października 2018 r.

## Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie prowadził bieżące konsultacje z firmą dostarczającą symulator ambulansu, oraz jest zobowiązany realizować wszystkie wytyczne tej firmy zgodne z dokumentacją projektową, w celu późniejszej bezproblemowej instalacji symulatora ambulansu.

## Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z dostawcą symulatora ambulansu datę jego montażu, oraz ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach dotyczących wstawienia symulatora ambulansu do przeszklonego ogrodu zimowego.

## Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

- Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do pięciu dni od dnia zawarcia umowy.

- Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia to 29 grudzień 2018 r.

- Wymagany termin zakończenia realizacji części zadania C dotyczący budowy przeszklonego ogrodu zimowego przewidzianego pod wstawienie symulatora ambulansu to 15 października 2018 r.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, strony ustalą nowe terminy realizacji.

§ 3

### WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

cena netto: …………………… zł + podatek VAT (…….…%), tj. …………………… zł

cena brutto: ………………………………….. zł (słownie brutto: …………………………………………………………………………)

- Cena oferty jest stała, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy opisanego dokumentacją projektową nie mogą być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia, oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego przewidzianego dokumentacją projektową. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w celu osiągnięcia efektu końcowego przewidzianego dokumentacją projektową, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego. Wszystkie roboty budowlane i inne prace budowlano-montażowe i instalacyjne, muszą być ostatecznie zakończone zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.

- Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z wyznaczonym zakresem, w tym wynikające wprost z opracowanej dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac towarzyszących, przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wykonania tablic informacyjnych, odbiorów, atestów, prób, opłat urzędowch, jak również koszty wynikające z wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu umowy, warunków jego realizacji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje również wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami pogodowymi (z wyjątkiem nadzwyczajnych niesprzyjających warunków pogodowych, które zostały uznane za siłę wyższą).

- Poprzez roboty dodatkowe, rozumie się wykonanie takich robót, które nie są przewidziane do realizacji w dokumentacji projektowej, oraz wykraczają poza zakres tej dokumentacji. Do robót dodatkowych nie zalicza się robót, które są niezbędne do wykonania w celu uzyskania zamierzonego efektu końcowego przewidzianego dokumentacją projektową, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.

- Za wykonanie robót dodatkowych Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie.

- Podstawą do realizacji przez Wykonawcę robót dodatkowych, jest zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego, kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, który stanowi ofertę Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej.

- Strony ustalają, że kosztorys ofertowy o którym mowa w ust. 7, o ile zajdzie taka potrzeba zostanie sporządzony z uwzględnieniem następujących zasad:

- podstawę wyceny będą stanowić powszechnie znane KNNR, KNR, lub inne katalogi i kalkulacje indywidualne

- kosztorys zostanie sporządzony z uwzględnieniem następujących cen czynników produkcji:

Robocizna = 15 zł/r-g

Koszty pośrednie Kp = 65 %

Zysk Z = 11 %

Koszty zakupu KZ = 6 %

- ceny materiałów do w/w wyceny, będą stanowiły uśrednione ceny rynkowe (a nie katalogowe lub producenta), lub ceny (Materiały i Sprzęt) przyjęte z cenników i baz cenowych do kosztorysowania ogólnodostępnych wydawnictw; ceny te podlegają akceptacji i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas analizy kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe. Obowiązek udokumentowania źródła pochodzenia cen Materiałów i Sprzętu spoczywa na Wykonawcy.

- Strony ustalają, że jeżeli zajdzie potrzeba wykonania kosztorysu na roboty zamienne (tzn. polegające m.in. na zastosowaniu innej technologii, innego sposobu wykonania lub montażu, innych materiałów, zamiennego sposobu realizacji, itd. – niż przewidziano to w dokumentacji projektowej), zastosowanie mają te same wytyczne jak do kosztorysu ofertowego określone w ust. 7 i ust. 8.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez niego faktury, oraz po odebraniu robót bez wad – tj. po podpisaniu protokołów odbioru częściowego, lub po podpisaniu protokołu odbioru końcowego – zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi za faktycznie wykonane roboty, nie częściej niż raz na czterdzieści dni kalendarzowych. Podstawą do zapłaty faktury częściowej jest załączony do niej protokół zaawansowania robót zwany protokołem odbioru częściowego o którym mowa w §5 ust.2 pkt.2.

- Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze całości robót objętych umową. Do faktury końcowej Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego o którym mowa w §5 ust.2 pkt.3.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% całkowitej wartości brutto zamówienia,  to jest w  kwocie: ………………………………………………..………………………………………zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ……………………………………………

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami  ustawy Pzp. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

### § 5

### ODBIORY ROBÓT

- Zakres i sposób odbiorów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prawem budowlanym.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Kierownika budowy - w postaci wpisu do dziennika budowy. Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających. Jeżeli Kierownik budowy nie zgłosi tych robót Inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;

- Odbiór częściowy:

- dokonuje się na wniosek Kierownika budowy lub Wykonawcy,

- dokonuje się po wykonaniu określonej części robót budowlanych zgodnie z § 4 pkt.1 składających się na przedmiot umowy, którą można w sposób logiczny wyodrębnić jako kolejny zrealizowany etap inwestycji, oraz określić na jego podstawie stopień zaawansowania realizacji inwestycji,

- wykonuje się w formie pisemnej w postaci protokołu odbioru częściowego, który sporządza się przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika budowy, oraz Wykonawcy,

- w protokole z odbioru częściowego, należy określić w sposób procentowy stopień zaawansowania oraz postęp robót budowlanych, uwzględniający kolejny zrealizowany etap inwestycji w odniesieniu do już zrealizowanych poprzednio etapów inwestycji,

- ustala się, że odbiory częściowe robót, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na czterdzieści dni kalendarzowych.

- protokół odbioru częściowego robót stanowi załącznik do faktury za wykonanie części robót budowlanych,

- protokół odbioru częściowego stanowi podstawę dla Wykonawcy, do wystawienia faktury za wykonanie określonej w nim części robót budowlanych – w wysokości określonej iloczynem wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy (przyjętym z umowy) i procentowego stopnia zaawansowania oraz postępu robót budowlanych wykonanych w danym przedziale czasowym, przyjętym z protokołu odbioru częściowego robót.

- Odbiór końcowy:

- dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego, oraz po wykonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- dokonuje się w formie pisemnej w postaci protokołu odbioru końcowego, który sporządza się z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika budowy, oraz Wykonawcy,

- przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą,

- w razie stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego wad w przedmiocie umowy, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót z wadami, który nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonane roboty budowlane,

- w protokole odbioru końcowego robót z wadami, zostanie określony termin usunięcia wad w przedmiocie umowy,

- po usunięciu wad o których mowa w pkt. e i pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego o którym mowa w pkt. a, strony przystępują do ponownego odbioru końcowego,

- jeżeli w wyniku odbioru o którym mowa w pkt. f, zostanie sporządzony ponownie protokół odbioru końcowego robót z wadami, to zostanie określony w nim termin 14 dni na usunięcie wad, po którym Zamawiający zacznie naliczać Wykonawcy kary umowne przewidziane w § 11 ust.1 pkt.2, jeżeli wady te nie zostaną usunięte i odebrane protokołem z odbioru końcowego robót bez wad.

- dokonany pozytywnie odbiór końcowy robót w formie pisemnej w postaci protokołu z odbioru końcowego robót bez wad, stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia końcowej faktury za wykonane roboty budowlane,

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  po upływie okresu rękojmi za wady, w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad  ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

- Przystępować do odbiorów robót będą osoby wymienione w ust. 2 w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę lub Kierownika budowy.

- Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad. Przed podpisaniem tego protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały, instrukcje obsługi i charakterystyki wbudowanych urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty urządzeń, atesty, dopuszczenia do stosowania, gwarancje, itd.

- dokumentację powykonawczą, prawidłowo wypełniony dziennik budowy, w tym w szczególności dokumentację geodezyjną, a także dokumentację powykonawczą dotyczącą zmian projektowych.

- powykonawczą dokumentację geodezyjną, potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy (o ile będą wykonywane), protokoły odbioru wraz z odpowiednimi badaniami dopuszczającymi do użytkowania i potwierdzającymi sprawność wszystkich wbudowanych instalacji, systemów, urządzeń, w tym m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja odgromowa, winda, itd.

- W przypadku sporu co do jakości odbieranych robót Zamawiający powoła niezależnego eksperta rzeczoznawcę. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemająca w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

- W razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z niniejszą Umową,  a w szczególności w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami Prawa budowlanego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie wprowadzić na koszt i ryzyko Wykonawcy innego Wykonawcę zgodnie z zapisami art. 636 ustawy z dnia 23.04.1964 (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Kodeks Cywilny. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 6

PODWYKONAWCY

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, za których działania i zaniechania przyjmuje wyłączną odpowiedzialność.

            - W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja robót budowlanych.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian uważa się, że wyraził akceptację projektu umowy. Zastrzeżenia mogą dotyczyć między innymi okoliczności określonych w art. 143b ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

5. W terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, w kwocie równej wynagrodzeniu odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z przedstawionym projektem umowy, do czasu przedstawienia powyższych dokumentów.

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy lub jej zmian, uważa się, że wyraził akceptację umowy.

8. Wraz z umową, o której mowa w ust. 5 powyżej, należy złożyć odpowiednio oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

a) zobowiązuje się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego,

b) gwarantuje Zamawiającemu naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania powyższego zobowiązania.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych).

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, Odbioru Końcowego Dostawy, Wykonawca przedstawia oświadczenie, w którym:

a) wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

b) wymienia kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze   niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

c) określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z terminami ich wymagalności.

15. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 14 pkt. a) i c) powyżej, rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art.143c ust.5 Prawo zamówień publicznych.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

17. Suma wartości umów zawartymi z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

18. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji.

19. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą.

§ 7

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu podpisania umowy, lub w terminie do 5 dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub jakiejkolwiek jego części zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w formie protokołu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji budowlanej w formie papierowej.

- Przebudowywany i rozbudowywany obiekt wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

- Obiekt jest budynkiem dydaktycznym, w związku z tym, Zamawiający do dnia 31.10.2018 r. zastrzega sobie możliwość użytkowania niektórych pomieszczeń administracyjnych i biurowych podczas trwania inwestycji, oraz pełne wykorzystanie i użytkowanie budynku od dnia 01.11.2018 r. polegające na przywróceniu funkcji dydaktycznej, tj. praca w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych, oraz prowadzeniu zajęć i wykładów.

- W ramach odbiorów częściowych Wykonawca wystawi jedną fakturę na kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za zrealizowany zakres prac, związany z likwidacją barier architektonicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnieniem konieczności zminimalizowania utrudnień pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia.

- Wykonawca obowiązany jest na swój koszt i ryzyko zastosować i utrzymywać przez potrzebny okres skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i budynków z nim sąsiadujących przed skutkami prowadzonych działań.

- Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpady i gruz, a Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego opróżniania kontenera.

- Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

- Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe (bez cech używalności), dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumenty potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim.

- Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem placu budowy i do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.

- Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub rozwiązań technologicznych w procesie budowy.

- Wykonawca ponosi koszty związane z negatywnymi skutkami swoich działań.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób, oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia.

- Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i P.Poż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu na jego żądanie, dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami budowlanymi powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wszystkie powyższe obowiązki Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Wykonawca dokona odpowiednich czynności geodezyjnych i zalegalizuje wszystkie zmiany na mapach w odpowiednim urzędzie.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

roboty budowlano-remontowe, wykończeniowe, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, roboty instalacyjne w zakresie robót sanitarnych,  czyli tzw. pracowników fizycznych.

Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do Umowy, zawierające w szczególności: oświadczenie, że określone w pkt. 24 powyżej czynności będą wykonywać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniającego te osoby.

- Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca jego realizacji. Dopuszcza się zmianę osoby zatrudnionej w ramach klauzuli społecznej, z zastrzeżeniem dotrzymania warunków zatrudnienia, o których mowa w pkt 24 powyżej.

- W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z osobą zatrudnioną w ramach klauzuli społecznej, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia, zobowiązany jest zatrudnić osobę na umowę o pracę.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym jednak niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu:

- poświadczone za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 24, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa ust. 25 lub

- poświadczone za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, dotyczących osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 24, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa ust. 25 lub

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 24, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa ust. 25.

- Przed udostępnieniem Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 28, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dokonać anonimizacji danych osobowych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), tj. w szczególności imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, powinny być możliwe do zidentyfikowania

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w załączniku nr 2 do umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 24 powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w  wysokości określonej w § 11. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 28, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku, gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w ust. 24, powierzono podwykonawcy, przepisy niniejszego paragrafu w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

- W trakcie realizacji robót w kwestii dostępu do pomieszczeń należy kontaktować się z kierownikiem Biura Gospodarowania Majątkiem.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez jego pracowników szkody w mieniu Zamawiającego i wobec osób trzecich.

§ 8

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie właściwych przepisów dotyczących bhp, ppoż, ochrony środowiska itp. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową

- Podczas wykonywania robót Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, jakim ulegną pracownicy Wykonawcy w czasie realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie wskazanym w SIWZ i z tego tytułu posiada polisę ubezpieczeniową wystawioną przez…………………….……nr………………….….

§ 9

OSOBY FUNKCYJNE

- Osobą do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………………………………………………………………..….. tel. ………………………………………………………..…..

- Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawował nadzór nad prawidłowością realizacji inwestycji, którym jest …………………………………………………………………………………….. tel. ………………………………………... (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń), oraz że Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w ramach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż, tj.:

Pana ………………………………………………………………………………… - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz

Pana ……………………………………………………………………………… - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

- Czynności odbiorowe robót dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru tak, aby nie hamować postępu robót.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie   ……………………….…………………….…… (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń), oraz że Kierownik budowy działa w ramach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ustanawia Kierowników robót dla poszczególnych branż, tj.:

Pana ………………………………………………………………………………… - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz

Pana ……………………………………………………………………………… - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

- Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Kierownik budowy jest zobowiązany do skompletowania całej dokumentacji powykonawczej (art. 22 pkt. 8 Prawa budowlanego) i przekazaniu Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów w tym zakresie, tzn. instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty urządzeń, atesty, dopuszczenia do stosowania, charakterystyki wbudowanych lub zainstalowanych komponentów itd.

- Kierownik budowy oraz kierownicy robót muszą być członkami właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadać aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in.:

  - prowadzenie dziennika budowy,

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

  - umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o odbywających się pracach budowlanych oraz tablic ostrzegawczych dla użytkowników budynku,

  - wypełnianie innych obowiązków kierownika budowy określonych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 10

GWARANCJA

  - Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu na wszystkie roboty budowlano-remontowe oraz roboty instalacyjne i instalacje stanowiące przedmiot umowy, gwarancji na okres ………………… miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez wad.

  - W przypadku ujawnienia się wady, Wykonawca w okresie gwarancji lub rękojmi zobowiązany jest wadę tę usunąć lub dostarczyć przedmiot/element wolny od wad w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia,

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

  - Usunięcie wad o którym mowa w ust. 3 następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres nie mniejszy niż ………………………. miesięcy od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym.

  - Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne podczas odbioru końcowego.

§ 11

### KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w § 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa § 3 ust. 1niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa § 3 ust. 1  niniejszej umowy;

- za opóźnienie w dostarczeniu wymaganych dokumentów określonych w niniejszej umowie w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 6  niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust. 4 lub ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,025% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 7 pkt 14 niniejszej umowy lub nie wskazanie Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 18 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tytułu zwłoki w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kary umowne mogą być potrącane z faktury za wykonany przedmiot umowy.

- Kary umowne określone w ust. 1 niniejszej umowy mogą być dochodzone z każdego tytułu łącznie lub oddzielnie.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych                      w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-10)  jednocześnie jednak łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody  przekroczy wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwe są w wypadkach gdy:

- są wynikiem zmiany odpowiednich przepisów,

- dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których żadna ze Stron, przy zachowaniu należytej staranności, nie była w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- powstały inne przeszkody lub utrudnienia w realizacji umowy spowodowane przez osoby trzecie lub warunki pogodowe, w których wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót nie było możliwe,

- powstały jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,

- zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- zrezygnowano z części robót lub wprowadzono rozwiązania zamienne,

- zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp, niezależnie od ich wartości.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY,

WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Zamawiający może, według swego uznania odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy lub wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane roboty;

  - w razie, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go wykonać w terminie określonym w § 2 umowy. Zamawiający przed odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5 (pięcio) dniowy termin odpowiednio do rozpoczęcia lub wykonania przedmiotu umowy;

  - Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie 5(pięciu) dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją projektową, lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Konieczności wielokrotnego (tzn. więcej niż 3 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §6 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- W przypadkach wymienionych w punktach 2), 3), 4) i 5)  Zamawiającemu należy się kara umowna opisana w § 11 ust. 1 pkt.4).

- Zarówno odstąpienie od Umowy jak i jej wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie sporządzają protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności powodujące odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy. W przypadku nieprzystąpienia do inwentaryzacji jednej ze stron lub utrudniania jej sprawnego prowadzenia, druga strona może dokonać takiej inwentaryzacji jednostronnie.

- We wszystkich przypadkach odstąpienia od Umowy oraz wypowiedzenia Umowy następuje ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia woli, o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu przez drugą Stronę.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o czynnościach w zakresie realizacji zamówienia wykonywanych na podstawie umowy o pracę

Załącznik nr 3,4,5 - projekt budowlany branży architektonicznej wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 - projekt budowlany branży konstrukcyjnej

Załącznik nr 7 – aneks do projektu, architektura + konstrukcja

Załącznik nr 8 – projekt budowlany branży sanitarnej

Załącznik nr 9 – aneks do projektu, sanitarny

Załącznik nr 10 - projekt budowlany branży elektrycznej i teletechnicznej

Załącznik nr 11 - przedmiary robót – dla ETAPU 1

Załącznik nr 12 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

WYKONAWCA																ZAMAWIAJĄCY

## Załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE

o czynnościach w zakresie realizacji zamówienia

Wykonywanych na podstawie umowy o pracę

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 1

| Lp. | Czynności w zakresie realizacji zamówienia ( zgodnie z § 7 ust. 24 umowy) | Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania danej czynności | Rodzaj umowy o pracę | Wymiar etatu | Podmiot zatrudniający (wskazać Wykonawcę lub firmę podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wskazane powyżej czynności niezbędne do realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z póź.zm.) przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy)

Miejscowość i data      …………………………………………..

………………….…................................................................................

(podpis upełnomocnion(ych)ego przedstawiciel(i)a Wykonawcy)