# UMOWA wzór

Zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka, 
z siedzibą w Hajnówce przy  ul. Aleksego Zina 1, NIP 603 00 06 341 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowanym  przez:

Jerzego Siraka - Burmistrz Miasta Hajnówka

a

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

NIP: ………………………, REGON: ………………..

reprezentowanym przez ……………………………..

zwanym  dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka – 2018”, polegającą na:

a) demontażu, transporcie i utylizacji elementów pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)- w ilości około 25,34 Mg.

b) odbiorze, transporcie i utylizacji zdemontowanych elementów pokryć dachowych zawierających     azbest (eternit)  - w ilości około 88,45 Mg.

2. Ilości wyrobów zawierających azbest określone w pkt 1, są wielkościami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców miasta Hajnówka.

3. Rzeczywistą ilość zdemontowanych i odebranych wyrobów zawierających azbest poda Wykonawca na podstawie kart przekazania odpadów do utylizacji.

§ 2

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  prac  określonych  w  § 1  niniejszej  umowy                     w terminie do dnia 31 października 2018 r.

§ 3

1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien:

a) dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających za zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6               ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.            (Dz. U.  z 2004r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.)

b) dostarczyć Zamawiającemu  harmonogram prac uwzględniający 7-dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie miasta,

2. Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie               5 dni roboczych:

a) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,                 z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2  kwietnia 2004 r.                        w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

- kart przekazania odpadów uprawnionemu odbiorcy na ilość wynikającą z przedkładanych faktur, zgodną ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.                 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U., poz. 1973).

- sprawozdania końcowego z wykazem obiektów, z których usunięto azbest i masą odpadów unieszkodliwionych,

- dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej,

- dokumentów potwierdzających zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, o których mowa w § 3 ust. 1 lit a ,

- protokołów potwierdzających demontaż/zebranie materiałów zawierających azbest.

§ 4

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) demontaż, transport i utylizacja elementów pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)         - netto ………. zł/Mg + ……… zł VAT (8 %)= …………. zł/Mg brutto (słownie: ……………….),

b) odbiór, transport i utylizacja zdemontowanych elementów pokryć dachowych zawierających          azbest (eternit)  - netto ………. zł/Mg + ……… zł VAT (8 %) = ……….. zł/Mg brutto (słownie: …………………………………………).

- Faktura zostanie wystawiona na Gminę Mieską Hajnówka. W fakturze należy wskazać: Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 603–00–06–341, Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka , ul. Aleksego Zina1, 17-200 Hajnowka.

3. Odbiór robót  nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony, bezusterkowego protokółu   odbioru wraz z dokumentacją zdjęciową, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół wymieniony w ust. 3 oraz faktyczna ilość zdemontowanych i odebranych płyt zawierających azbest przekazanych do utylizacji wraz                       z kartami przekazania odpadów, przekazanymi do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu prac, w  terminie  14 dni  od dnia przedłożenia  faktury  do siedziby  Zamawiającego.

§ 5

1.Wynagrodzenie zawiera  wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia: demontaż,   pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest; koszty robocizny, materiałów,   pracy sprzętu, środków transportu, koszt robót nieprzewidzianych a  niezbędnych do wykonania   przedmiotu zamówienia oraz  wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy    wykonaniu zamówienia.

2. Wynagrodzenie uwzględnia dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadów na     składowisko.

§ 6

  - Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Hajnówka, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest. Zamawiający zastrzega , że podana ilość odpadów zawierających azbest jest szacunkowa i może ulec zmianie dlatego dopuszcza się modyfikację wykazu poprzez wykreślenie lub dodanie kolejnych wnioskodawców.

  - Wykonawca jest zobowiązany powiadomić telefonicznie lub pisemnie właścicieli nieruchomości zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 o planowanym terminie odbioru odpadów. Termin odbioru odpadów nie może być krótszy niż 2 dni od dnia skutecznego powiadomienia właścicieli            w przypadku odbioru odpadów i 14 dni w przypadku demontażu pokryć dachowych, chyba że właściciel wyrazi zgodę na inny termin realizacji zadania.

§ 7

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach                                i wysokościach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego               w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 4 000,00 zł                ( słownie: czterech tysięcy złotych).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu go na piśmie oraz wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,                              w następujących przypadkach:

a) nieterminowego wykonywania usług, zachowując uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych,

b) niedotrzymania innych postanowień umowy,

c) wykonywania usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

1.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować wykonywanie usług oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość wykonywania usług przez cały czas realizacji umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.

4. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzonych prac.

§ 9

Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  określonych  niniejszą  umową  prac  innej osobie  bez  zgody  Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego wg siedziby Zamawiającego .

§ 13

Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowi oferta  Wykonawcy.

§ 14

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym  dla  każdej ze  stron.

..................................................			.................................................... ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA