GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
W odpowiedzi na e-mail dotyczącego prośby o uzupełnienie poszczególnych pozycji Uchwały Nr XXV/167/17 o rok realizacji, Gmina Miejska Hajnówka przedstawia uzupełnienie dotyczącego kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Hajnówka.
Zestawienie dokumentacji do wykonania
Lp.	Ulica	ulicy	Termin wykonania
1.	Białowieska	1770	2018
2.	Rysia (108 + 320)	428	2019
3.	Leszczynowa	178	2018
4.	Słonecznikowa	570	2017
5.	Urodzajna	632	2020 Odcinek od Pszenicznej za Żytnią - 260mb
6.	Celna (od ul. 3 Maja do połączenia z ulicą Dowgirda / (1 786 + 155)	1 941	2018 Bez III etapu i połączenia z ut, Dowgirda
7.	Reja	440	2017
8.	Armii Krajowej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego)	241	2020
9.	Odnoga ul. Zajęczej - działka nr 2968/1	268	2020
10.	Magnoliowa	282	2017
11.	Jaśminowa	154	2018
12.	Niecała	86	2018
13.	Woskowa	255	2019
14.	Storczykowa	240	2019
15.	Bez nazwy od ulicy Dziewiatowskiego (działka nr 46317)	51	2019
16.	Księżycowa	500	2020
17.	Bez nazwy od ul. Lipowej do ogródków (przedłużenie ulicy Sowiej) (178 + 126)	304	2019
18.	Makowa	440
19.	Wilcza	132
20.	Poranek	585	2020
21.	Ul. Bez nazwy od Wojska Polskiego (za parkiem przy sklepie PSS)	47
22.	Truskawkowa	158
23.	Żytnia	585
24.	Konwaliowa	142
25.	Ciesielska	500
26.	Stolarska	100
27.	Bednarska	200
28.	Ślusarska	300
29.	Wydmuchowo	100
30.	Bez nazwy wzdłuż rzeki. Leśnej (za garażami na os. Lipowa)	293
31.	Akacjowa	150
32.	Aksamitna	193
33.	Bliska	80
34.	Botaniczna	30
35.	Daniela	400
36.	Dębowa	150

37.	Fornalskiej	400
38.	Gruntowa	507
39.	Jaskółcza	200
40.	Jaworowa	100
41.	Kasztanowa	100
42.	Klimek	550
43.	Kołowa	125
44.	Krańcowa	200
45.	Krasickiego	180
46.	Lawendowa	145
47.	Nektarowa	218
48.	Oceaniczna	103
49.	Piaski	100
50.	Rumiankowa	150
51.	Słowicza	157
52.	Sowia	124
53.	Targowa (od ul. Górnej do toru kolejowego)	400
54.	Wesoła	97
55.	Wiatrakowa	1 123
56.	Żurawia	128

Kolejność wykonywania dokumentacji może ulec zmianie w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego lub zaangażowania finansowego mieszkańców
Zestawienie zadań inwestycyjnych
Lp.	Ulica	SKB	Dokument.	Długość ulicy	Termin wykonania
1. / 2.	Nowowarszawska wraz z częścią ulicy Mazury (645 mb + 178 mb)		D	823	2017 / 2017
3.	Żeromskiego	SKB	D	541	2017
4.	Wiejska (ul. Warszawskiej do Kołodzieja)	SKB	D	250	2017
5.	Sarnia	SKB	D	361	2017
6. / 7. / 8.	Pszeniczna / Urodzajna (od Poddolnej do / Pszenicznej) / Ul. Bez nazwy	SKB	D	560 / 93 / 95	2018 / 2018 / 2018
9.	Ciasna	SKB	D	72	2018
10.	Jelenia		D	153	2017
11.	Małomiejska część ulicy (35 + 44)	SKB	D	35	2017
12.	Zaułek Targowy	SKB	D	70	2017
13.	Jarzębinowa	SKB	D	105	2017
14.	Ulica od Kniewskiego Nr 13, 15, 17	SKB	D	70	2017
15.	Odnoga od ul. Górnej (działka nr 3-99/6)	SKB	D	115	2017
16.	Mostowa (odcinek równoległy do / Leśnej	Rodz. Dom / Dz.	D	43	2017
17.	Krucza		D	118	2018
18.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. 3 Maja		D
19. / 20. / 21. / 22.	Bez nazwy (od Lipowej) / Skowronka / Kukułki / Sikorki	SKB	D	200 / 166 / 154 / 121	2018 / 2018 / 2018 / 2018
23. / 24. / 25.	Miodowa / Słodka / Pszczela	SKB	D	107 / 164 / 213	2018 / 2018 / 2018
26. / 27. / 28.	Kochanowskiego / Tuwima / Mickiewicza	SKB	D	270 / 85 / 152	2018 / 2018 / 2018
29.	Białowieska			1 770	2019 / Odcinek od Parkowej do Piłsudskiego
30.	Reja			440	2020
31.	Armii Krajowej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego) .			241
32.	Celna (od ul. 3 Maja do połączenia / z ul. Dowgirda (1 786 + 155)			1 941	2017-2018 / Rozpoczęta -1265 mb -etap I i II
33.	Bartnkiów	SKB	D	272	2019
34.	Magnoliowa			282
35.	Kanalizacja deszczowa od ulicy / Kan deszczowa / 11 Listopada przez ulicę Brzozową / Brzozowa / i Grunwaldzką do rzeki Leśnej / Grunwaldzka		D	722 / 200 / 201	2018 / Rozpoczęta
36.	Droga na teren inwestycyjny od ul. / 11 Listopada		D		2018 / Rozpoczęta
37.	Klonowa	SKB	D	127
38.	Jodłowa	SKB	d	268
39.	Odnoga ul. Zajęczej - działka nr / 2968/1			268
40.	Rysia (108 + 320)			428
41.	Leszczynowa			178	2019
42.	Słonecznikowa	SKB		570	2019 Rozpoczęta
43.	Urodzajna			632	2018 Rozpoczęto - 96 mb od Oddolnej do Pszenicznej
44.	Jaśminowa	SKB		154
45.	Niecała	SKB		86	2018
46.	Woskowa	SKB		255
47.	Storczykowa	SKB		240
48.	Bez nazwy od ulicy Dziewiatowskiego / (działka nr 463/7)	SKB		51	2019
49.	Księżycowa	SKB		500
50.	Bez nazwy od ul. Lipowej do ogródków (przedłużenie Sowiej) (178 + 126)	SKB		304	2019 / Rozpoczęta
51.	Makowa	SKB		440
52.	Wilcza	SKB		132
53.	Poranek	SKB		585
54.	Ulica bez nazwy od Wojska Polskiego (za parkiem przy sklepie PSS)	SKB		47
55.	Truskawkowa	SKB		158
56.	Żytnia	SKB		585
57.	Konwaliowa			142
58.	Ciesielska			500
59.	Stolarska			100
60.	Bednarska			200
61.	Ślusarska			300
62.	Wydmuchowo			100
63.	Bez nazwy wzdłuż rzeki. Leśnej (za garażami na os. Lipowa)			293
64.	Akacjowa			150
65.	Aksamitna			193
66.	Bliska			80
67.	Botaniczna			300
68.	Daniela			400
69.	Dębowa			150
70.	Fornalskiej			400
71.	Gruntowa			507
72.	Jaskółcza			200
73.	Jaworowa			100
74.	Kasztanowa			100
75.	Klimek			550
76.	Kołowa			125
77.	Krańcowa			200
78.	Krasickiego			180
79.	Lawendowa			145
80.	Nektarowa			218
81.	Oceaniczna			103
82.	Piaski			100
83.	Rumiankowa			150
84.	Słowicza			157
85.	Sowia			124
86.	Targowa (od ul. Górnej do toru kolejowego)			400
87.	Wesoła			97
88.	Wiatrakowa			1 123
89.	Żurawia			128

SKB	Ulice, na których mieszkańcy założyli Społeczny Komitet Budowy.
D	Ulice z wykonaną dokumentacją projektową
D	Ulice, które nie wymagają wykonania dokumentacji projektowej

Kolejność realizacji inwestycji może ulec zmianie w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego lub zaangażowania finansowego mieszkańców
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ireneusz Roman Kiendyś