W odpowiedzi na e-mail dotyczącego prośby o uzupełnienie poszczególnych pozycji Uchwały Nr XXV/167/17 o rok realizacji, Gmina Miejska Hajnówka przedstawia uzupełnienie dotyczącego kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Hajnówka.
Zestawienie dokumentacji do wykonania

			Termin
Lp.	Ulica	ulicy	wykonania

1.	Białowieska	1770	2018
2.	Rysia (108 + 320)	428	2019
3.	Leszczynowa	178	2018
4.	Słonecznikowa	570	2017
5.	Urodzajna	632	2020 / Odcinek od Pszenicznej za Żytnią – 260mb
6.	Celna (od ul. 3 Maja do połączenia z ulicą Dowgirda		2018
	(1 786 + 155)	1 941	Bez III etapu i połączenia z ul. Dowgirda
7.	Reja	440	2017
8.	Armii Krajowej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego)	241	2020
9.	Odnoga ul. Zajęczej - działka nr 2968/1	268	2020
10.	Magnoliowa	282	2017
11.	Jaśminowa	154	2018
12.	Niecała	86	2018
13.	Woskowa	255	2019
14.	Storczykowa	240	2019
15.	Bez nazwy od ulicy Dziewiatowskiego (działka nr 463/7)	51	2019
16.	Księżycowa	500	2020
17.	Bez nazwy od ul. Lipowej do ogródków (przedłużenie		2019
	ulicy Sowiej) (178 + 126)	304
18.	Makowa	440
19.	Wilcza	132
20.	Poranek	585	2020
21.	Ul. Bez nazwy od Wojska Polskiego (za parkiem przy
	sklepie PSS)	47
22.	Truskawkowa	158
23.	Żytnia	585
24.	Konwaliowa	142
25.	Ciesielska	500
26.	Stolarska	100
27.	Bednarska	200
28.	Ślusarska	300
29.	Wydmuchowo	100
30.	Bez nazwy wzdłuż rzeki. Leśnej (za garażami na os. Lipowa)	293
31.	Akacjowa	150
32.	Aksamitna	193
33.	Bliska	80
34.	Botaniczna	300
35.	Daniela	400
36.	Dębowa	150
37.	Fornalskiej	400
38.	Gruntowa	507
39.	Jaskółcza	200
40.	Jaworowa	100
41.	Kasztanowa	100
42.	Klimek	550
43.	Kołowa	125
44.	Krańcowa	200
45.	Krasickiego	180
46.	Lawendowa	145
47.	Nektarowa	218
48.	Oceaniczna	103
49.	Piaski	100	Rozpoczęto / 18.08.2022
50.	Rumiankowa	150
51.	Słowicza	157
52.	Sowia	124
53.	Targowa (od ul. Górnej do toru kolejowego)	400
54.	Wesoła	97
55.	Wiatrakowa	1 123
56.	Żurawia	128

Kolejność wykonywania dokumentacji może ulec zmianie w przypadku
pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego
lub zaangażowania finansowego mieszkańców

	Zestawienie zadań inwestycyjnych

						Termin
Lp.	Ulica	SKB	Dokument.			Długość	wykonania
						ulicy
1.	Nowowarszawska wraz z częścią					2017
2.	ulicy Mazury (645 mb + 178 mb)		D			823	2017
3.	Żeromskiego	SKB	D			541	2017
4.	Wiejska (ul. Warszawskiej do Kołodzieja)	SKB	D			250	2017
5.	Sarnia	SKB	D			361	2017
6.	Pszeniczna					560	2018
7.	Urodzajna (od Poddolnej do Pszenicznej)	SKB	D			93	2018
8.	Ul. Bez nazwy					95	2018
9.	Ciasna	SKB	D			72	2018
10.	Jelenia		D			153	2017
11.	Małomiejska część ulicy (35 + 44)	SKB	D			35	2017
12.	Zaułek Targowy	SKB	D			70	2017
13.	Jarzębinowa	SKB	D			105	2017
14.	Ulica od Kniewskiego Nr 13, 15, 17	SKB	D			70	2017
15.	Odnoga od ul. Górnej (działka nr 3-99/6)	SKB	D			115	2017
16.	Mostowa (odcinek równoległy do Leśnej)	Rodz.Dom Dz.	D			43	2017
17.	Krucza		D			118	2018
18.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. 3 Maja		D				2022
19.	Bez nazwy (od Lipowej)					200	2018
20.	Skowronka					166	2018
21.	Kukułki	SKB	D			154	2018
22.	Sikorki					121	2018
23.	Miodowa					107	2018
24.	Słodka	SKB	D			164	2018
25.	Pszczela					213	2018
26.	Kochanowskiego					270	2018
27.	Tuwima	SKB	D			85	2018
28.	Mickiewicza					152	2018
29.	Białowieska		D			1 770	2019 / Odcinek od Parkowej do Piłsudskiego
30.	Reja		D			440	2020
31.	Armii Krajowej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego)		D			241
32.	Celna (od ul. 3 Maja do połączenia		D				2017-2018
	z ul. Dowgirda (1 786 + 155)					1 941	Rozpoczęta - 1265 mb –etap I i II
33.	Bartnkiów	SKB	D			272	2019
34.	Magnoliowa	SKB	D			282
35.	Kanalizacja deszczowa od ulicy Kan deszczowa					722
	11 Listopada przez ulicę Brzozową Brzozowa	SKB	D			200	2022
	i Grunwaldzką do rzeki Leśnej Grunwaldzka					201
36.	Droga na teren inwestycyjny od ul. 11 Listopada		D				2020
37.	Klonowa	SKB	D			127
38.	Jodłowa	SKB	D			268
39.	Odnoga ul. Zajęczej - działka nr 2968/1	SKB	D			268
40.	Rysia (108 + 320)	SKB	D			428	2022
41.	Leszczynowa	SKB	D			178	2019
42.	Słonecznikowa	SKB	D			570	2021
43.	Urodzajna	SKB	D			632	2018 / Rozpoczęto – 96 mb od Poddolnej do Pszenicznej
43a.	c.d. Urodzajnej (od Pszenicznej do / Żytniej – 260mb)	SKB	D			260
44.	Jaśminowa	SKB	D			154	2021
45.	Niecała	SKB				86	2018
46.	Woskowa	SKB	D			255
47.	Storczykowa	SKB	D			240
48.	Bez nazwy od ulicy Dziewiatowskiego (działka nr 463/7)	SKB				51	2019
49.	Księżycowa	SKB	D			500
50.	Bez nazwy od ul. Lipowej do ogródków					2021
	(przedłużenie Sowiej) (178 + 126)	SKB				304
51.	Makowa	SKB				440
52.	Wilcza	SKB				132
53.	Poranek	SKB	D			585
54.	Ulica bez nazwy od Wojska Polskiego (za parkiem przy sklepie PSS)	SKB				47
55.	Truskawkowa	SKB				158
56.	Żytnia	SKB				585
57.	Konwaliowa					142
58.	Ciesielska					500
59.	Stolarska					100
60.	Bednarska					200
61.	Ślusarska					300
62.	Wydmuchowo					100
63.	Bez nazwy wzdłuż rzeki. Leśnej (za garażami na os. Lipowa)					293
64.	Akacjowa					150
65.	Aksamitna					193
66.	Bliska					80
67.	Botaniczna	SKB				300
68.	Daniela	SKB				400	2018
69.	Dębowa					150
70.	Brylantowa (Fornalskiej)					400
71.	Gruntowa					507
72.	Jaskółcza					200
73.	Jaworowa					100
74.	Kasztanowa	SKB				100
75.	Klimek					550
76.	Kołowa					125
77.	Krańcowa					200
78.	Krasickiego					180
79.	Lawendowa					145
80.	Nektarowa					218
81.	Oceaniczna	SKB				103
82.	Piaski					100
83.	Rumiankowa					150
84.	Słowicza	SKB				157
85.	Sowia	SKB				124
86.	Targowa (od ul. Górnej do toru kolejowego)					400
87.	Wesoła					97
88.	Wiatrakowa					1 123
89.	Żurawia					128

SKB	Ulice, na których mieszkańcy założyli Społeczny Komitet Budowy.
D	Ulice z wykonaną dokumentacją projektową
D	Ulice, które nie wymagają wykonania dokumentacji projektowej

	Kolejność realizacji inwestycji może ulec zmianie w przypadku pojawienia się możliwości
uzyskania dofinansowania zewnętrznego lub zaangażowania finansowego mieszkańców