Protokół Nr 1 / 2003

z posiedzenia Komisji Budżetowej wspólnie z Komisją Rolnictwa

Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 29 stycznia 2003 roku

Lista obecności w załączeniu:

Porządek obrad:

1/ Sprawa asfaltu w Udziejku.

2/ Wodociąg we wsi Łopuchowi, Czajewszczyzna i Udziejek.

3/ Asfaltowanie Osiedla w Jeleniewie.

4/ Wykupienie gruntów pod żwirownię gminną.

5/ Sprzedaż gruntów we wsi Udryn.

Ad. 1

- Sprawa asfaltu w Udziejku – 1200 m.b. Prace będą prowadzone w miesiącu wrześniu i październiku 2003 roku. Dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 50 000 zł. Możliwe będzie po zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Propozycja Wójta Gminy 30 000 zł z remontów dróg.

Oszczędności z budżetu oświaty 20 000 zł.

Komisje są za udzieleniem dotacji z budżetu gminy w przypadku przystąpienia do budowy przez Rejon Dróg, ze środków przeznaczonych na remont. Głosowało 8 głosów za.

Ad. 2

- Wodociąg we wsi Łopuchowi, Czajewswzczyzna, Udziejek termin realizacji 10 kwiecień – 10 lipiec 2003 rok.

W 2003 roku zadanie będzie dofinansowane ze środków SAPARD. Na okres do 4 miesięcy gmina będzie ubiegała się o kredyt pomostowy lub pożyczkę. Z planowanych środków – nakład własny gminy, jeżeli zmniejszy się wartość po przetargu przeznaczy się na opracowanie dokumentacji na przełożenie linii wodociągowej na Osiedlu i do P. Pietkiewicza w Jeleniewie. 7 200 zł. oraz odsetki od pożyczki pomostowej. Głosowało 8 głosów za.

Ad. 3

- Asfaltowanie dróg w Osiedlu w Jeleniewie. Ogółem koszt budowy 560 000 zł.

W budżecie 150 000 zł. Możliwość dofinansowania z PAOW – 280 000 zł. Brak środków

130 000 zzł. Komisje uważają, że najpierw należy przełożyć wodociąg z planowanej kwoty 150 000 zł., przeznaczyć na zorganizowanie żwirowni 140 000 zł. Przełożenie linii wodociągowej na osiedlu 10 000 zł.

Ad. 4

- Sprawa wytyczenia żwirowni gminnej:

W chwili obecnej nie ma żwirowni na terenie gminy. Koszty żwirowni to około 40 000 zł.  – koncesja wykup gruntów to około 100 000 zł.

Komisje proponują sprzedaż grunt w Urynie 3.39 ha i te pieniądze przeznaczyć na budowę drogi w Osiedlu Jeleniewo. Głosowało 8 głosów za.

Na przyszłej Sesji (wtorek) – uchwała o sprzedaży gruntów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

1/ Gałażyn Joanna – Przewodnicząca Komisji Rolnej

2/ Truchan Wiesław - Członek

3/ Truchan Krzysztof - Członek

4/ Korotko Henryk - Członek

5/ Subota Tadeusz - Członek

6/ Grygięć Stefan – Przewodniczący Komisji Budżetowej

7/ Kruszko Jan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8/ Kowalewski Stanisław – Przewodniczący Komisji Oświaty

Protokołowała :

Jadwiga Siłkowska