uchwała nr XII/78/08

rady gminy jeleniewo

13 lutego 2008 r.

  - w sprawie zmiany uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004 – 2008.

              - Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r Nr.172, poz.1441) Rada Gminy uchwala, co następuje :

      - Uchwały Nr XVII/107/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2008 otrzymuje brzmienie,, Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004 – 2010”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

      - W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004 -2008 stanowiącego załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/04 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 24 czerwca.2004 r  w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004 - 2008 wprowadza się następujące zmiany:
- w części VII realizacja zadań i projektów przyjmuje się następujące zadania:

- Zadanie 6 otrzymuje brzmienie ,,Boisko w mojej Gminie- Orlik2012” na terenie wsi Jeleniewo.

- Zadanie 7 otrzymuje brzmienie ,,Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleniewo”.

Wprowadza się zadania:

- Zadanie 8 .Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo – Etap I

- Zadanie 9 Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo etap II.

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

      - Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

      - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Waszkiewicz

Załącznik

do Uchwały Nr XII/78/08
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 lutego 2008 r

Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury w latach 2008- 2013

w zakresie realizacji zadań z osi priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej na lata 2008-2013

Komunikacja

Gmina nie posiada innych - poza kołowymi /np. kolej/ - możliwości przemieszczania ludzi  i towarów. Wskazana jest budowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych które będą spójne z ciągami komunikacyjnymi Województwa Podlaskiego planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej –655	takich jak:

I. Drogi Powiatowe:

  - Podwysokie Jeleniewskie-Rutka 2009

  - Prudziszki-Suchodoły - Wołownia 2008-2012

  - Bachanowo –Gulbieniszki – 2009-2013

  - Wołownia – Zaleszczewo- Kaletnik 2008- 2009

II Drogi Gminne:

Na terenie gminy jest 67  km dróg Gminnych ,które wymagają położenia nawierzchni asfaltowej tj.

- Podwysokie Jeleniewskie – Malesowizna- Pawłówka wraz z mostem na odcinku około 3,2 km. 1700000  PLN  - 2008

- Suchodoły – Leszczewo –na odcinku około 3,6 km 1500000 PLN  - 2009-2010

- Szeszupka – Malesowizna Bachanowo- Etap I na odcinku około 1,4 km- 2008

- Krzemianka – Szurpiły na odcinku około 1,75 km – 2008-2009

- Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo – etap –II 2009-2010 -około 2,2 km

- Część ulicy Słonecznej w Jeleniewie około 250 m wraz z parkingami i kanalizacja deszczową która odprowadzi część wody z drogi wojewódzkiej –655.- 2008 r.

- Wołownia ,,Sibera’’- Wołownia  na odcinku około 1,7 km –2009 –2010

- Szeszupka – Wodziłki  na odcinku około 2,2 km  2010-2011

- Suchodoły – Żubryn –na odcinku około 1,45km 2010-2011

- Gulbieniszki – Sumowo-Sidorówka-Udryn około 3,6 km 2010 –2012

- Udziejek – Udziejek Górny około 1 km –2010-2012

- Szurpiły – Czerwone Bagno około 2,8 km –2010-2013

Modernizacja tych dróg usprawni  i poprawi infrastrukturę transportową dowozu  dzieci do szkół położonych we wsi Jeleniewo tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz zapewni zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy Jeleniewo.

- Poprawa dostępności infrastruktury technicznej

Zagadnienia strategiczne:

4. Infrastruktura  komunikacyjna

- Rozwój infrastruktury społecznej

Zagadnienia strategiczne:

1. Infrastruktura oświatowa

4. Infrastruktura sportowo – rekreacyjna

W ramach infrastruktura komunikacyjna postanowiono wprowadzić następujące zadania do realizacji w latach 2008-2013

| ZADANIE 8 |
| --- |
| Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo |
| Termin realizacji | 2007- 2008 |
| Cel strategiczny (B) Rozwój infrastruktury technicznej |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego: | Tak |
| Podmioty zaangażowane w realizację programu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia: | 4 558 000 PLN |
| Miejsce w hierarchii ważności projektów |
| Wpływ na rozwój gminy | preferencje społeczne | akceptacja społeczna | wpływ na wydatki | wpływ na środowisko | efekt funkcjonalny | komplementarność | Suma punktów | Priorytet |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | wysoki |
| Opis realizacji: Położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku około 6,7 km Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza Budowa kanalizacji deszczowej |
| Rezultaty realizacji zadania: poprawa infrastruktury turystyczno- gospodarczej poprawienie nośności mostu do 30 t. . |
| ZADANIE 9 |
| Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo Etap II |
| Termin realizacji | -2010 |
| Cel strategiczny (B) Rozwój infrastruktury technicznej |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego: | Tak |
| Podmioty zaangażowane w realizację programu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia: | 2 500 000 PLN |
| Miejsce w hierarchii ważności projektów |
| Wpływ na rozwój gminy | preferencje społeczne | akceptacja społeczna | wpływ na wydatki | wpływ na środowisko | efekt funkcjonalny | komplementarność | Suma punktów | Priorytet |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | wysoki |
| Opis realizacji: - Położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku około 4,5 km |
| Rezultaty realizacji zadania: Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu. |

| ZADANIE 7 |
| --- |
| Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleniewo |
| Termin realizacji | 2009-2010 |
| Cel strategiczny (B) Rozwój infrastruktury Społecznej |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego: | Tak |
| Podmioty zaangażowane w realizację programu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia: | 1 865 300 PLN |
| Miejsce w hierarchii ważności projektów |
| Wpływ na rozwój gminy | preferencje społeczne | akceptacja społeczna | wpływ na wydatki | wpływ na środowisko | efekt funkcjonalny | Komplementarność | Suma punktów | Priorytet |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | wysoki |
| Etapy realizacji: W III etapie docieplenie szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z wymiana I ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ |

# Text boxes

| ZADANIE 6 |
| --- |
| Budowa bazy sportowo- rekreacyjnej |
| Termin realizacji | 2008-2009 |
| ,,Boisko w mojej Gminie -Orlik 2012” w miejscowości Jeleniewo |
| Cel strategiczny (B) Rozwój infrastruktury SPOŁECZNEJ |
| Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego: | Tak |
| Podmioty zaangażowane w realizację programu: Urząd Gminy |
| Nakłady do poniesienia: | 1 100 000 PLN |
| Miejsce w hierarchii ważności projektów |
| Wpływ na rozwój gminy | preferencje społeczne | akceptacja społeczna | wpływ na wydatki | wpływ na środowisko | efekt funkcjonalny | komplementarność | Suma punktów | Priorytet |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | wysoki |
| Etapy realizacji: Modernizacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego. Budowa letniej sceny |