Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu

U M O W A nr ………….

(w z ó r)

zawarta w dniu …………….. w Warszawie pomiędzy:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 96/2016, NIP 9512414063, Regon 364481345, reprezentowanym przez:

Marcina Adamczewskiego - Dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

zwanym w dalszej treści niniejszej Umowy Zamawiającym

a

............................,

zwanym (zwaną) w dalszej treści niniejszej Umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa, zwana w dalszej części Umową, została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: Wykonanie usługi instalacji artystycznej w strefach Pontyfikat cz. I oraz cz. II  na ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zgodnie z przepisami art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), z Wykonawcą, którego oferta w postępowaniu została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

P r e a m b u ł a

Wykonawca w ramach usługi wykona drewnianą instalację artystyczną w strefach: Pontyfikat cz. I oraz cz. II  na ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Instalacja artystyczna w postaci wielkoformatowej Łodzi stanowi przestrzeń ekspozycji konstytuującą okres pielgrzymek Jana Pawła II. Ekspozycje we wnętrzu Łodzi symbolizują podróże, które Jan Paweł II odbywał do swej Ojczyzny. Ekspozycje na stronie zewnętrznej Łodzi ukazują pielgrzymki zagraniczne Ojca Świętego. Łódź symbolizuje z jednej strony Polskę – kraj pochodzenia Bohaterów Muzeum – jak i bagaż doświadczeń polskich, które formowały ich osobowość i umysł. Jan Paweł II, przez wielu uznawany za swego rodzaju Przewodnika dusz Polaków, jest tej Łodzi sternikiem i patronem. W sensie ideowym jej konstrukcja wiele zawdzięcza Karolowi Wojtyle i Stefanowi Wyszyńskiemu, którzy w okresie powojennym potrafili kraj znacząco wzmocnić i ukształtować. Polskie dzieje, tak jak życie Bohaterów Muzeum, doznawały wstrząsów i gwałtownych zdarzeń, czego wyrazem jest dramatyczne pęknięcie symbolizujące zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II jak również śmierć Prymasa Wyszyńskiego oraz wprowadzenie stanu wojennego w PRL. Nie burzy ono jednak kompozycji całości instalacji. Z drugiej strony Łódź jest symbolicznym  nawiązaniem do Łodzi Piotrowej, co ma metaforyczne odniesienie do roli jaką spełnia każdy następca św. Piotra na Ziemi. Łódź Jest wykonana z prawdziwego drewna przy użyciu tradycyjnych metod ciesielskich,  aby mogła wyrażać poprzez siebie prawdę i pracę.  Drewno użyte do budowy Łodzi jest metaforą stworzonej przyrody na Ziemi, którą człowiek dzięki talentom otrzymanym od Boga, jest w stanie przetwarzać. Łódź jest również dla Zwiedzających symbolem światła  poprzez swoje piękno wynikające z prawdy, której źródłem jest Bóg. Nie bez znaczenia jest metoda wykonania Łodzi, nawiązująca do zawodu wykonywanego przez Jezusa w domu Św. Józefa cieśli.

Ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie ekspozycji w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, w szczególności, iż przestrzeń ekspozycji stanowiąca Łódź jako drewnianą instalację artystyczną w strefach Pontyfikat cz. I oraz cz. II, ma działać na Zwiedzającego w płaszczyźnie wizualnej i emocjonalnej, stanowiąc wielowymiarowy symbol związany z Bohaterami Muzeum i ich rolą w dziejach Polski,  zadaniem Wykonawcy jest, aby Łódź uchwyciła wszystkie wyżej wspomniane aspekty i przekształciła przestrzeń ekspozycji muzealnej w duchu powyższego opisu.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

1. DEFINICJE i INTERPRETACJE.

1.1. Definicje.

1) Przedmiot Umowy/Przedmiot Zamówienia - Wykonanie usługi w postaci instalacji artystycznej na podstawie dokumentacji technicznej, projektu montażowego, modelu,  rozmieszczenie  i montaż instalacji artystycznej w strefach Pontyfikat cz.I oraz cz.II  na ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w  pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej przy ul. Prymasa Hlonda 1 w Warszawie.

2) Dokumentacja techniczna - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),  tak jak to zostało określone w Dokumentacji Przetargowej.

3) Projekt montażowy – projekt montażowy przedłożony przez Wykonawcę do oferty wraz z późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Zamawiającym.

4) Model – model łodzi przedłożony przez Wykonawcę do oferty, stanowiący jeden z kluczowych elementów referencyjnych odnoszących się do całej łodzi, jako element porównawczy do oceny instalacji artystycznej wraz z późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Zamawiającym.

5) Gwarancja - obowiązki Wykonawcy wynikające z Oferty Wykonawcy, których zakres, formę i szczegółowy opis zawiera Karta gwarancji zgodnie z  Załącznikiem nr 5 do Umowy.

1.1.1. Dokumenty.

Dokumenty Umowne oznacza dokumenty opisane poniżej:

1) Dokumentacja Przetargowa - Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami (Znak sprawy: 128/ZP/2018) w tym w szczególności:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – dokumentacja techniczna,

-wszystkie pytania i wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu udzielane Wykonawcom przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Oferta Wykonawcy.

2) Dokumentacja powykonawcza instalacji artystycznej – dokumentacja techniczna, projekt montażowy, model, z naniesionymi w trakcie realizacji Umowy zmianami wraz z instrukcją konserwacji i czyszczenia,

3) Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy - Harmonogram szczegółowo przedstawiający planowany postęp wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zakres, terminy oraz płatności za zrealizowanie poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy.

4) Dni robocze – stanowią dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.1.2. Strony i osoby.

1) Pełnomocnik Wykonawcy - osoba działająca w imieniu i na rzecz Wykonawcy upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, a także innych osób trzecich we wszystkich sprawach dotyczących niniejszej Umowy i jej wykonania/wykonywania.

1.1.3. Inne definicje:

1) Teren montażu - pracownia/siedziba Wykonawcy lub inne miejsce, w którym wykonywana będzie instalacja artystyczna, w tym obszar przeznaczony do składowania elementów instalacji artystycznej, w których Wykonawca zorganizuje i utrzyma składowanie materiałów, urządzeń, sprzętu w tym zaplecze realizacji instalacji artystycznej niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, uzgodniony z Zamawiającym.

2) Teren realizacji instalacji artystycznej - południowo - zachodnia część ekspozycji głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej na wysokości 26 metrów (ósmego piętra),  w ramach Kompleksu Świątynno - Kulturalnego przy ul. Prymasa Hlonda 1 w Warszawie.

3) Cena Umowna - cena ryczałtowa [wynagrodzenie ryczałtowe] zdefiniowana w pkt 8.1, która zostanie zapłacona Wykonawcy przez Zamawiającego jako wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Cena obejmuje wszelkie niezbędne koszty wskazane w Dokumentacji Przetargowej oraz ustalone przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, w tym obowiązków wynikających z Karty gwarancji.

4) Termin Wykonania - wymagany termin ukończenia Przedmiotu Umowy ustalony w pkt 7.1.

5) Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta miedzy Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą).

2. DOKUMENTY UMOWNE.

2.1. Dokumenty Umowne i ich kolejność.

Poniżej wymienione dokumenty należy traktować jako łącznie tworzące Umowę („Dokumenty Umowne”):

1. Niniejsza Umowa

2. Dokumentacja Przetargowa……………………………………………… .Załącznik nr 1

3. Oferta Wykonawcy……………………………………………………… . Załącznik nr 2

4. Zabezpieczenie Należytego wykonania Umowy………………………… ....Załącznik nr 3

5. Kopia polisy OC Wykonawcy…………………………………………… ..Załącznik nr 4

6. Karta gwarancji…………... ………………………………………………..Załącznik nr 5

7. Protokół zdawczo-odbiorczy……………………………………………….Załącznik nr 6

# 8. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych…………………….Załącznik nr 7

2.2. Interpretacja sprzeczności lub nieścisłości.

Dokumenty Umowne winny być traktowane jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub dwuznaczności należy interpretować je tak, jak tego wymagają okoliczności w jakich zawarto niniejszą Umowę, stosownie do tego jaki był zgodny zamiar stron i cel Umowy. W przypadku stwierdzenia sprzeczności lub wątpliwości co do spójności dokumentów umownych, pierwszeństwo ma zakres rzeczowy prac, jeżeli sprzeczność bądź wątpliwość jego dotyczy.

3. PRZEDMIOT UMOWY.

3.1. Stosownie do postanowień i warunków przewidzianych w niniejszej Umowie, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres prac zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem montażowym i modelem.

# 3.2. W zakresie Projektu montażowego:

a) Wszelkie zmiany i modyfikacje projektu montażowego Wykonawca zamieści w Dokumentacji powykonawczej instalacji artystycznej sporządzanej w trakcie realizacji Umowy.

b) W przypadku jeśli realizacja instalacji artystycznej będzie wymagała zgody, decyzji, pozwolenia, zezwolenia,  uzgodnienia, Wykonawca uzyska niezbędne zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia,  uzgodnienia w wymaganym zakresie /jeśli dotyczy/.

c) Wszelkie zmiany i modyfikacje projektu montażowego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy.

# d) Zamawiający udzieli, o ile będzie to niezbędne i konieczne, pełnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami, podmiotami etc. w celu uzyskania  zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń,  uzgodnień /jeśli dotyczy/.

3.3. W zakresie rozmieszczenia i montażu:

a) Elementy instalacji artystycznej będą rozmieszczone i montowane zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem montażowym, modelem, przy użyciu narzędzi, urządzeń, maszyn, sprzętu i materiałów niezbędnych do rozmieszczenia i montażu instalacji artystycznej, zapewnionych przez Wykonawcę.

b) Prace w zakresie rozmieszczenia i montażu będą realizowane zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

3.4.Elementy instalacji artystycznej winny być zgodne z dokumentacją techniczną, projektem montażowym, modelem.

3.5. W zakresie modelu:

Materiał wykorzystany do instalacji artystycznej  musi być jednolity z materiałem wykorzystywanym do realizacji modelu. Model stanowi jeden z kluczowych elementów referencyjnych odnoszących się do całej Łodzi.

4. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY.

4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek wykonywać i ukończyć/zrealizować Przedmiot Umowy z należytą starannością, najwyższymi umiejętnościami, właściwą troską, najlepszą wiedzą i zdolnościami, stosownie do postanowień Umowy oraz innych Dokumentów Umownych, przepisów polskiego prawa, Prawa zamówień publicznych, zaleceń Zamawiającego w granicach Przedmiotu Zamówienia. W tym celu, Wykonawca zapewni personel, niezbędne narzędzia, urządzenia, maszyny, sprzęt, w celu realizacji instalacji artystycznej jak również przedmioty/materiały, czy to tymczasowej, czy stałej natury niezbędne do wykonania i ukończenia Przedmiotu Umowy. Po ukończeniu Przedmiotu Umowy wykonany Przedmiot Umowy będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany w szczególności spełniać będzie wymagania techniczne, funkcjonalne, estetyczne, wizualne, artystyczne określone w zakresie rzeczowym prac, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę projektem montażowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i modelem. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania każdej pracy lub czynności w ramach Przedmiotu Umowy która jest konieczna dla osiągnięcia wymagań estetycznych, wizualnych, artystycznych, technicznych i funkcjonalnych oraz ukończenia i uzyskania pełnej stabilności, bezpiecznej i właściwej eksploatacji oraz użytkowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za stosowność oraz bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie realizacji instalacji artystycznej, realizację Przedmiotu Umowy stosownie do obowiązujących przepisów i regulacji obowiązujących na Terenie realizacji instalacji artystycznej, w szczególności regulacji  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zostanie zapoznany przez Zamawiającego z regulacjami obowiązującymi na Terenie realizacji instalacji artystycznej.

4.1.1. Administrator Danych Osobowych

1) Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rafy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby reprezentujące Wykonawcę, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.

2) Wykonawca udostępnia niniejszym  dane osobowe  osób wskazanych w pkt 1) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.

3) Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z pkt 2) powyżej wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.

4) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób o których mowa w pkt 1) powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych stanowiących Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

4.2. Praca na Terenie realizacji instalacji artystycznej i metody przyjęte na Terenie realizacji instalacji artystycznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich swoich działań prowadzonych na Terenie realizacji instalacji artystycznej i za metody użyte podczas realizacji instalacji artystycznej.  Wszystkie terminy i sposób transportu elementów wykorzystywanych do realizacji instalacji artystycznej muszą uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy lub jeśli będzie taka potrzeba wykona trasy transportowe, zapewniające utrzymanie Terenu realizacji instalacji artystycznej w stanie niepogorszonym oraz przywróci po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy stan Terenu realizacji instalacji artystycznej do stanu pierwotnego.

4.3. Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia oraz materiały zastosowane do realizacji instalacji artystycznej.

Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia oraz materiały użyte do wykonania instalacji artystycznej będą wysokiej jakości, w pełni sprawne i zdatne do zastosowania w celach określonych w niniejszej Umowie oraz będą posiadać stosowne świadectwa dopuszczenia do użycia oraz świadectwa jakości, zgodne z obowiązującymi normami i standardami oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Dokumentacji Przetargowej. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli maszyn, sprzętu, urządzeń, narzędzi oraz materiałów stosowanych do realizacji instalacji artystycznej. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi, zalecenia i wytyczne w zakresie maszyn, sprzętu, urządzeń, narzędzi oraz materiałów stosowanych do realizacji instalacji artystycznej, o ile stosowane urządzenia są niezgodne ze złożoną Ofertą. Wykonawca uwzględni wszystkie  uwagi, zalecenia i wytyczne Zamawiającego w tym zakresie.

4.4. Opłaty za pobór energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów opłat za pobór energii elektrycznej i wody w okresie realizacji Przedmiotu Umowy według wskazań liczników poboru elektryczności i wody.  Stany liczników zostaną spisane protokolarnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Należność za energię elektryczną i wodę zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury.

4.5. Personel Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiednie osoby posiadające aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz doświadczenie, umiejętności niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Wykazem osób zawartym w Ofercie Wykonawcy.

Do pozostałych czynności realizowanych w ramach Umowy Wykonawca wyznacza:

a) tylko takich pracowników/osoby  techniczne, którzy są wyszkoleni i doświadczeni oraz kompetentni dla właściwego wykonywania prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;

b) takich wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotników, którzy są niezbędni dla odpowiedniego i terminowego wykonania prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

4.6. Zmiany Personelu Wykonawcy

a) w uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest uprawniony do zmiany składu personelu. Wykonawca przedstawi propozycję zmiany składu personelu pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że wymienione osoby w składzie personelu posiadają kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy nie mniejsze niż wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu. Każdorazowa propozycja zmiany składu personelu będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

b) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wymaga tego dobro realizowanego Przedmiotu Umowy, w szczególności, gdy kompetencje, staranność lub sposób pracy danej osoby/osób będą budzić jakiekolwiek uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego, Wykonawca przedstawi propozycję zmiany składu personelu o kwalifikacjach, doświadczeniu, umiejętnościach niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy nie mniejszych niż wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu. Każdorazowa propozycja zmiany w składzie personelu będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

c) Wykonawca zobowiązany jest, aby jego personel na Terenie realizacji instalacji artystycznej używał ubrań roboczych z oznakowaniem firmowym oraz kasków ochronnych i identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem. Zamawiający uprawniony jest do usunięcia z Terenu realizacji instalacji artystycznej personelu nie stosującego się do tego obowiązku lub nałożenia kary finansowej porządkowej, za każdorazowy przypadek naruszenia postanowień niniejszego punktu do 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

d) Zamawiający ustanawia  całkowity i bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania substancji niedozwolonych i odurzających oraz alkoholu na Terenie realizacji instalacji artystycznej.

e) Wykonawca nie będzie rekrutował ani próbował rekrutować swojego personelu kierowniczego i siły roboczej spośród personelu Zamawiającego.

4.7. Przedstawiciel Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest……………………

Przedstawiciel Wykonawcy jest upoważniony do reprezentowania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, a także innych osób trzecich we wszystkich sprawach dotyczących niniejszej Umowy i jej wykonywania. Wykonawca jest upoważniony w każdym czasie do zmiany osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zgłosić Zamawiającemu zamiar zmiany osoby będącej Przedstawicielem Wykonawcy z podaniem danych osobowych dotyczących nowego przedstawiciela. Wykonawca przedstawi propozycję zmiany osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wykazania, że proponowana osoba posiada kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy nie mniejsze niż wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu. Każdorazowa propozycja zmiany osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela  Wykonawcy będzie wymagała akceptacji przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

4.8. Pełnomocnik Zamawiającego.

Zamawiający ze swojego ramienia wyznacza osoby:…………….. odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy i kontakt z Wykonawcą w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

4.9. Procedury bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie przestrzegał i zapewni przestrzeganie przez swoich podwykonawców wszelkich procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, które będą wynikać z wymagań wynikających z Umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, jak i ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkim osobom uprawnionym do przebywania na Terenie realizacji instalacji artystycznej oraz utrzyma Teren realizacji instalacji artystycznej we właściwym porządku w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń lub niebezpieczeństwa dla osób lub mienia znajdującego się w jego obrębie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wywozu i składowania odpadów przez podmioty posiadające wymagane przez prawo zezwolenia i zapewni wywóz odpadów na składowisko odpadów prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zapoznał się z regulacjami dotyczącymi prowadzenia prac na Terenie realizacji instalacji artystycznej.

4.10. Ochrona mienia znajdującego się na Terenie realizacji instalacji artystycznej.

Wykonawca zobowiązuje się do właściwej ochrony wszelkiego mienia znajdującego się na Terenie realizacji instalacji artystycznej oraz do prawidłowego zabezpieczenia i składowania wszelkich urządzeń, maszyn, narządzi, materiałów i sprzętu stosowanego w celu realizacji instalacji artystycznej jak i związanego z instalacją artystyczną.

4.11. Transport materiałów, urządzeń i sprzętu.

Wykonawca zastosuje wszelkie racjonalne środki ostrożności, zwłaszcza poprzez użycie właściwych pojazdów, materiałów, sprzętu i urządzeń celem zabezpieczenia Terenu realizacji instalacji artystycznej od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i przedstawi do akceptacji Zamawiającego sposób i organizację w tym zakresie. Wykonawca zastosuje środki transportu zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Oferty Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie środków transportu, jakie zaoferował w ramach swojej Oferty.

4.12. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób wykonujących pod nadzorem i kierownictwem wyznaczonego pełnomocnika  Wykonawcy następujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia: prace montażowe.

4.12.1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.12.2.W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: prace montażowe.

-oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;

W razie wątpliwości co do treści oświadczenia Wykonawcy, o którym wyżej Zamawiający zastrzega możliwość żądania niżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: prace montażowe.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.12.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

4.12.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ.

5.1. Dostarczenie Dokumentacji Przetargowej.

Strony niniejszym potwierdzają, że przed podpisaniem niniejszej Umowy Zamawiający przekazał Wykonawcy kompletną Dokumentację Przetargową (Załącznik Nr 1 do Umowy), która stanowiła dla Wykonawcy wystarczającą podstawę do określenia zakresu i dokonania wyceny Przedmiotu Umowy.

5.2. Opinie.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne opinie, pozwalające wykonać Przedmiot Umowy w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (o ile okaże się to konieczne). Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, że realizacja Przedmiotu Umowy wymaga zmiany lub dodatkowych opinii, takie dodatkowe opinie wraz z niezbędną dokumentacją zamienną lub uzupełniającą zostaną uzyskane przez Wykonawcę, nie powodując przerwania prowadzonych prac w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Ceny Umownej.

Zamawiający udzieli Wykonawcy, w zakresie swoich zobowiązań, wszelkiej niezbędnej pomocy oraz niezbędnych informacji w celu zgodnego z Umową zrealizowania Przedmiotu Umowy.

5.3. Realizacja Przedmiotu Umowy

5.3.1. Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad w toku realizacji instalacji artystycznej, w przypadku, gdy Wykonawca realizuje instalację artystyczną  niezgodnie z dokumentacją techniczną, projektem montażowym, oraz modelem .

5.3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pełną Dokumentację powykonawczą instalacji artystycznej przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, w terminie zgodnym z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania Dokumentacji powykonawczej instalacji artystycznej:

- Język wykonania: polski

- Ilość: 3 egz. wersji papierowej i 3 egz. wersji elektronicznej. Na każdej płycie CD opis jej zawartości oraz do każdego kompletu płyt spis zawartości zestawu.

- Oprawa: twarda

- Wszystkie części Dokumentacji powykonawczej  instalacji artystycznej powinny stanowić spójną całość. Wymagane jest oznakowanie wszystkich tomów, stron, również rysunków. Cała Dokumentacja powykonawcza instalacji artystycznej powinna mieć jedną datę ostatecznej edycji. (nawet w przypadku jeżeli jej fragmenty były przekazywane do Zamawiającego podczas odbiorów częściowych).

# 5.3.3. Wykonawca w dokumentacji powykonawczej zobowiązany jest do naniesienia efektów zrealizowanych prac, a w szczególności oznaczenia tras kablowych i przewodów poprowadzonych w trakcie wykonywania rozmieszczenia  i montażu instalacji artystycznej.

6. TEREN REALIZACJI INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ.

6.1. Przekazanie Terenu realizacji instalacji artystycznej

Przekazanie celem rozpoczęcia prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Z czynności przekazania Terenu realizacji instalacji artystycznej zostanie sporządzony i podpisany protokół zdawczo – odbiorczy zawierający m.in. miejsca poboru energii i usytuowania istniejącej infrastruktury.

6.2. Dostęp do Terenu realizacji instalacji artystycznej.

Wykonawca umożliwi swobodny wstęp na Teren realizacji instalacji artystycznej osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz  innym osobom za zgodą Zamawiającego oraz udzieli wszelkich informacji Zamawiającemu w zakresie Terenu realizacji instalacji artystycznej, w tym poinformuje Zamawiającego o wszelkich problemach, zagrożeniach na Terenie realizacji instalacji artystycznej mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

6.3. Odpowiedzialność za Teren realizacji instalacji artystycznej

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie awarie i szkody w infrastrukturze istniejącej na Terenie realizacji instalacji artystycznej, które zdarzyły się po protokolarnym przekazaniu Terenu realizacji instalacji artystycznej Wykonawcy. W przypadku uszkodzenia infrastruktury Wykonawca w pierwszej kolejności będzie zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego, a w razie braku takiej możliwości, do zapłaty odszkodowania w wysokości równej szkodzie wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom trzecim. Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzeniem prac i wyrządzone na osobach lub mieniu znajdujących się na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem realizacji instalacji artystycznej, w takim samym stopniu jak za szkody wyrządzone na Terenie realizacji instalacji artystycznej, jeżeli pozostają one w związku z prowadzonymi pracami związanymi z realizacją instalacji artystycznej. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich awariach i szkodach w infrastrukturze istniejącej na Terenie realizacji instalacji artystycznej, które zdarzyły się po protokolarnym przekazaniu Terenu realizacji instalacji artystycznej Wykonawcy.

6.4. Porządek na Terenie realizacji instalacji artystycznej.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywać Teren realizacji instalacji artystycznej w stanie niepogorszonym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, wolny od wszelkich przedmiotów utrudniających komunikację, a także magazynować lub usuwać wszelkie niewykorzystane materiały, usuwać złom, gruz, odpady, śmieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwać niepotrzebny już dłużej do wykonywania Umowy sprzęt Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Terenie realizacji instalacji artystycznej oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów. Po zakończeniu realizacji instalacji artystycznej Wykonawca uprzątnie i usunie z Terenu realizacji instalacji artystycznej, na własny koszt, gruz, śmieci, złom, odpady i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Teren realizacji instalacji artystycznej uprzątnięty i zabezpieczony.

6.5. Odpady

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach, a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.

7. ROZPOCZĘCIE, OPOŹNIENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE REALIZACJI INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ.

7.1. Termin Wykonania.

Termin zakończenia Przedmiotu Umowy: do dnia 31.12.2018 r. (Data Zakończenia)

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Gwarancji. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy natychmiast z dniem zawarcia Umowy.

7.2. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy uwzględniający etapowanie i terminy jego wykonania.

2.Wykonawca będzie prowadzić prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami szczegółowo określonymi w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wszelkie prace mogą być prowadzone zgodnie z Projektem montażowym, dokumentacją techniczną, modelem.

4. Zabrania się Wykonawcy prowadzenia jakichkolwiek prac przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego Projektu montażowego.

5. Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem prac w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego.

6. Akceptacja lub odrzucenie winny być dokonane przez Zamawiającego  nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania skorygowanego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy strony obowiązuje ostatni zatwierdzony.

8. Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z realizacją instalacji artystycznej  w soboty i niedziele w terminach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym

7.3. Kary umowne.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych:

1) w wysokości 0,1% wartości Ceny Umownej netto, za każdy dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania Daty Zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy,

2) w wysokości 0,1% wartości ceny danego etapu wynikającego z  Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania terminu poszczególnego etapu wskazanego w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy,

3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przy częściowym lub Końcowym odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wartości Ceny Umownej netto za każdy przypadek nie usunięcia wady w terminie,

4) w wysokości 0,1% wartości Ceny Umownej netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w pkt 17.3,

5) w wypadku rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% Ceny Umownej netto,

6) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokości 200 zł - za każdy stwierdzony przypadek.

7) w przypadlu, gdy personel na Terenie realizacji instalacji artystycznej nie używa ubrań roboczych z oznakowaniem firmowym oraz kasków ochronnych i identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 250,00 zł za każdy ujawniony przypadek złamania nakazu.

8) w przypadku złamania przez personel i pracowników Wykonawcy całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania substancji niedozwolonych i odurzających oraz alkoholu na Terenie instalacji artystycznej - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek złamania zakazu.

9) w wysokości 0,01 % wartości Ceny Umownej netto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzul informacyjnej zgodnie z pkt 4.1.1. odrębnie za każdą nie przekazaną klauzulę.

7.4. Płatność kar umownych, o których pkt 7.3. przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania do ukończenia prac objętych Przedmiotem Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

7.5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozliczenia kar umownych zastrzeżonych Umową poprzez potrącenie ze złożonych faktur Wykonawcy. Kary umowne naliczane będą odrębnie dla każdego przypadku określonego powyżej (pkt 7.3.).

7.6. Zamawiający ma prawo naliczenia i dochodzenia kar umownych również w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy.

7.7. Koordynacja prac.

W celu zapewnienia należytej szybkości i sprawnej organizacji prac Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy. Czynności koordynacyjne Wykonawcy będą wykonywane w ramach Ceny Umownej.

8. CENA UMOWNA I PŁATNOŚCI

8.1. Cena Umowna.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. zł brutto (słownie: …………………..złotych ……….00/100 ) („Cena Umowna”), w tym: cena netto w wysokości ………………. zł  (słownie:  ………………. złotych ……………….00/100) należny podatek VAT w wysokości: …………………… zł (słownie: ……………………… złotych …………………../100).

Stawkę podatku VAT Wykonawca będzie naliczał w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca oświadcza, że w ramach Ceny Umownej zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w tym także w trakcie okresu gwarancyjnego w wymaganym zakresie (o ile okaże się to konieczne).

8.2. Zaliczki

    - Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

    - Zaliczka, w wysokości 30% Ceny Umownej będzie udzielona Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy po doręczeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2)	gwarancjach bankowych;

3)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5)	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

6)	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

8.2.3.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w pkt 8.2.2 1)-6).

    - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego rozliczenia zaliczki.

    - Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia podwykonawcy.

    - Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 30 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

    - Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż 7 dni  po otrzymaniu zaliczki wystawi fakturę VAT zaliczkową. Zapłaconą zaliczkę, Wykonawca zaliczy na poczet wynagrodzenia określonego w pkt 8.1.

    - Zaliczka zostanie rozliczona w ramach pierwszej płatności częściowej (tzw. pierwsza faktura, o której mowa w pkt 8.3.2).

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie rozliczenia zaliczki.

    - Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy:

-Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie części zamówienia na poczet którego została wypłacona zaliczka,

- Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

- umowa uległa rozwiązaniu a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania,

- Zamawiający odstąpił od Umowy na podstawie art. 145 lub 145a  ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

8.3.Płatności częściowe

8.3.1.Przewiduje się 3 płatności częściowe. Płatności częściowe będą następowały raz w miesiącu zgodnie z procentowym zaawansowaniem prac wynikającym z Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia częściowej faktury VAT nie wcześniej jednak niż po podpisaniu przez strony częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

8.3.2.Pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odebraniu przez Zamawiającego części zamówienia, o wartości 30% lub więcej, w celu rozliczenia zaliczki. Na fakturze Wykonawca poda datę, numer wystawienia faktury zaliczkowej oraz kwotę otrzymanej zaliczki.

8.4. Płatność końcowa.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia końcowej faktury VAT nie wcześniej jednak niż po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji powykonawczej instalacji artystycznej.

8.4. Termin płatności i opóźnienia.

Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy następować będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, które Wykonawca wskaże Zamawiającemu na piśmie najpóźniej w dniu wystawienia pierwszej faktury. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w terminowej płatności faktur, Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

9. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY I ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

9.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

W dniu …………….2018 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, tj. Ceny Umownej brutto, co stanowi kwotę ……………………… PLN (słownie: ………………….złote ………00/100).

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie……………………...

Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz okres rękojmi – stanowi Załącznik Nr 3;

- 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi (okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. PODWYKONAWSTWO.

10.1. Zgoda Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawców

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z realizacją konstrukcji drewnianej. W pozostałym zakresie Wykonawca wykona Przedmiot  Umowy siłami własnymi lub przy pomocy zatrudnionych przez siebie podwykonawców.

10.2. Odpowiedzialność Wykonawcy za zatrudnionych podwykonawców.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub uchybienia, zaniedbania i zaniechania każdego podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10.3. Warunki umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Przez umowę o podwykonawstwo  należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część Przedmiotu Umowy (za wyjątkiem prac związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej), zawartą między Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pełnił rolę koordynatora prac i ponosił pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom.

11. URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO.

Jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa.

Wszystkie materiały, urządzenia i jakość wykonania winny:

(a) być rodzaju opisanego w Dokumentach Umownych;

(b) spełniać wymagania obowiązujących polskich przepisów technicznych, w tym obowiązujących norm i standardów;

(c) być poddawane wyrywkowo takim badaniom, jakich zażąda Zamawiający dokonywanym na miejscu wytwarzania, montażu, czy przygotowania na Terenie realizacji instalacji artystycznej. Wszelkie koszty wynikające z tego tytułu pokrywa Wykonawca w takim zakresie w jakim wynika to z Norm potwierdzonych certyfikatami wystawionymi przez akredytowane laboratoria. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w przedstawionym przez siebie zestawieniu materiałów i urządzeń lub w aktualizacji tego zestawienia określonego materiału lub urządzenia, wówczas Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy materiał lub urządzenie o wymaganych przez Zamawiającego parametrach.

d) w przypadku drewna użytego do realizacji instalacji artystycznej powinno ono być wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej.

12. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

12.1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, w szczególności:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

6) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem twórcy utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub jego części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach ceny brutto na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się także do pól eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

7) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

8) Wykonawca w ramach Ceny Umownej bez dodatkowego wynagrodzenia przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do Projektu montażowego oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji zamówienia z chwilą ich przekazania Zamawiającemu, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej, które niezbędne są dla użytkowania Przedmiotu Umowy.

Przekazanie praw nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania korekt zmian i uzupełnień wynikających z prowadzonych prac w w/w dokumentacji. Jeśli Wykonawca nie jest autorem Projektu montażowego ma obowiązek uzyskać zgodę autora na przeniesienie tych praw na Zamawiającego.

12.2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto:

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: projekt montażowy, rysunki, plany, opinie, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie;

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

12.3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie i na zasadach określonych w pkt 12.2 powyżej, na następujących polach eksploatacji:

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

8) nadawania za pośrednictwem satelity,

9) reemisji,

10) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

11) wykorzystania w utworach multimedialnych,

12) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

13) wprowadzania zmian, skrótów,

14) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

15) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

16) najem,

17) dzierżawa,

18) udzielanie licencji na wykorzystanie,

19) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

20) publikowanie części lub całości.

12.4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

12.5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym niniejszą Umową.

12.6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt 12.3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

12.7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

12.8. Wykonawca zobowiązuje się, wraz z przekazaniem części przedmiotu Umowy, a przed podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego uzyskać oświadczenia autora lub – w przypadku wielości – autorów tej części w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanej części przedmiotu Umowy przez okres 10 lat. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

12.9.  Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SIWZ, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 12.3.

13. PRAWO DO ZMIANY UMOWY.

13.1. Prawo do zgłaszania propozycji Zmian.

Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę, Zamawiającego w jakimkolwiek momencie przed ukończeniem części lub całości Przedmiotu Umowy i są dopuszczalne wyłącznie w granicach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.1.1. Strony przewidują prawo i dopuszczalność zmiany Umowy w następującym zakresie:

1) zmiana w obowiązujących stawkach podatku VAT (zmiana stawki VAT wraz z wiążącą się z nią zmianą wynagrodzenia);

2) wstrzymanie prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana terminu wykonania prac);

3) zmiana warunków realizacji Przedmiotu Umowy polegająca na niemożności czasowego wykonywania rozpoczętego zakresu prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana terminu wykonania);

4) wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków powodujących, pomimo zastosowania ogólnie dostępnych środków zabezpieczających, niemożność czasowego wykonania umownego zakresu prac (zmiana terminu wykonania);

5) konieczność usunięcia błędów lub konieczność dokonania zmian w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy (ewentualnie zmiana ceny o ile wykracza poza ryczałt i terminu wykonania).

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej zostanie ona potwierdzona w formie protokołu konieczności podpisanego przez obie Strony.

Zmiana ceny zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonego przez Wykonawcę i Zamawiającego zestawienia kosztów i prac zgodnie z zakresem zmian wynikającym z protokołu konieczności.

13.1.2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy w tym przeprowadzanie prób w zakresie eksploatacji i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

3) W przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- której nie można przypisać drugiej Stronie

Za wystąpienie tzw. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy uważa się: powódź, uciążliwe wiatry, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

13.1.3. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.

2) winy Zamawiającego lub w przypadku opóźnień ze strony Zamawiającego w przekazaniu Terenu realizacji instalacji artystycznej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej zostanie ona potwierdzona w formie protokołu podpisanego przez obie Strony.

13.1.4 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu spełnienia świadczenia, w następujących sytuacjach:

1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) Zmiana dotycząca zakresu prac i ceny, jeżeli wystąpią nieprzewidziane kolizje lub kolizje z pracami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji zastosowanych materiałów, urządzeń oraz zmiana terminu lub ceny.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej zostanie ona potwierdzona w formie protokołu podpisanego przez obie Strony. Zmiana ceny zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu zmiany w oparciu o cenę zawartą w Ofercie Wykonawcy.

13.1.5 Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.1.6 Nie stanowi zmiany umowy:

1) Zmiana danych teleadresowych.

2) Zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

3) Zmiana Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy, który może podlegać zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji prac (nie dotyczy Terminu Wykonania). Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony umowy zamiennego lub zmodyfikowanego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy.

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

13.1.7 Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. ODBIORY

14.1.

1) Odbiór Przedmiotu Umowy będzie następował częściami na podstawie częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca i Zamawiający ustanawiają jeden odbiór częściowy w miesiącu w terminach i zakresach przewidzianych w Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. Z każdej czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zawierający potwierdzenie wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.

2) Nie usunięcie wad w terminie stanowi po stronie Zamawiającego:

a) prawo zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu podmiotu  na koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie prac, których dotyczą wady, której dotyczą wady, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wykonania zastępczego, które poniósł Zamawiający, w szczególności wynagrodzenia wykonawcy zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę;

b) prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;

Wykonanie prawa odstąpienia nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, lub w razie braku stawiennictwa przez Wykonawcę w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem – w obecności samego Zamawiającego, że:

- Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie.

- Wady nie zostały usunięte w terminie.

- Przeprowadzono inwentaryzację.

c) prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

14.2. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może być dokonane tylko po zakończeniu wykonania wszelkich prac, które obejmuje Przedmiot Umowy i opracowaniu Dokumentacji powykonawczej instalacji artystycznej.

14.3. Protokół odbioru końcowego.

Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego:

1) zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiające użytkowanie instalacji artystycznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić przejęcia określając w protokole powód ich nie odebrania i termin ponownego przystąpienia do odbioru; lub

2) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia wady umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego, z uwzględnieniem rozliczenia za wadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy.

14.4. Potwierdzenie usunięcia wad.

Po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole odbioru końcowego zostaną usunięte, Zamawiający i Wykonawca powinni niezwłocznie potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad. Protokół z Usunięcia Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego.

Wykonawca uwzględni usunięcie wad w Dokumentacji powykonawczej instalacji artystycznej.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY.

15.1. Okres Gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na podstawie dokumentu gwarancyjnego złożonego przy odbiorze końcowym na okres zgodnie z Ofertą Wykonawcą, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego („Okres Gwarancyjny”). Okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji.

15.2. Zakres gwarancji.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej Gwarancji obejmuje wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy w tym instalacji artystycznej i pracach, które zostaną ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego w Okresie Gwarancyjnym, a których przyczynę powstania będzie stanowić użycie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub jakość wykonania niezgodnych/niezgodna z niniejszą Umową.

15.3. Usunięcie wad.

Wykonawca na własny koszt usunie wady objęte Gwarancją poprzez naprawę lub wymianę wadliwej części Przedmiotu Umowy. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o wadzie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty otrzymania ww. powiadomienia i usunie wady w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, wówczas Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wady i uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, może powierzyć ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

15.4. Przedłużenie Okresu Gwarancyjnego.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw. Okresu Gwarancyjny ulega automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

15.5. Prawo dostępu i wglądu do dokumentów.

W celu należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wadliwych części Przedmiotu Umowy w każdym czasie i w takich granicach, w jakich okaże się to niezbędne dla dokonania oględzin i usunięcia wady z uwzględnieniem jednak zapewnienia możliwości bieżącego prowadzenia działalności przez Zamawiającego na Terenie realizacji instalacji artystycznej.  Ponadto, przez okres gwarancji Wykonawca będzie miał prawo wglądu do dokumentacji instalacji artystycznej oraz innych dokumentów związanych z eksploatacją i użytkowaniem Przedmiotu Umowy lub ich części, w tym urządzeń.

15.6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

Postanowienia zawarte w niniejszym pkt 15 nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Okres rękojmi liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem, że:

a. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad.

c. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,

d. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych.

16. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

16.1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, zaś Wykonawca odpowiednio do tego jest obowiązany na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

16.2. Szkody na osobie lub w mieniu.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, w zakresie i do kwot jakimi Wykonawca jest objęty polisą ubezpieczeniową stosownie do pkt 17. poniżej, wszelkie uzasadnione i udokumentowane szkody i roszczenia wynikłe ze: (i) śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby, lub (ii) strat lub uszkodzeń mienia, które wydarzą się wskutek lub w następstwie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz usuwania w nich wad przez Wykonawcę oraz będą spowodowane jakimkolwiek zaniedbaniem, umyślnym działaniem lub innym niedotrzymaniem warunków Umowy przez Wykonawcę.

16.3. Ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ponosi aż do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy i Terenu realizacji instalacji artystycznej.

17. UBEZPIECZENIE.

17.1. Ubezpieczenie Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczył prace wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do instalacji artystycznej, do wartości Ceny Umownej brutto, od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie jest zawarte od daty rozpoczęcia prac związanych z realizacją instalacji artystycznej do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca posiadać lub wykupił ubezpieczenie sprzętu Wykonawcy oraz innych maszyn sprowadzonych przez Wykonawcę na Teren realizacji instalacji artystycznej. Jakiekolwiek kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od ubezpieczycieli będą ponoszone przez Wykonawcę zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności i ryzyk określonych w niniejszej Umowie.

17.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z i na warunkach

polisy OC, której kopia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy. Polisa ta obejmuje ubezpieczenie zarówno odpowiedzialności cywilnej deliktowej, jak i kontraktowej Wykonawcy i jest nie mniejsza niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

17.3. Trwałość ubezpieczenia w okresie realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dowody opłaty przez Wykonawcę należnych składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 17.1 i 17.2 przez cały okres trwania niniejszej Umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a w przypadku gdy będzie to wynikało z zawartych umów ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od daty wymagalności kolejnych składek. W przypadku, gdy w okresie realizacji Umowy nastąpi wygaśnięcie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć nową polisę przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy.

18. SIŁA WYŻSZA.

Strony ustalają iż Wykonawca nie może powoływać się względem Zamawiającego na skutki działania siły wyższej jeżeli nie powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu takiej okoliczności w terminie najpóźniej 3 dni od wystąpienia takiego zdarzenia. Brak powiadomienia Zamawiającego we wskazanym terminie skutkuje tym, iż ryzyko następstw działania siły wyższej w całości przechodzi na Wykonawcę.

19. WYPOWIEDZENIE UMOWY.

19.1. Uprawnienie Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy.

Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, w przypadku gdy Wykonawca:

- nie rozpocznie wykonania prac przez okres powyżej 30 (trzydziestu) dni liczonych od ostatniego dnia, w którym prace winny były być rozpoczęte;

- nie ukończy całości Przedmiotu Umowy  w Terminie Wykonania zgodnie z pkt 7.1., a opóźnienie wyniesie  więcej niż 30 dni  (trzydzieści) dni licząc od daty, w której prace winny były być ukończone.

W przypadku niezrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy w każdym z tych przypadków, Zamawiający będzie mógł, po powiadomieniu Wykonawcy z 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem, wypowiedzieć niniejszą Umowę. W przypadku wypowiedzenia Umowy, gdy stwierdzona zostanie niekompletność jakiejkolwiek dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. Jeżeli po wypowiedzeniu Umowy Projekt montażowy lub jakakolwiek dokumentacja objęta niniejszą umową zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji prac i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie prac objętych Przedmiotem Umowy, to koszty te pokryje Wykonawca.

19.2. Uprawnienie Wykonawcy do wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, w przypadku gdy Zamawiający nie dokona zapłaty kwot należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od upływu terminu na płatność. W takim wypadku, Wykonawca będzie mógł, po powiadomieniu Zamawiającego z 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem, wypowiedzieć niniejszą Umowę.

19.3. Rozliczenie i płatności, w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego.

Po wejściu w życie powiadomienia o wypowiedzeniu według pkt 19.2., Zamawiający bezzwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 (czternastu) dni zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy oraz dokona na rzecz Wykonawcy płatności:

(a) kwot płatnych za wykonaną część Przedmiotu Umowy (według procentu zaawansowania danego

elementu),

(b) kosztów zamówionych dla prac urządzeń i materiałów, które zostały dostarczone Wykonawcy

lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć,

(c) uzasadnionego kosztu usunięcia sprzętu Wykonawcy z Terenu realizacji instalacji artystycznej, zabezpieczenia, itp., tak jak podano powyżej.

20. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

Rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny.

Przed skierowaniem sporu na drogę postępowania sądowego, Strony winny podjąć starania jego polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia, taki spór zostanie definitywnie rozstrzygnięty przez sąd powszechny. Strony ustalają iż sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie Sąd Polski właściwy dla siedziby Zamawiającego.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

21.1. Powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia i komunikaty.

Gdziekolwiek w treści Umowy jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, komunikacie, świadectwie lub ustaleniu wydawanym przez kogokolwiek, o ile inaczej nie określono, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument winien być wystawiony na piśmie, a czynności takie jak „powiadomić”, „zezwolić”, „zatwierdzić”, „poświadczyć” należy rozumieć w ten sam sposób. Wszelkie takie powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia etc. powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki.

21.2. Adresy do korespondencji.

Dla celów niniejszej Umowy wszelkie powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia, komunikaty, etc. należy wysyłać pocztą albo dostarczać osobiście na odpowiednie adresy do korespondencji:

(a) Zamawiający: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa,

e-mail:………...

(b) Wykonawca: ………………… e-mail:………….

Każda ze Stron może zmienić wyznaczony adres na inny po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony.

21.3. Poufność Dokumentów Umownych.

Każda ze Stron będzie traktować dane zawarte w Umowie jako prywatne i poufne, oprócz sytuacji, gdy może to być niezbędne dla celów wykonania niniejszej Umowy, oraz nie będzie publikować, tak samo jak i ujawniać danych dotyczących Umowy, jak i jakichkolwiek szczegółów w jakiejkolwiek prasie, ani gdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

21.4. Prawo rządzące Umową.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z polskimi przepisami prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości co do zgodności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyjmuje się, iż pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

21.5. Język Umowy.

Dokumenty Umowne zostały sporządzone i podpisane w języku polskim. Jakiekolwiek komunikaty, powiadomienia, zatwierdzenia, polecenia, etc. wydawane na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane w języku polskim. Wszelkie dokumenty i informacje techniczne związane z eksploatacją i użytkowaniem Przedmiotu Umowy, w tym materiałów i urządzeń, zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim.

21.6. Egzemplarze Umowy.

Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w trzech identycznie brzmiących egzemplarzach, 2

dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy, w języku polskim. Jakiekolwiek załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego:                                                    W imieniu i na rzecz

Wykonawcy:

_____________________

______________________