Umowa

na roboty remontowe

zawarta w dniu …………………….. roku w Sosnowcu

pomiędzy:

Przychodnią MILOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41 – 203), ul. K.
Baczyńskiego 14C, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489327, NIP: 6443505618, wysokość kapitału zakładowego: 4 904 000zł, reprezentowaną przez:

Dariusza Skłodowskiego – Prezesa Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………, o nr PESEL …………… zamieszkałym w…………………………..,prowadzącym firmę:……………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP……………………, zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi remontu w zakresie remontu …………………………………………………………….

- Szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z Zakresu robót, który stanowi załącznik do umowy łącznie z ofertą Wykonawcy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

        - posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w dokumentach wymienionych powyżej w tym w szczególności: zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe, w szczególności w postaci odpowiednich środków finansowych, rzeczowych, osobowych oraz wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy;

        - zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;

        - zapoznał się miejscem wykonywania przedmiotu umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;

        - w cenie oferty uwzględnił i wycenił wszelakie elementy materialne i niematerialne, w tym niewymienione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załącznikach, a mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 umowy;

        - będzie odpowiedzialny za profesjonalną jakość, techniczną prawidłowość oraz kompletność wykonanych robót i prac według zakresu umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień ……………. r, a termin ich zakończenia na dzień ……………………………………….. r.

- Przekazanie Wykonawcy terenu remontu nastąpi do dnia ……………………….

§ 4

Wykonawca wykona we własnym zakresie prace opisane w Zakresie robót stanowiącym załącznik do umowy oraz zadba o czystość po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto (słownie ……………………………….złotych 00/100).

- Do wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu wlicza się koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 - dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury na rachunek bankowy w banku nr ………………. , który został podany przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, za faktycznie wykonane i odebrane prace.

- Każdy odbiór częściowy oraz odbiór końcowy będzie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- W przypadku wystąpienia prac koniecznych do wykonania nie ujętych w załączniku do niniejszej umowy, zostanie sporządzony protokół konieczności robót dodatkowych, który po akceptacji przez obydwie strony umowy będzie stanowił załącznik do aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie ujęte w podstawowym kosztorysie będzie przedmiotem dodatkowej zapłaty na zasadach opisanych w § 5 ust. 3 umowy.

§ 6

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % od kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % od kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

- W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy od daty wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	        						          Wykonawca