ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA – WZÓR

zawarta w dniu …..2022 r. w Sośnicowicach,

pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą

w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,

NIP ………………………...

reprezentowaną przez Burmistrza Sośnicowic – Leszka Kołodzieja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Leszka Pietrasińskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla zadania: "Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach – projekt”. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia powinna uwzględniać:

- Całkowitą rozbiórkę istniejących obiektów – przystanków autobusowych,

- Budowę zatoki autobusowej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego na całej długości zatoki autobusowej na kierunek Sośnicowice oraz peronu przystankowego na kierunek Kozłów wraz z przejściem dla pieszych,

- Wybór technologii nawierzchni zatoki autobusowej i peronu przystankowego w trakcie prac projektowych po uzgodnieniach z Zamawiającym i Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach.

- Przebudowę nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 2991 S – ulicy Łabędzkiej na odcinku projektowanej zatoki autobusowej i peronu przystankowego w zakresie koniecznym,

- Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

- Odwodnienie drogi w obrębie nowego obiektu,

- W miarę możliwości terenowych przewidywać budowę fragmentu chodnika do przejścia dla pieszych na odcinku objętym opracowaniem,

- Urządzenie bezpieczeństwa ruchu (bariery, poręcze, itp.).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)    pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (zarządcą cieku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach), wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia, opinie konieczne dla realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wymagania dotyczące zawartości opracowania projektowo-kosztorysowego:

- Projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu w organie administracji budowlano-architektonicznej składający się z:

  - - projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 
 	 projektowych w ilości 3szt.

  - - projektu architektoniczno-budowlanego w ilości 3szt.

- Projekt techniczno-wykonawczy (projekt techniczny rozszerzony o niezbędnie elementy projektu wykonawczego) dla poszczególnych branż lub jako jedno opracowanie w ilości 4szt. wraz z oświadczeniem o sporządzeniu projektu technicznego. Projekt techniczno-wykonawczy musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. I ma stanowić uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ilości 3 szt.

- Przedmiar robót z rozbiciem na poszczególne branże, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych w ilości 3 szt.

- Kosztorys inwestorski w układzie wg przedmiaru, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2001 poz. 2458)

- Wersja elektroniczna całości dokumentacji na dysku przenośnym typu pendrive w ilości 1szt.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) i spełniając wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z poźn. zm.) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu w obrębie obiektu, który winien stanowić integralną część dokumentacji technicznej. Projekty organizacji ruchu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez odpowiednie organy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązania projektowego. W trakcie wykonywania zamówienia, będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym i Zarządcą drogi powiatowej nr 2991 S, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach wszystkie rozwiązania, a zwłaszcza te, mające istotny wpływa na koszty realizacji obiektu.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich materiałów, usług, w tym wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie do Zamawiającego.

- Dokumentacja winna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje, zgodnie z zakresem prac projektowych.

- Projekt powinien zawierać wszystkie jednoznaczne i niezbędne do realizacji rysunki lub opisy w zakresie i stopniu dokładności umożliwiającym sporządzenie oferty przez Wykonawcę robót budowlanych oraz realizację tychże robót bez żadnych dodatkowych opracowań, rysunków i opisów.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie odrębnej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część umowy.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

4 miesiące od daty podpisania umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości.

- Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z art. 99  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), unikając wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny"; Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna, jako opis przedmiotu zamówienia, spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację inwestycji na podstawie niniejszego przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień do przedmiotu umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytań od Zamawiającego.

§ 5

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:

      - udzielania Wykonawcy odpowiedzi na piśmie na jego formalne wystąpienia,

    - współdziałania w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w umowie.

- Strony zobowiązane są do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca opatrzy dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w całości do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, w ilości określonej w SWZ. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie (odbiór) dokumentacji będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy. W przypadku odmowy przyjęcia (odbioru) dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę przyczyny zwrotu odmowy zostaną wskazane na piśmie przez Zamawiającego.

- Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego. Przekazywanie zawartych w niej informacji osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. O zauważonych wadach w dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a ten usunie wady nieodpłatnie w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

- Wszelkie możliwe materiały (opracowania, koncepcje, projekty itp.), jakie zostaną stworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, zostaną przekazane Zmawiającemu w formie pisemnej oraz w formie plików możliwych do edycji w programach z pakietów Microsoft Office 2003, Adobe Reader i AutoCad oraz przeglądarkach graficznych.

§ 7

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy Wykonawcy wynagrodzenie

umowne w kwocie …………. brutto (słownie: ……..  zł  /100) w tym: netto: ……. zł  (słownie: …….. zł 00/100), podatek VAT w wysokości …. wynosi: ……. zł  (słownie: …… zł 00/  ).

- Ustala się następujące warunki płatności:

  - 15%  wynagrodzenia po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji,

  - 70% wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej,

  - 15% wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę.

- Podstawą wystawienia faktur są:

- dla faktury częściowej zgodnie z ust. 2 lit. a) - protokół zdawczo-odbiorczy zaakceptowanej koncepcji,

- dla faktury częściowej zgodnie z ust. 2 lit. b) - protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji podpisany przez Strony umowy oraz wniosek o pozwolenie na budowę z potwierdzoną datą wpływu do Starostwa Powiatowego,

- dla faktury końcowej –  ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku, nr rachunku: ……………………………………. do 30 dni od daty wpływu faktury wraz z podpisanym przez strony umowy protokołem odbioru przedmiotu umowy do Zamawiającego.

- Dokumenty finansowo-księgowe należy wystawiać na następujące dane:

NABYWCA: Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice  ul. Rynek 19, NIP 969-14-22-687,

ODBIORCA: Urząd Miejski Sośnicowice, 44-153, ul. Rynek 19.

- Wykonawca dostarcza faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarcza faktury Zamawiającemu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

§ 8

- Wykonawca wyznacza ………………. do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza ………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu umownego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 3 umowy w 500 zł za każdy przypadek,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie na zasadach ogólnych.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,

- wykonawca realizujący przedmiot umowy nie posiada aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do jego realizacji,

- stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych niniejszą umową przez Wykonawcę,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie niniejszej umowy,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.             W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1), 3) przypadku Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji zobowiązań umownych. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o zaistnieniu przesłanek przewidzianych w ust. 1 lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru usługi przerwanej,

  - dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców w zakresie jak niżej:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi odbioru odpadów, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi,           w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Umowy możliwość wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy bądź zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

- W przypadku sporu między Wykonawcą a podwykonawcami odnośnie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający przekaże sporną należność do depozytu sądowego.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres rękojmi za wady fizyczne równy jest okresowi udzielonej gwarancji i wynosi ........ miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek wykonanej dokumentacji:
- w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 
- na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane i zadawanych pytań Wykonawców

dotyczących postępowania przetargowego,

- w trakcie trwania robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej obciążając Wykonawcę wynikłymi z tego tytułu kosztami.

- Jeżeli okaże się, iż wykonana dokumentacja budowlana i wykonawcza zawiera błędy projektowe, jest niezgodna z  obowiązującymi przepisami, w tym p.poż. - uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie terminie do naniesienia w dokumentacji niezbędnych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie robót budowlanych dodatkowych, Zamawiający może żądać odszkodowania pokrywającego wysokość poniesionych kosztów.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zwrot zabezpieczenia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę wraz z odsetkami.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy i nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż  ………….. zł (słownie: …………………….) przez cały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów lub opłaconych polis.

§ 15

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

- zmiany terminu wykonania w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawca wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia  w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

- zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (zgłoszenia/pozwolenia/odstępstwa),

2) zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ.

3) zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy:

- gdy Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- gdy Wykonawca zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- w przypadku zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

§ 16

      - Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania i uregulowania płatności przez Zamawiającego za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich związanych z dokumentacją projektową lub jej częścią, którymi może dowolnie rozporządzać i korzystać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

      - utrwalania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;

      - zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

      - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

      - rozpowszechniania utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienia, wyświetlenia, prezentacji multimedialnej, odtworzenia,

      - przekazywania innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań;

      - korzystanie do realizacji robót budowlanych,

      - użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Organizatora, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części: - innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, - innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, w tym poprzez publiczne udostępnianie w sieci internetowej,

      - wykonanie utworu architektonicznego poprzez przeprowadzenie prac budowlanych.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych, w tym dokonywanie zmian w utworze lub w jego częściach, według uznania Zamawiającego.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu lub z opracowań jego części według uznania Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu.

§ 17

W sprawach spornych rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                 	                   			            WYKONAWCA