ZAŁĄCZNIK NR 7

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………..  pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim,

ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, działającą w imieniu własnym oraz jako Inwestor Zastępczy w imieniu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach z siedzibą 
w Sośnicowicach, przy ul. Kościuszki 22, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez …………………. – …………………..

a

……………………. zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanym przez
…………………  - …………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego ZP/17/2013, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1.   Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru     
inwestorskiego nad zadaniem: Budowę Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego 
i Biblioteki w Sośnicowicach.

2. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorys ofertowy do umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych.

3. Nadzór inwestorski wykonywany będzie w okresie realizacji zadania do czasu jego  zakończenia, odbioru, rozliczenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 2

Inspektor nadzoru przyjmuje obowiązki w pełnym zakresie czynności określonych 
w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

- przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym zakresie Inspektor nadzoru ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- przedstawienie Zamawiającemu opinii w sprawie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest

Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót

budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych – 
w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do dziennika,

- przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania – w terminie 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,

- bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym końcowego rozliczenia finansowego budowy,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu, w porozumieniu z Zamawiającym,

- współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski 
w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji oraz przekazywanie Wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski,

- niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie, celem podjęcia decyzji dotyczących ich realizacji; bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydania polecenia Wykonawcy robót budowlanych na wykonanie robót dodatkowych,

- przedstawianie Zamawiającemu opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do samodzielnego podejmowania decyzji w tych sprawach,

- niezwłoczne pisemne zawiadamianie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach, ewentualnych zakłóceniach związanych z realizacją prac, w tym również  o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn,

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej, sprawdzonej pod kątem merytorycznym  dokumentacji powykonawczej /budowlanej, geodezyjnej i rozruchowej/ sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- przekazanie Zamawiającemu kompletnego, sprawdzonego wniosku dotyczącego uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych,

- stawianie się na terenie przeprowadzanych robót budowlanych bez dodatkowego wezwania w czasie wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, 
z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone,

- zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

- na wezwanie Zamawiającego udział w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym wykonanej inwestycji.

§ 3

Termin pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru:

- rozpoczęcie prac: w dniu zawarcia umowy

- zakończenie prac: 31.08.2015r.

§ 4

- Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za pełnienie obowiązków jakie wynikają z niniejszej umowy ustala się w wysokości …..   brutto (słownie:…) wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie 
z ceną brutto podaną w ofercie.

- Strony ustalają następującą formę rozliczenia i płatności za roboty:

1) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy, realizowane będzie do wysokości 95% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust.1 umowy, proporcjonalnie do wykonanych  i odebranych robót od wykonawcy robót budowlanych,

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na
   użytkowanie obiektu.

- Faktury należy wystawiać, w zakresach % ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, na:

- Gminę Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19, NIP 969-14-22-687, REGON 276257788,

- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, 44-153 Sośnicowice ul. Kościuszki 22, NIP 969-13-55-577, REGON 001003762,

- Płatności faktur będą dokonywane przez Płatników przelewem z rachunków  bankowych na rachunek Wykonawcy w banku: ...................... nr rachunku: ....................... ,  w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury.

7.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

§ 5

Miejscem wykonywania czynności Inspektora Nadzoru jest „budowa” oraz siedziba Zamawiającego.

§6

1. Inspektor nadzoru dla realizacji prac będących przedmiotem umowy wyznacza:

- jako Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: ………………...,

- jako Inspektora nadzoru w branży sanitarnej: ………………....

- jako Inspektora nadzoru w branży elektrycznej: ………………...

2. Zamawiający jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza: ………

§ 7

Inspektor będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie robót w ciągu okresu realizacji zadania.

Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej, które od strony fachowej powinny być przeanalizowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie działania 
i poinformować na piśmie o swoim stanowisku Zamawiającego w terminie 3 dni.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Inspektora Nadzoru,

- jeżeli Inspektor Nadzoru zaniechał realizacji umowy.

Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

- Umowne prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1

§ 9

Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00 zł (słownie czterysta zł) za każde naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie.

§ 10

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 
w wyniku nie należytego wykonania czynności, których zakres obejmuje niniejsza umowa.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane jedynie w trybie  określonym w rozdziale XXI SIWZ „Warunki dokonania zmiany zawartej umowy”, 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Inspektora nadzoru.

§15

Integralną część umowy stanowią załączniki nr:

1.  dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych,

2.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- tabela zakresu finansowania elementów budowy

4.  oferta Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             INSPEKTOR NADZORU