###### UMOWA  ZP/4/2009

na realizację projektu p.n.

„Budowa drogi gminnej oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach”

Sośnicowice, styczeń 2009

Zał. Nr  6

Umowa-wzór

ZP/4/2009

na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków budżetu Państwa  w ramach  Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

zawarta w dniu .................... w Sośnicowicach, pomiędzy Gminą Sośnicowice 44-153 Sośnicowice ul.Rynek 19, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Burmistrza Sośnicowic        - Czesława Jakubka

przy kontrasygnacie skarbnika Leszka Pietrasińskiego

a     .....................................................................................................................................     z     siedzibą    w

..............................................    ul.    ...............................................................    zwanym    w    treści    umowy

„Wykonawcą" w imieniu i na rzecz którego działają:

1.         .......................................................................................................................................

2.	............................................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:” Budowa drogi gminnej oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach”.

-lokalizacja –Sośnicowice, gmina Sośnicowice, powiat gliwicki, województwo śląskie, Polska

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy zgodnie z projektem  opracowanym   przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INŻYNIERIA SANITARNA” Spółka z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie                    ul. Świerczewskiego 40 oraz w oparciu  o :

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zał. Nr  1 do umowy)

- złożoną ofertę  (zał. Nr 2 do umowy)

- kosztorys ofertowy (zał. Nr 3 do umowy)

3.Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.Roboty budowlane określone w ust. 2 wykonane zostaną zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przepisami prawa budowlanego.

Termin realizacji

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień .........................

2.  Zakończenie robót ustala się na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego  tj.: .......................

Obowiązki stron

§ 3

1. Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, o której mowa w § 1 umowy w terminie 3 dni od zawarcia umowy;

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

- przejmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego;

- będzie pełnił nadzór inwestorski;

- zleci nadzór autorski jednostce projektowej;

- przekaże dziennik budowy

2. Wykonawca:

- zaktualizuje, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, harmonogram rzeczowo - finansowy robót przedłożony w ofercie, przed zawarciem umowy;

- opracuje plan BIOZ w terminie poprzedzającym przekazanie placu budowy;

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej,

- poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy;

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy;

- wykona kompleksową obsługę geodezyjną w czasie realizacji zadania wraz z wytyczeniem i naniesieniem na mapę zasadniczą obiektu po zrealizowaniu zadania;

- poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami w czasie realizacji i po zakończeniu robót;

- po wykonaniu demontażu istniejących urządzeń instalacji uporządkuje teren budowy zdemontowane elementy na ewentualne jego życzenie, pozostawi do dyspozycji Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym;

- zabezpieczy dostawy nowych materiałów,urządzeń i osprzętu,

●zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż oraz przestrzeganie przepisów BHP;

- bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywać może jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii;

- zawrze umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie przedmiotu umowy i przedłoży  ją  Zamawiającemu w terminie 14 - tu dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

- teren budowy oznaczy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

- zabezpieczy utrzymanie przekopów (rozkopów) w odpowiednim stanie technicznym  zapewniającym bezpieczny ruch  pojazdów i pieszych do czasu przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności,

● Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów ,które spełniają wszelkie wymogi ustawy – Prawo Budowlane (art.10), a więc posiadają odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, są zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo - ilościowych stosowanych wyrobów budowlanych  i materiałów. W przypadku, o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami koszty pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek załatwienia formalności związanych z zajęciem pasa drogowego dla realizacji przedmiotu umowy

- dokona  komisyjnego przekazania  przedmiotu  umowy przy udziale zainteresowanych  stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych;

- przekaże Zamawiającemu   dokumentację   powykonawczą  podpisaną  przez   kierownika   budowy, projektanta i inspektora nadzoru;

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy;

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę istniejących na terenie budowy znaków granicznych ,a w przypadku ich trwałego uszkodzenia lub naruszenia do odtworzenia na swój koszt tych znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

§ 4

1. Zamawiający dopuszcza  możliwość  wykonania części  przedmiotu  zamówienia przez  podwykonawców.

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu  wszelkich informacji  dotyczących  tych  podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu do akceptacji umowy zawierane z podwykonawcami na wykonanie robot, określonych w §1 umowy, pod rygorem ich nieważności.

5.Wykonawca oświadcza, że zleci podwykonawcom następujący zakres robót:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

6.  Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego 
 i Wykonawcy.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 5

1.   Za wykonanie  przedmiotu  umowy strony ustalają  wynagrodzenie  kosztorysowe  w wysokości:

............................................................................................................................................................. zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Kwota netto wynosi: ................................ zł (słownie: ............................................................................)

Podatek VAT w wysokości:......... % tj.............................. (słownie: .................................................. .....)

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost  z dokumentacji projektowej oraz następujące  koszty:

- koszt    wszelkich    robót    przygotowawczych,    demontażowych,    wyburzeniowych,    odtworzeniowych, porządkowych;

- zagospodarowanie placu budowy;

- robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji; przekopów kontrolnych;

- odtworzenia dróg i chodników;

- dowozu nadmiaru gruntu;

- zagęszczenia gruntu;

- ewentualnego pompowania wody;

- pełnej obsługi geodezyjnej;

- projektu organizacji robót itp.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Wskaźniki cenotwórcze przyjęte do wyceny ofertowej ani też wyliczone i ustalone ceny jednostkowe nie będą

waloryzowane  w okresie realizacji umowy.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego  i odebranego  zakresu robót   z uwzględnieniem  postanowień  dotyczących  procedur  odbioru  zapisanych  w  niniejszej umowie.

5.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa wyżej,
     należności z tytułu zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców i przelanie tych
     środków bezpośrednio na rachunek podwykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi przez Strony w
         odrębnej umowie cesji wierzytelności.

6.  Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

• rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, książki obmiaru zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, protokołu  odbioru  częściowego robót ,

•   rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy .

Roboty związane z budową drogi, kanalizacji deszczowej i oświetleniem fakturowane będą jako wyodrębnione elementy realizowanego zamówienia zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego

7. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w banku ........................................................ 
nr konta ............................................................................

w terminach:

•    faktury częściowe do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego;

•    faktury końcowe do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego;

Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości umownej.

8. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.:

• faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego 
w 2-ch egzemplarzach;

•   protokołu wykonania elementu rozliczeniowego robót, a do faktury końcowej zostanie dołączony protokół i odbioru   końcowego   przedmiotu   umowy   łącznie   z  dokumentacją  powykonawczą,  oraz  geodezyjną

inwentaryzacją zadania wraz z kartami studzienek i szkicami polowymi w 3-ch egzemplarzach i naniesieniem na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego.

Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego 30-to dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 631-10-04-730.

10. Faktury należy wystawiać na płatnika

Gmina Sośnicowice 
44-153 Sośnicowice ul.Rynek 19

11.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ................................................

Odstąpienie od umowy

§ 6

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

A/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie l miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

B/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

C/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

D/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14-tu dni od dnia przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

E/ Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14-dni;

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia
        bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego.

§ 7

1.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

A/  Wykonawca w razie odstąpienia od umowy , z przyczyn  za  które odpowiada  i nie odpowiada, zobowiązany jest do:

▪   zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie  obustronnie uzgodnionym na  koszt własny,

▪   Wykonawca  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z budowy urządzenia zaplecza przez

niego  dostarczone lub wzniesione,

▪   w terminie 7 dni od daty odstąpienia  od umowy  Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi

protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz robót

zabezpieczających.

B/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn za które odpowiada, zobowiązany
      jest do:

•   dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

•   przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

## Gwarancje

§ 8.

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

2. Zamawiający powiadomi  Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie miedzy datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt ,jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

5. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

Kary i odszkodowania

§ 9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

A/za zwłokę w przekazaniu wykonanego przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 %  
  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie
     terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;

B/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
   brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

C./za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
     wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.

2..Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od    Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wyjątkiem sytuacji,gdy wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.   Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z należności za faktury Wykonawcy.

#### Sposoby rozliczeń i odbioru

§ 10

Celem dokonania  odbioru  wykonanego przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora w terminie 7 dni od daty wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

A. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

B. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

•    jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

•    jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

### Postanowienia szczegółowe

§11.

1. Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:
    .........................................................................................................................

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

•    koordynatora w zakresie obowiązków umownych: Krzysztof Krawczyk  –  Inspektor ds. inwestycji

•    inspektora nadzoru: ..........................................................................................................................

§ 12

1.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy w wysokości 
5 % wartości zamówienia brutto w następujących formach:

•    pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy;*

•    poręczeniach lub gwarancjach bankowych;*

•   gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi;*

•   poręczeniach udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;*

* niepotrzebne skreślić

2.   Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

3.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie, na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru pogwarancyjnego.

4.   Jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie ustalone w pkt. l zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie w trybie  określonym w rozdziale XIV SIWZ „ Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”.

§ 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  Prawa Budowlanego oraz ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach  z przeznaczeniem po 2 dla każdej ze Stron.

§ 17

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.  specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia

2.  oferta Wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

3.   kosztorys ofertowy

4.   SIWZ

WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY: