Załącznik nr 8	Wzór umowy

Nr sprawy ZP/ 7 /2014

UMOWA Nr  RGG		/2014

.2014r.

W dniu ............................... w Sośnicowicach pomiędzy 
GMINĄ SOŚNICOWICE reprezentowaną przez

BURMISTRZA SOŚNICOWIC – MARCINA STRONCZKA

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - LESZKA PIETRASIŃSKIEGO

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

a

zwanym dalej „Wykonawcą”

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie: wpisu do CEIDG (KRS)

Numer NIP:

w imieniu i na rzecz którego działają:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
   przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne pn.: 
„BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY MARCINA W KOZŁOWIE - PROJEKT”

polegające na wykonaniu opracowania projektowego budowy chodnika przy ulicy Marcina 
w Kozłowie.

2. Oferowana kwota brutto:........................................................................................złotych

(słownie:............................................................................................................................)

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w terminie;
a) do 31 PAŹDZIERNIKA 2014r. - w zakresie złożenia dokumentacji 
      projektowej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach o pozwolenie 
      na budowę,

b) do 19 GRUDNIA 2014r. - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
      na budowę.

2

§ 2.

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1/ oferta Wykonawcy

2/ zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego

3/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostarczona Wykonawcy przez 
    Zamawiającego.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
a) 80% wartości łącznej zadania, tj. ujętych w § 1 ust. 3a, 
    po złożeniu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dokumentacji projektowej wraz 
    z wnioskiem o pozwolenie na budowę, tj. kwotę:

.....................................................................................................................................zł brutto.

/ słownie / .............................................................................................................................brutto/.

b) 20% wartości łącznej zadania, tj. ujętych w § 1 ust. 3b, 
    po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, tj. kwotę:

......................................................................................................................................zł brutto.

/ słownie / .............................................................................................................................brutto/.

2. W przypadku częściowej rezygnacji z zakresu przedmiotu umowy z powodu niemożliwości
     uzyskania zgód lub warunków od odpowiedniego Zarządcy danej drogi lub Przedsiębiorstwa
     Energetycznego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy poniesione do tego czasu koszty,
     udokumentowane zapłaconymi fakturami lub rachunkami.

§ 4.

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie wystawionej
    faktury wraz z protokołem odbioru.

2. Zapłata faktury przez Zamawiającego będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty otrzymania

     faktury na konto bankowe Wykonawcy: ........................................................................................

§5.

1. Wady jakie może zawierać projekt a powstałe z przyczyn nie leżących po stronie 
    Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i w terminie wskazanym 
    przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
    umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za zwłokę w usunięciu wad
    stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
    dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4. Niezależnie od kar umownych o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający jest uprawniony 
    do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3

§ 6.

Zmiana postanowień zawartej umowy (w tym zmiana terminu bądź zakresu wykonania umowy), może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 7.

- 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego 
     a także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
     umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
     zawarcia umowy.

- 2. Wykonawca może odstąpić od umowy wskutek zdarzenia bądź połączenia zdarzeń 
     obiektywnie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które uniemożliwiają 
     wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których 
     strony nie mogły przewidzieć, zapobiec, poprzez działanie z należytą starannością, 
     przewidzianą dla cywilno-prawnych stosunków zobowiązaniowych.

- 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od powzięcia 
     wiadomości o powyższych okolicznościach.

- 4.  W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo 
      żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 8.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
    Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny
    właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymują Wykonawca a  3 egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA

..................................................		....................................................