# INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

# I  OCHRONY  ZDROWIA.

  - Cel,  zakres  i  podstawa  opracowania.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych  obiektów.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikację realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.1 ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.                         W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.

  - Zakres  robót  i  kolejność  realizacji.

Celem niniejszych robót budowlanych jest budowa ulicy bocznej od ulicy Do Groty w Srachowicach gmina Sośnicowice. Niniejsza ulica jest drogą gminną i stanowi jedną z dróg dojazdowych do zlokalizowanych przy niej posesji.

Zakres  robót  budowlanych  związanych  z  realizacją  zamierzenia  obejmuje :

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- zabezpieczenie obszaru robót stosownym oznakowaniem pionowym i UBRD na czas prowadzenia robót               w pasie drogowym, z uwzględnieniem podziału na etapy robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

- wytyczenie geodezyjne osi drogi;

- rozbiórka fragmentu nawierzchni jezdni bitumicznej wzdłuż projektowanego włączenia do ulicy Do Groty (zjazd publiczny)  wraz z jej odtworzeniem po zabudowie krawężnika (na szer. 30 cm i grub. 4 cm dla warstwy ścieralnej ) z zakładkowym przesunięciem miedzy warstwą ścieralną,  a wiążącą  ( o szer. 30 cm i grub. 4 cm dla warstwy wiążącej );

- rozebranie podbudowy jezdni wzdłuż zdemontowanego uprzednio krawężnika o max. szerokości 20 cm                   i głębokości do spodu projektowanej ławy betonowej pod krawężnik;

- wywóz odzyskanego materiału z rozbiórki.

Roboty ziemne

- pogłębienie  i wyprofilowanie koryta do głębokości pozwalającej na wbudowanie konstrukcji o grub. 0,46 m z poszerzeniem dna wykopu do szerokości warstwy odsączającej;

- roboty ziemne spycharką przy przemieszczaniu gruntu;

- roboty ziemne ręczne i koparką przy wykonaniu wykopów punktowych i liniowych;

- ścinanie pasa zieleni z wywozem darni traw z terenu budowy;

- wywóz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich załadunkiem;

Roboty  budowlane  -  jezdnia

- ułożenie na pełnej szerokości dna wykopu warstwy odcinającej z pospółki o grub.10 cm,

- ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub.  18 cm z mechanicznym zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

- ułożenie warstwy podsypki cementowo - piaskowej grub. 3 cm pod nawierzchnię z płyt drogowych wraz              z mechanicznym zagęszczeniem zagęszczarkami płytowymi;

- ułożenie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych grub. 15 cm wraz z wypełnieniem szczelin piaskiem drobnoziarnistym;

- wyrównanie nawierzchni jezdni,

- plantowanie przyległych terenów oraz uzupełnienie zagęszczonym gruntem;

- dowóz ziemi i wyrównanie pasa zieleni;

- obsianie trawą pasa zieleni.

Roboty  budowlane  -  zjazd publiczny

- zabezpieczenie istniejącego kabla elektroenergetycznego rurą osłonową;

- ułożenie na pełnej szerokości dna wykopu warstwy odcinającej z pospółki o grub.10 cm,

- wykonanie szalunków pod ławy betonowe pod krawężniki i oporniki;

- wylanie ław betonowych z oporem pod krawężniki i oporniki;

- demontaż szalunków po stężeniu betonu;

- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub.  18 cm z mechanicznym zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

- ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

- ułożenie warstwy podsypki cementowo - piaskowej grub. 3 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej wraz              z mechanicznym zagęszczeniem zagęszczarkami płytowymi;

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (czerwonej) grub. 8 cm wraz z wypełnieniem szczelin piaskiem drobnoziarnistym;

- wyrównanie nawierzchni jezdni poprzez wibrowanie zagęszczarką płytową z nakładka gumową;

- plantowanie przyległych terenów oraz uzupełnienie zagęszczonym gruntem;

- dowóz ziemi i wyrównanie pasa zieleni;

- obsianie trawą pasa zieleni.

Roboty  budowlane  -  odtworzenie nawierzchni jezdni

- wypełnienie szczeliny miedzy krawężnikiem, a podbudowa jezdni betonem;

- oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy bitumicznej oraz podbudowy betonowej emulsją asfaltową;

- ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grub. 4 cm;

- międzywarstwowe oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

- uszczelnienie połączenia termotopliwą taśma bitumiczną;

- ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grub. 4 cm;

Roboty  wykończeniowe  -  oznakowanie

- osadzenie słupków znaków pionowych z zakotwieniem w ławie betonowej;

- montaż tablicy znaków pionowych na słupku.

  - Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych

- drogi  gminne ulica : bez nazwy oraz Do Groty,

- zjazdy indywidualne gruntowe,

- budynki mieszkalne,

- ogrodzenia,

- słupy oświetleniowe i teletechniczne.

  - Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.

- Nie  występują  takie  elementy

  - Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  ziemnych.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi:

- ryzyko podczas ruchu pojazdów transportowych i maszyn drogowych;

- ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robót ziemnych i  załadunku  nadmiaru  gruntu  na  samochody  do  wywozu;

- ryzyko  podczas  pracy  walców  drogowych;

- ryzyko  podczas  transportu  i  układania  płyt dorgowych żelbetowych,

- ryzyko podczas pracy piły tarczowej spalinowej podczas cięcia prefabrykatów betonowych;

- ryzyko  podczas  pracy  ręcznej  zagęszczarki  powierzchniowej;

- ryzyko przygniecenia przez paletę z prefabrykatami betonowymi w miejscu montażu i wyładunku przez dźwig HDS z samochodu skrzyniowego;

- ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania związanego z montażem elementów na placu budowy;

- ryzyko podczas pracy z urządzeniami mechanicznymi;

- ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wskazania  i  zalecenia:

- zamknięcie  odcinków  ulic  na  czas  prowadzenia  robót;

- umożliwienie  dojazdu  oraz  dojścia  mieszkańcom  posesji  objętych  frontem  robót,

- zapewnienie  przejazdu  awaryjnego  dla  pojazdów  specjalnych  przez  całą  dobę,

- powiadomienie   zainteresowanych mieszkańców o konieczności  zamknięcia   drogi  co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót;

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie pionowe i zabezpieczenie robót drogowych za pomocą Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m.;

- przy robotach drogowych prowadzonych w pasie drogowym uzgodnić zajęcie pasa drogowego                                 z administratorami niniejszych dróg;

- roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzorem zarządzających tymi sieciami. O terminie przystąpienia do robót należy zawiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem.

  - Sposoby  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych.

## 5.6.1.     Wskazania podstawowe.

Instruktaż należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami BHP, po dokładnym zapoznaniu się osoby prowadzącej instruktaż z rodzajem i miejscem występowania zagrożeń wskazanych                 w poprzednim punkcie.

Bezwzględnie należy wymagać, aby przed przystąpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenia o przeprowadzonym zgodnie                             z przepisami przeszkoleniu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia wstępne ogólne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe).

## 5.6.2.     Wskazania szczegółowe.

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczególnie niebezpieczne należy na bieżąco zapoznawać osoby kierujące i związane  z przebiegiem prac z:

- zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy,

- sposobami ochrony przed zagrożeniami,

- metodami bezpiecznego wykonania prac.

Podczas szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia prac 
w wykopach i na wysokości, środki ochronne – zabezpieczenia zbiorowego oraz indywidualnego.

Ze względu na występowanie materiałów niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana - pracowników należy przeszkolić co do zasad bezpiecznego ich użycia, magazynowania oraz postępowania na wypadek zaistniałego szkodliwego działania.

Szkolonym pracownikom należy wdrożyć następujące zasady postępowania:

- wykonywanie prac w warunkach bezpieczeństwa i higieny,

- wykonywanie pracy w pozycji najwłaściwszej z uwzględnieniem zasad    ergonomii na stanowisku pracy oraz stosowanie przerw,

- obowiązek korzystania z obiektów zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spożywania posiłków                           w miejscach do tego wyznaczonych,

- zakaz wykonywania czynności, co do których nie posiada się odpowiednich kwalifikacji,

- systematyczne kontrolowanie przed rozpoczęciem pracy sprawności urządzeń, narzędzi, systemów zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej w zależności od stanowiska pracy,

- zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz niezwłoczne zgłaszanie ich przełożonym, w ramach obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zakaz pracy po stwierdzeniu zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,

- informowanie o stwierdzonym zagrożeniu współpracowników i przełożonych,

- umiejętne postępowanie na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrożenia zdrowia.

Należy zapewnić przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót oraz nadzór w trakcie wykonania robót przez upoważnionych pracowników

  - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację.

## 5.7.1.     Wskazania ogólnych środków technicznych i organizacyjnych

Roboty rozbiórkowe:

- właściwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,

- nakaz używania środków ochrony indywidualnej i grupowej,

- zakaz przebywania osób postronnych w rejonie prowadzenia prac,

Prace  sprzętem  mechanicznym:

- zapewnić wykonanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- kontrola stanu technicznego urządzeń służących do prowadzenia prac,

- kontrola zgodności procesu z obowiązującą sztuką, instrukcją technologiczną   prowadzenia prac,

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac

Transport:

- na terenie budowy, jak i na terenie dróg bezwzględnie zastosowanie mają przepisy kodeksu ruchu drogowego precyzujące zarówno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazdów

- zakaz przekraczania określonej ładowności pojazdów,

- kontrola czystości pojazdów przed ich ruchem po drogach publicznych.

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych:

- wyłączenie napięcia,

- uziemienie ochronne.

Zarówno na terenie budowy, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i dopuszczania do pracy osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

## 5.7.2.     Wskazanie szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych.

Wskazanie szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych uzależnione jest od technologii zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji – zobowiązuje się Wykonawcę do ich wskazania –    w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

5.8. Uwagi   końcowe   do   informacji   dotyczącej   bezpieczeństwa  i  ochrony   zdrowia.

# Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiło by sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wymienione wyżej roboty budowlane drogowe wykonywane w zakresie istniejącego pasa drogowego nie stwarzają zagrożeń wyszczególnionych w art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                   z dnia 26.06.2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

# 5.9.   Materiały  źródłowe.

Poniżej podaje się zasadnicze obowiązujące przepisy prawne dotyczące stosowania zasad BHP i ppoż. oraz warunków technicznych wykonywania robót, które ułatwią Wykonawcy opracowanie i powinny być podstawą opracowania planu BiOZ:

    - Ustawa z dnia 7.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. nr 207, poz. 2016                      z 2003r. z późniejszymi zmianami)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

    - Kodeks pracy, dział 10, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa                        i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. nr 47 poz. 401)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu            i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa                  i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późn. zmianami) (Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca ręcznych prac transportowych)

    - PN-N-18002 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226. Informacja o ryzyku zawodowym

    - Przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

    - Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351  z późniejszymi zmianami)

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu                    i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55, poz. 362)

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. nr 225, poz. 1934)

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1139)

    - PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

    - Dyrektywa 92/58/EWG dotycząca znaków bezpieczeństwa (załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r.)

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833)

    - Ustawy z dnia 28.04.2000r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw oraz Rozporządzenie Rady Ministrów określające minimalne wymagania dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności oraz sposób oznakowania CE (dyrektywa 89/656/EWG dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej)

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161 poz. 1141)

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia                           w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860)

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa                       i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191  poz. 1596 z późn. zm.).