Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ul. Rynek 19

44-153 Sośnicowice

Sprawozdanie z realizacji

„Planu Gospodarki Odpadami

dla miasta i gminy Sośnicowice”

Sporządziła :

Irena Szykowska

Inspektor ds. ekologii i rolnictwa

Sośnicowice , marzec 2007

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie

- Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami

- Cel i zakres opracowania

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice.

  - Realizacja przyjętego w planie gospodarki opadami systemu zbierania odpadów komunalnych.

  - Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

- Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Sośnicowice.

- Koszty poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

- Informacja o istniejących instalacjach i urządzeniach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

- Monitoring systemu gospodarki odpadami

- Podsumowanie i wnioski

- Wykaz tabel i załączników

1. Wprowadzenie

Podstawowe założenie prześwięcające realizacji zapisów określonych w planach gospodarki odpadami każdego szczebla, to stworzenie na terenie gminy właściwego systemu gospodarki odpadami, doprowadzenie do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz efektywne zarządzanie środowiskiem. Celem sprawozdania jest określenie pełnego zakresu informacji o stanie gospodarki odpadami na terenie gminy, ocena realizacji zadań Planu oraz odniesienie się do realizacji zadań i zamierzeń określonych w omawianym dokumencie. Założeniem realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice jest znaczna poprawa jakości środowiska naturalnego oraz osiągnięcie standardów międzynarodowych, w tym wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice przedstawia istniejący system gospodarki odpadami na terenie gminy wraz z opisem realizacji tego systemu z uwzględnieniem poszczególnych odpadów komunalnych. Przedstawiono również rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku na terenie gminy. W następnej kolejności zostały przestawione informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy Sośnicowice. Opisano stopień realizacji zadań, z uwzględnieniem szczegółowego sposobu ich wykonania oraz określono koszty i źródła ich finansowania. Dla większej dokładności zobrazowania procesów unieszkodliwiania i odzysku w sprawozdaniu zawarto informacje na temat istniejących na terenie gminy instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na zakończenie sprawozdania przedstawiono monitoring systemu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie informacji znajdujących się z bazie danych referatu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz informacji dostarczonych przez podmioty, do których zwrócono się w trakcie przygotowywania opracowania.

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 R. Nr 143, poz. 1196, z 2003r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004r. Nr 49, poz. 464, z 2005r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006r. Nr 50, poz. 360) rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska.

Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 , poz. 628 z późń. zm.) gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska .

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, zgodnie z zakresem określonym z art. 14 ust.2, oraz art. 15 ust. 3 i 4, który został uszczegółowiony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).

Podstawowym celem opracowania i wdrożenia planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Podstawę prawną do przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami stanowi art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach / Dz.U. Nr 62 poz. 628 z poźn. zm./. Określony został obowiązek iż „sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.”

W dniu 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006r. Nr 63, poz. 441/ która wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami nastąpił poprzez, zmiane art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach. Doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Ponadto zmiana w art. 15 poprzez dodanie ust. 7a zawęziła zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencja tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

W art. 14 ustawy o odpadach dodany został ust. 12b, który określa okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Ponadto z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw wynika, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006r. Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007 roku.

W związku z powyższym na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach przedkładam Radzie Miejskiej Sośnicowice oraz Zarządowi Powiatu Gliwickiego sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Sośnicowice” obejmujący lata 2005-2006.

3. Cel i zakres sprawozdania

Celem sprawozdania jest określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Pierwszy gminny plan gospodarki odpadami został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/212/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22.03.2005r.w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Sośnicowice”

Zakres sprawozdania obejmuje omówienie stanu gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006r., realizację zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami oraz poniesione koszty na realizację tych przedsięwzięć i źródła ich finansowania.

Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. W celu ujednolicenia sporządzanych sprawozdań w skali kraju na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zostały zamieszczone „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami”, które zawierają szczegółowe informacje o sposobie i formie przygotowania sprawozdania.

Poniższe sprawozdanie z „ Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Sośnicowice„ zostało sporządzone zgodnie z w/w wytycznymi.

4. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury).

Obecnie gminę Sośnicowice zamieszkuje 8.183 mieszkańców ( stan na 31 grudnia 2006r),

w tym:

- Sośnicowice	 – 1798 osób,

- Sierakowice	 – 1131 osób,

- Kozłów		 –1007 osób,

- Smolnica	 – 1084 osoby,

- Trachy		 – 781 osób,

- Łany Wielkie	 – 730 osób,

- Bargłówa	 – 745 osób,

- Rachowice	 – 679 osób,

- Tworóg		 – 228 osób.

Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest właściwa gospodarka odpadami polegająca na ograniczeniu negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko. Bardzo istotnym czynnikiem właściwej gospodarki odpadami jest świadomość każdego z nas o codziennym wytwarzaniu odpadów. Czyste środowisko zależy przede wszystkim od nas samych i dbałość o nie rozpoczyna się już w naszych domach. W trosce o środowisko ważne jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Właściwe postępowanie z odpadami to w pierwszej kolejności zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów a w następnej kolejności bezpieczne składowanie odpadów, których nie można w danych warunkach techniczno- ekonomicznych poddać procesowi odzysku i unieszkodliwiania.

- Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Wobec wymogów stawianych przez art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice” został przyjęty uchwałą Nr XXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21.02.2006r. Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31.05.2006r.

Regulamin został wydany w formie broszury, którą następnie dostarczono do mieszkańców

- Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Sośnicowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musieli dostosować swoją działalność do wymagań, które zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 62/2006 Burmistrza Sośnicowice z dnia 22.06.2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Powyższe Zarządzenie oraz Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Sośnicowic z dnia 28.07.2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zostały wydane zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

Teksty Zarządzeń wraz z wymaganiami zostały umieszczone w BIP na stronie Urzędu Miejskiego.

Na terenie gminy Sośnicowice usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6, który jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności usuwania odpadów, ale zgodnie przepisami musi spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy posiadał jeszcze jeden podmiot- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Trachy, ul. Raciborska 37

- Ewidencja umów

Zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw została utworzona ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Prowadzone są działania, aby umowami na odbieranie odpadów komunalnych byli objęci wszyscy właściciele nieruchomości z terenu gminy. W chwili obecnej można stwierdzić, że około 82% mieszkańców z terenu gminy zawarło stosowne umowy.

- Przekazanie burmistrzowi wykazów umów zawartych przez przedsiębiorców z właścicielami nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych.

Powyższa ewidencja została założona na podstawie wykazów umów zawartych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, które zgodnie z wymogiem ustawowym podmiot ten składa Burmistrzowi Sośnicowic. W okresie sprawozdawczym ZGKiM był jedynym podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie na terenie gminy Sośnicowice.

- Referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 6a ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość przejęcia przez Radę Miejską obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1, 3b i 4 (tj. wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości).W okresie sprawozdawczym nie zostało przeprowadzone referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. System gospodarki odpadami na terenie gminy oparty jest na zawieraniu indywidualnych umów właścicieli

- Działania edukacyjno- informacyjne

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej odbywa się na bieżąco w ramach zajęć szkolnych w palcówkach oświatowych. Ponadto w lokalnej gazetce ”Miasteczko” zamieszczono artykuły dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomości, zwracające uwagę na konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz szkodliwości ich spalania. Wśród mieszkańców gminy został rozprowadzony w formie książeczki „Regulamin utrzymania czystości i porządku…” zawierający w uzupełnianiu treści wyciąg z obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są głownie w szkołach na zajęciach o tematyce ekologicznej. Obejmują one między innymi udział w akcjach i apelach organizowanych przez poszczególnych nauczycieli i uczniów na terenie szkoły takich jak:

- skrzynka na zużyte baterie – rozmowy na lekcjach wychowawczych, stosowanie się do wyrzucania zużytych baterii tylko do wyznaczonej skrzynki,

- udział w akcji „Dnia Ziemi”

- „Sprzątanie Świata” – akcja obejmująca sprzątania najbliższego otoczenia oraz prelekcje dotyczące historii wydarzenia

- wykorzystywanie metod aktywnych przy propagowaniu ekologicznego stylu życia-,

- lekcja otwarta dla rodziców z prezentacją metody segregacji odpadów (suche i mokre odpady papierowe),

- edukacja ekologiczna na godzinach wychowawczych- dbałość o czystość w środowisku lokalnym i na terenie całej Polski, poszanowanie porządku na terenie klasy i szkoły, umiejętność segregacji odpadów, rozumienie procesu recyklingu,

Poza tym podejmowane są działania proekologicznych w najbliższym środowisku w czasie, których uczeń poznaje działania proekologiczne, zapoznaje się z czynnikami degradującymi środowisko. Efektem zajęć ekologicznych jest to, że uczeń rozumie, co to są odpady, segregowanie i ich wtórne wykorzystanie, wykonuje czynności poprawiające estetykę najbliższego środowiska a także orientuje się w potrzebach najbliższego środowiska, podejmuje próby planowania proekologicznego.

4.1  Realizacja przyjętego w planie gospodarki odpadami systemu zbierania odpadów komunalnych

Na terenie gminy Sośnicowice obowiązuje system gospodarki odpadami oparty na jedno pojemnikowej zbiórce odpadów komunalnych bez podziału na frakcje mokre i suche. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych i metali poprzez system kolorowych worków dostarczanych do mieszkańców. Dwa razy do roku prowadzona jest zbiórka odpadów ponadgabarytowych i makulatury. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych określony został w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice”.

W okresie sprawozdawczym podstawą funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych były indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych zawierane z podmiotem świadczącym usługi wywozu odpadów. W okresie sprawozdawczym był to tylko jeden podmiot – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalona jest od jednego pojemnika, czyli jej wysokość dla indywidualnego właściciela lub użytkownika nieruchomości zależy od ilości pojemników wystawianych w danym miesiącu z danej posesji.

Informacja na temat aktualnej liczby umów zawartych pomiędzy ZGKiM w Sośnicowicach a właścicielami nieruchomości i podmiotów gospodarczych znajduje się w Urzędzie Miejskim.

Tabela 1. Umowy zawarte z ZGKiM na odbiór odpadów komunalnych

|  | Ilość umów zawartych w poszczególnych latach : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 rok | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok |
|  | 1.023 | 290 | 108 | 54 |
| Razem |  | 1.313 | 1.421 | 1.475 |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że na przestrzeni lat 2003-2006 zawarto 452 umowy, co w stosunku do roku 2003 stanowi 44% wzrost liczby ogólnej zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zarówno odpady komunalne zmieszane jak i odpady segregowane odbierane są od mieszkańców zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Niesegregowane odpady komunalne z gospodarstw domowych zbierane są w pojemnikach o pojemności 110 litrów, natomiast w obiektach użyteczności publicznej, działalności gospodarczej i budynkach wielorodzinnych do gromadzenia odpadów dopuszczalne jest wykorzystywanie pojemników o pojemności 1100 litrów. Odpady segregowane zbierane są przez mieszkańców „u źródła” powstawania do kolorowych worków o pojemności 110 litrów. Zbiórką objęte są opakowania z tworzyw sztucznych, szkła i metali. Do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych właściciele i użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do stosowania worków o następujących kolorach: czerwony – do gromadzenia metali, niebieski – szkła, żółty – tworzyw sztucznych. Worki do selektywnego gromadzenia odpadów dostarczane są przez podmiot świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych. Właściciele i użytkownicy nieruchomości gromadzą odpady na terenie posesji i następnie w terminie określonym w harmonogramie wystawiają przed posesję. Selektywną zbiórką odpadów segregowanych jest objęte obecnie 100% mieszkańców gminy Sośnicowice.

W kolejnych latach prowadzonej na terenie gminy zbiórki odpadów segregowanych obserwuje się stały wzrost ilości zebranych odpadów. Odpady po zebraniu od mieszkańców podlegają sortowaniu i przygotowaniu do przekazania podmiotom zajmującym się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

W okresie sprawozdawczym zebrano a następnie przekazano do odzysku i recyklingu następujące ilości odpadów:

1. Tworzywa sztuczne :

W roku 2005 zebrano 2556,5 m3 , a roku 2006 – 2280, 6 m3 odpadów z tworzywa sztucznych stanowiących różnego rodzaju opakowania, butelki PET pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady po zebraniu poddane są sortowaniu w trakcie, którego wydzielane są butelki PET po napojach w podziale na kolory: biały, zielony i niebieski, oraz opakowania z plastiku twardego i miękkiego. Posortowane odpady są prasowanie na odpowiednie kostki i przekazywane do firmy A.S.S.A Sp. z o.o. Eko Polska z siedzibą w Katowicach ul. PCK 10/13 lub do Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Tychach ul Zwierzyniecka 6 w celu dalszego wykorzystania. W roku 2005r. przekazano 21.991 kg a w roku 2006 – 30.689 kg odpadów z tworzyw sztucznych.

2. Metale

W roku 2005 zebrano 581,3 m3 , a w roku 2006 – 549 m3 odpadów metalowych, stanowiących głównie puszki z blachy i aluminium. Metale o większych rozmiarach zbierane są trakcie zbiórki odpadów ponadgabarytowych ( np. urządzenia pochodzące z gospodarstwa domowego- zużyte lodówki, pralki). W roku 2005 z odpadów ponadgabarytowych wydzielono 6 m3 złomu stalowego a w 2006 roku 5 m3 . Odbiorcą odpadów metalowych jest Firma Handlowo Usługowa „BASTAL” Barbara Wołowska w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 14. W roku 2005 przekazano do odzysku i recyklingu 274 kg opakowań z aluminium i 4.671 kg opakowań z blachy innej niż aluminiowa.

Złom zbierany jest również w poszczególnych miejscowościach przez rady sołeckie i kluby sportowe w celu pozyskania środków finansowych.

3. Szkło

W roku 2005 zebrano 1770,1 m3 , a w roku 2006 – 1709,5 m3 odpadów szklanych, głównie słoików i butelek pochodzących z gospodarstw domowych. Szkło po zebraniu sortowane jest na bezbarwne i kolorowe i w postaci stłuczki szklanej dostarczane do firmy KOBA – Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Krakowie, Zakład Nr 12 w Orzeszu, ul. Gliwicka 59. W 2005r przekazano 87.840 kg stłuczki szklanej a w 2006r. – 186.000 kg

4. Makulatura

Dwa razy w roku wiosną i jesienią w harmonogramie zbiórki odpadów wyznaczony jest dzień zbiórki odpadów makulaturowych. Zebrane odpady dostarczane są do Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych w Chorzowie ul. Katowicka 182a.

W roku 2005 zebrano i przekazano do odzysku i recyklingu 977 kg opakowań z papieru i tektury, w roku 2006 – 1.800 kg.

Zbiórka makulatury prowadzona jest także w szkołach w ramach edukacji ekologicznej.

5. Odpady ponadgabarytowe

Od kilku lat na terenie naszej Gminy dwukrotnie w ciągu roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odbywa się na zlecenie Urzędu a wykonywana jest przez ZGKiM w Sośnicowicach. Termin zbiórki tych odpadów umieszczony jest w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, który dostarczany jest do mieszkańców gminy. W dniu zbiórki istnieje możliwość wystawienia przed posesję mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, AGD oraz innych przedmiotów stanowiących ponadnormatywne odpady komunalne. W 2005r. zebrano 512 m3 a w 2006r. - 648 m3 odpadów ponadgabarytowych. Odpady ponadgabarytowe po zebraniu poddawane są sortowaniu. Wyodrębnione zostają odpady drewna, złom stalowy i plastik, które przekazywane są właściwym podmiotom do dalszego wykorzystania. Pozostałe odpady, których nie można przekazać do dalszego wykorzystania zostają zdeponowane na Składowisku odpadów komunalnych.

Zbiórka odpadów segregowanych i wielkogabarytowych odbywa się na koszt Gminy.

Tabela 2. Obciążenie budżetu gminy z tytułu gospodarki odpadami

| L.p. | Koszty poniesione na: | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiórkę odpadów segregowanych | 41.478 zł | 67.340 zł | 61.795 zł |
| 2. | Zbiórka odpadów ponadgabarytowych | 6.384zł | 8.858 zł | 10.202 zł |
| 3. | Likwidacja „dzikich wysypisk” | 322 zł | 5.046 zł | 4.262 zł |
|  | Razem | 48.184 zł | 81.244 zł | 76.259 zł |

Na przestrzeni lat 2004-2006 wydatki z budżetu gminy na prowadzenie gospodarki odpadami w systemie bezpłatnego zbierania odpadów segregowanych oraz przeprowadzania dwukrotnej zbiorki odpadów ponadgabarytowych wzrosły o 50% . Wzrost wydatkowanych środków związany jest ze wzrostem ilości zebranych odpadów segregowanych:  w 2004 r. 2.971,8 m3, w 2005r. – 4.907,9 m3 oraz w 2006r. – 4.539,5 m3 .

Koszty poniesione w związku z likwidacją „dzikich wysypisk” dotyczą porządkowania terenów gminnych.

6. Odpady niebezpieczne

Zbiórka odpadów niebezpiecznych odbywa się w ramach prowadzonej przez placówki oświatowe zbiórki zużytych baterii. W poszczególnych szkołach znajdują się pojemniki dostarczone przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie do których uczniowie deponują zużyte baterie wytwarzane w gospodarstwach domowych. Po napełnieniu pojemnika jest on odbierany przez ww podmiot. Według uzyskanych informacji w okresie sprawozdawczym w szkołach zebrano około 100 kg zużytych baterii.

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań „Planu gospodarki odpadami w gminie Sośnicowice” został zorganizowany i uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6.

Na terenie gminy prowadzona jest również zbiórka akumulatorów w ramach działalności Firmy TRAKOR w Sośnicowicach ul. Powstańców 4b. Firma TRAKOR jako sprzedawca detaliczny akumulatorów ołowiowych przyjmuje zużyte akumulatory od klientów kupujących nowy akumulator a następnie przekazuje uprawnionemu podmiotowi.

Tabela 3. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych

| Kod odpadu | Ilość zebranych odpadów [Mg} |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok |
| 16 06 01 | 0,004 | 1,980 | 3,870 |
| 20 01 33 |  |  | 0,100 |

W oparciu o posiadane dane dotyczące ilości wytworzonych i zebranych odpadów na terenie gminy sporządzono bilans odpadów

Tabela 4. Ilość odpadów wytworzona i zebrana na terenie Gminy w latach 2004-2006

|  | Masa odpadów [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| Odpady komunalne | 1.443,20 | 1.253,92 | 2.379,4 |
| Odpady inne niż komunalne | 363,56 | 457,91 | 518,96 |
| Odpady niebezpieczne | 0,004 | 1,980 | 3,970 |
| Suma odpadów | 1.806,764 | 1.713,81 | 2.902,33 |

Na podstawie przestawionego bilansu odpadów zebranych z terenu miasta i gminy Sośnicowice w latach 2004 – 2006 można stwierdzić znaczny wzrost ilości zbieranych odpadów. Fakt ten wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz stałym rozwojem zbiórki odpadów segregowanych. Wzrost ilości zbieranych odpadów komunalnych oraz prowadzenie zbiórki odpadów ponadgabarytowych i opakowaniowych powoduje, że zmniejsza się ilość „dzikich wysypisk”.

4.2 Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

UNIESZKODLIWIANIE  ODPADÓW

Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004- 2006

|  | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 1.433 | D 1 | 1.227 | D 1 | 2.343 | D 1 |
| 20 03 07 | 10,2 | D 1 | 22,9 | D 1 | 28,6 | D 1 |
| Razem | 1.443,2 |  | 1.249,9 |  | 2.371,6 |  |

Procesy unieszkodliwiania w wyżej przedstawionej tabeli określone zostały na podstawie załącznika do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Unieszkodliwianie w procesie D1 jest to unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowiskach odpadów obojętnych.

Odebrane od mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu gminy odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na Składowisku odpadów komunalnych w Trachach zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach .

Karta informacyjna dotycząca składowiska odpadów komunalnych stanowi załącznik 2, który został umieszczony w końcowej części opracowania.

W przypadku odpadów o kodzie 20 03 01 porównując ilości unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów w roku 2004 i 2006 możemy stwierdzić, iż ilość unieszkodliwionych odpadów wzrosła o 910 Mg w 2006r. przy niewielkim spadku o 206 Mg w 2005r.

Natomiast ilość odpadów o kodzie 20 03 07 ( odpady wielkogabarytowe ) zebranych na terenie gminy i unieszkodliwianych na składowisku sukcesywnie wzrasta.

W 2004 roku unieszkodliwieniu poddano 1.443,2 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 79 % ilości odpadów wytworzonych w 2004r.

W 2005 roku unieszkodliwieniu poddano 1.249,9 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 73% ilości odpadów wytworzonych w 2005r.

W 2006 roku unieszkodliwieniu poddano 2.371,6 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 82% ilości odpadów wytworzonych w 2006r.

Na terenie gminy Sośnicowice odbywa się również unieszkodliwianie innych odpadów, co zostało przedstawione tabeli nr 6

Tabela 6. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004- 2006

|  | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 19 08 01 | 15,84 | D 1 | 15,84 | D 1 | 15,84 | D 1 |
| 19 08 05 | 156, 24 | D 1 | 168,84 | D 1 | 120,12 | D 1 |
| 19 02 05 | 588,9 | D 5 | 564,3 | D 5 | 381, 9 | D 5 |
| Razem | 760,98 |  | 748,98 |  | 517,86 |  |

Procesy unieszkodliwiania w wyżej przedstawionej tabeli określone zostały na podstawie załącznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Unieszkodliwiane odpadów o kodzie 19 08 01 ( skratki) o raz odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe)odbywa się w procesie D1, który polega na składowaniu na składowiskach odpadów obojętnych. W przypadku wymienionych odpadów jest to składowisko odpadów komunalnych w Trachach. Odpady o kodach 19 08 01 i 19 08 05 powstają w trakcie eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

Natomiast unieszkodliwianie w procesie D5 jest to unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpad o kodzie 19 02 05 stanowiący szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne unieszkodliwiany jest na składowisku odpadów poneutralizacyjnych w Smolnicy /k Trach zarządzanym przez Zakład Galwaniczny „Łabędy” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ,ul. Mechaników 9.

Karta informacyjna powyższego składowiska stanowi załącznik 4, który jest umieszczony w dalszej części opracowania.

LIKWIDACJA  SKŁADOWISKA  ODPADÓW  PESTYCYDOWYCH

W okresie sprawozdawczym nastąpiła likwidacja odpadów pestycydowych zgromadzonych w tymczasowym, przejściowym składowisku odpadów pestycydowych zlokalizowanym na terenie Instytutu Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice. Składowisko funkcjonowało na podstawie pozwolenia na użytkowanie przejściowego, bezpiecznego składowiska na odpadowe środki ochrony roślin na terenie Instytutu wydanego na okres 8 lat ( Decyzja Nr 7/98 z dnia 16 stycznia 1998r. Urzędu Rejonowego w Gliwicach). Likwidację składowiska przeprowadzono w ramach wykonywania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pt: „Likwidacja odpadów pestycydowych zgromadzonych w składowisku na terenie IOR Oddział Sośnicowice”. Beneficjentem środków pozyskanych na likwidację składowiska był Instytut Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice. Zakończenie realizacji prac w ramach projektu nastąpiło 30. 05 2005r.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace:

1. W terminie od 25.11.2004r. do 17.12.2004r. Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 wykonało prace związane z wydobyciem z kwatery B składowiska odpadów o kodzie 17 05 03* - „gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne” oraz 17 01 06* - „zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne” w łącznej ilości 576,42 Mg. Odpady zostały przetransportowane do unieszkodliwienia na Składowisku odpadów niebezpiecznych w ZUO Sp. z o.o. Konin.

2. Następnie w okresie od 16.04.2005r. do 30.05.2005r. zostały wykonane prace związane z wydobyciem z kwatery A składowiska odpadów pestycydowych, ich przepakowanie w ramach przygotowania do transportu w celu do termicznego unieszkodliwienia w spalarni LOBBE Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.. W wyniku tych prac do termicznego unieszkodliwienia przekazano następujące ilości odpadów o kodach:

- 02 01 08* - „odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne) , które zapakowano do 1780 pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 60l, w łącznej ilości 64,134 Mg , w tym : masa pojemników - 4.717 Mg, masa odpadów – 59,417 Mg.

- 15 01 10* - „opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub ziemi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)” w ilości 10,206 Mg

- 16 01 03 – „zużyte opony „ w ilości 5,52 Mg

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 629.660 ,-zł .

Źródła finansowania to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 393.663,- zł ( 62,52%) oraz  WFOŚiGW w Katowicach – 235.997,- zł – ( 37,48%).

ODZYSK  ODPADÓW

Na terenie gminy Sośnicowice nie prowadzi się odzysku odpadów komunalnych.

W tabeli nr 7 przedstawiono ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy z przeznaczeniem do przekazania do odzysku.

Tabela 7 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w celu poddania poszczególnym procesom odzysku w latach 2004- 2006

|  | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 |  |  | 0,02 |  | 1,10 |  |
| 20 01 40 |  |  | 4,00 |  | 7,00 |  |

Do odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy w celu przekazania do odzysku i recyklingu należy głównie odpad o kodzie 20 01 01 – papier i tektura oraz 20 01 49 – złom metalowy. Zbiórka odpadów makulaturowych na terenie gminy odbywa się zgodnie z harmonogramem dwa razy do roku. Poza tym zbiórka makulatury prowadzona jest w szkołach. Rady sołeckie, kluby sportowe niektórych miejscowości prowadzą również zbiórkę złomu.

Na terenie gminy Sośnicowice prowadzi się odzysk odpadów innych niż komunalne, co zostało przedstawione w tabeli nr 8

Tabela 8. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004- 2006

|  | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 01 01 | --- | R15 | 1,00 | R14 | 1,80 | R14 |
| 15 01 02 | 35,0 | R15 | 22,0 | R14 | 30, 69 | R14 |
| 15 01 04 | 10,5 | R15 | 4,95 | R14 | 2,96 | R14 |
| 15 01 07 | 151,4 | R15 | 87,84 | R14 | 186,00 | R14 |
| 01 04 12 | 318.053,9 | R14 | 288.096,6 | R14 | 239.935,2 | R14 |
| 01 04 81 | 75.362,1 | R14 | 51.497,4 | R14 | 60.619,8 | R14 |
| 10 01 01 | 375,6 | R14 | 3,73 | R14 | 2,7 | R14 |
| 17 01 01 | --- | --- | 6,5 | R14 | --- | --- |
| 10 01 01 | 300,0 | R15 | 1.000,0 | R15 | 1.000,0 | R15 |
| 10 12 10 | 200,0 | R15 | 200,0 | R15 | 200,0 | R15 |
| 16 11 06 | --- | --- | 300,0 | R15 | 300,0 | R15 |
| Razem | 394.488,50 |  | 341.220,02 |  | 302.279,15 |  |

Procesy odzysku w tabeli 5 określone zostały na podstawie załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Odzysk odpadów w procesie R14 są to inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, natomiast odzysk odpadów w procesie R15 polega na przetwarzaniu odpadów, celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Na terenie gminy odzysk w procesie R14 odbywa się na byłym składowisku odpadów pogórniczych „Smolnica„ w Trachach zarządzanym przez Kopalnię Piasku KOTLARNIA S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3.

Odpady o kodach:

- 01 04 12 – „odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione

w 01 04 07 i 01 04 11 ”

- 01 04 81 – „odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80”

- 10 01 01 – „żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów

paliw płynnych

- 17 01 01 – „ odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów”

wykorzystywane są do kształtowania powierzchni terenu i rekultywację części zwałowiska „Smolnica” po zakończeniu eksploatacji Zakładu Odzysku Węgla w Trachach. Odzysk odpadów prowadzony jest poza instalacją na terenie byłego Składowiska „Smolnica„ w Trachach na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 24.08 2006r. znak WR. 7649-25/06_(4) z terminem obowiązywania do dnia 25.08.20016r. oraz wcześniejszej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2002r. znak ŚR-II-6622/15/D na usuwanie, w tym transport i wykorzystanie odpadów z terminem obowiązywania do 30.06.2008r.. Karta informacyjna powyższego składowiska stanowi załącznik 3, który został umieszczona w końcowej części opracowania.

Odzysk w procesie R15 prowadzony jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6 oraz przez Firmę „IZOLKIW” Spółka Jawna , Edward Kolatek, Jan Wyskwarski z siedzibą w Kozłowie ul. Łabedzka 3.

Na terenie ZGKiM w  Sośnicowicach odbywa się przygotowanie, sortowanie i pakowanie zebranych z terenu gminy odpadów opakowaniowych o kodach:

- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 04 – opakowania z metali,

- 15 01 07 – opakowania ze szkła.

Firma IZOLKIW prowadzi odzysk odpadów na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 15.12.2003r. znak WR 7649-54/03- data obowiązywania do dnia 15.12.2013r. oraz decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 16.03.2005r. znak WR 7649-137/04- data obowiązywania do dnia 08.03. 2015r. Działalność firmy IZOLKIW polega na produkcji zasypek hutniczych z wykorzystaniem odpadów o następujących kodach : 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw płynnych , 10 12 10 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych innych niż gazy odlotowe zawierające substancje niebezpieczne , 16 11 06 – okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych. Cykl produkcyjny polega na mieszaniu w instalacji surowców wchodzących w skład zasypek. Odpady używane do produkcji zasypek pochodzą spoza terenu gminy. Odzysk odpadów polega na ich wykorzystaniu w procesie produkcji zasypek hutniczych służących do izolowania lustra stali.

Informacja dotycząca instalacji, w której odbywa odzysk znajduje się w załączniku 1 umieszczonym w dalszej części opracowania.

5. Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Sośnicowice

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006r.

| L.P. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami | 2005 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami | „Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice został opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami” w Katowicach” Dokument został przyjęty uchwałą Nr XXIII /212/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22.03.2005r . | 10, 02 |
| 2. | Organizacja powiatowych ( międzygminnych ) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2003 - 2006 |  | W obowiązującym gminnym planie gospodarki odpadami nie przewidziano utworzenia związku gmin w zakresie gospodarki odpadami. Na terenie gminy Sośnicowice obowiązuje system gospodarki odpadami oparty na jedno pojemnikowej zbiórce odpadów komunalnych bez podziału na frakcje mokre i suche. W ramach systemu usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka szkła, metali i tworzyw sztucznych. Zbiórka odbywa się na koszt Gminy. W ramach kosztów mieści się zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła „ Właściciele indywidualnych gospodarstw domowych są wyposażani na bieżąco w kolorowe worki. Dwa razy do roku prowadzona jest zbiórka odpadów ponadgabarytowych i makulatury. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych określony został w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice”. Regulamin został wydany w formie broszury, którą następnie dostarczono do mieszkańców | 2005 r. – 67,34 tys zł 2006r. – 61,79 W tym koszt worków: 2005r. – 9,20 2006r. – 13,72 2,15 tys zł |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003- 2006 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Podnoszenie świadomości ekologicznej odbywa się na bieżąco w ramach zajęć szkolnych w palcówkach oświatowych. Ponadto w lokalnej gazetce Miasteczko zamieszczono artykuły dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomości, zwracające uwagę na konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz szkodliwości ich spalania. |  |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2003 – 2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego magazynowania odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | W trakcie realizacji zadania sporządzono wykaz mieszkańców gminy posiadających umowy na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. W ramach działań zmierzających do osiągnięcia celu, aby 100% mieszkańców zabudowy jednorodzinnej posiadało stosowne umowy do mieszkańców, którzy nie zawarli umów wystosowano pisma przypominające o konieczności spełnienia wymogu ustawowego oraz obowiązku wynikającego z Regulaminu i Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr V/30/2003r z dnia 19.02.2003r. w sprawie określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Zobowiązuje ona mieszkańców do podpisania umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu posesji z podmiotem posiadającym zezwolenie na świadczenie tego typu usług. Powołana uchwała zobowiązuje również właścicieli posesji do systematycznego gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i segregowanych. W chwili obecnej około 82 % mieszkańców objętych jest zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych na podstawie podpisanych umów. Pojawiające się „dzikie wysypiska „ na terenach gminnych są systematycznie likwidowane z środków budżetu gminy w ramach utrzymania czystości i porządku w gminie. Natomiast w odniesieniu do gruntów pozostałych egzekwowany jest obowiązek usuwania odpadów przez właściciela nieruchomości. | Rok 2005- 3,11 tys zł Rok 2006 – 4,26 tys zł |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2003- 2006 | Zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój kompostowania przydomowego przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy. | Ze względu na przeważający wiejski charakter gminy duży strumień odpadów ulegających biodegradacji jest m.in. kompostowany na terenie posesji jednorodzinnych. W gminnym planie gospodarki odpadami przyjęto iż na 100% posesji jednorodzinnej przeprowadza się proces kompostowania we własnym zakresie. Ze względu na przyjęcie jedno pojemnikowego systemu zbiórki odpadów komunalnych, bez podziału na frakcje suche i mokre nie następuje wydzielanie odpadów ulegających biodegradacji z odpadów odbieranych z zabudowy wielorodzinnej. |  |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem ) w 2006r. ok. 1.460 tyś Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003- 2006 |  | W gminnym planie gospodarki odpadami nie zaplanowano budowy instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Nie przewiduje się, aby zaistniała taka konieczność ze względu na wiejski charakter gminy. W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji są kompostowane i wykorzystywane we własnym zakresie. |  |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych . Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20 % odpadów wielkogabarytowych . | 2003- 2006 | Prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Na terenie naszej Gminy dwukrotnie w ciągu roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Termin zbiórki tych odpadów umieszczony jest w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, który dostarczany jest do mieszkańców gminy. W 2005r. zebrano 512 m3 a w 2006r. - 648 m3 odpadów ponadgabarytowych | 2005r. – 8,86 tys. zł 2006r.- 10,20 tys-zł |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200tys,Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003- 2006 | Organizacja punktu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i punktu rozdrabniania odpadów remontowo- budowlanych | Nie organizowano takiego punktu. Odpady ponadgabarytowe są rozbierane i sortowane na terenie bazy ZGKiM w Sośnicowicach. |  |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych . Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003- 2006 | Prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów remontowo budowlanych | W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów budowlanych i poremontowych. Powstające na terenie gminy odpady budowlane zagospodarowywane są przez wytwórców we własnym zakresie, bądź dostarczane do miejsc gdzie aktualnie prowadzona jest niwelacja terenu.. |  |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 37 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003- 2006 |  | W gminnym palnie gospodarki odpadami nie planowano budowy instalacji do recyklingu odpadów budowlanych |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003- 2006 | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) Rozwój o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych został zorganizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. W wydzielonej części w istniejącym budynku utwardzono podłoże. Zakupiono atestowane pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych m.in. akumulatorów, świetlówek oraz palety pod beczki, aby gromadzone odpady z żaden sposób nie powodowały zagrożenia. Pomieszczenie jest zamykane i niedostępne dla osób postronnych. Odpady niebezpieczne można dostarczać do GPZON w godzinach pracy ZGKiM. Zebrane odpady niebezpieczne będą przekazywane podmiotom uprawnionym do unieszkodliwiania lub odzysku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem sprzedawców detalicznych i hurtowych jest odbiór odpadowych akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego sprzętu tego samego asortymentu. Ponadto obowiązkiem sprzedawców środków niebezpiecznych jest pobieranie kaucji za opakowanie substancji chemicznej oraz przyjęcie opakowania po środku chemicznym i zwrot kaucji. | 20,00 tys. zł |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys Mg w 2006r. | 2003- 2006r. |  | W gminnym palnie gospodarki odpadami nie planowano budowy instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych |  |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003- 2012 |  | Nie podjęto budowy składowiska odpadów komunalnych. W ramach dostosowania istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Trachach do wymogów obowiązujących przepisów zainstalowano studnie służące do odprowadzania gazu składowiskowego do atmosfery. |  |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów U.E. | 2003- 2012 |  | W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zamkniecie składowiska odpadów. Przewidziany termin zakończenia eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Trachach to rok 2009. |  |

6. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami

Plan gospodarki odpadami zawiera w swej treści przewidywane do realizacji zadania w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Sośnicowice na lata 2004-2015. Proponowane przedsięwzięcia obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim :

- rozszerzenie zorganizowanej zbiorki odpadów komunalnych na wszystkich mieszkańców gminy,

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych,

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój kompostowania przydomowego przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego i przyszłościowego systemu gospodarki odpadami,

- prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów remontowo budowlanych,

- opracowania programów likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających substancje niebezpieczne, głównie metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne),

- realizacji usuwania azbestu,

- propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów (BAT)

- sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

- edukacji i szkolenia, szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy niezbędnego potencjału technicznego warunkującego właściwe zagospodarowanie odpadów jak:

- adaptacja istniejącej hali na potrzeby doczyszczania surowców wtórnych (ZGKiM–Sośnicowice),

- organizacja punktu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych (ZGKiM–Sośnicowice) ,

- organizacja punktu rozdrabniania odpadów remontowo – budowlanych (ZGKiM–Sośnicowice),

- budowa GPZON (Gminnego Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych) 
(ZGKiM–Sośnicowice),

- zainstalowanie kompostowników przydomowych.

Z zadań przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 realizowano 6 zadań na które wydatkowano środki z budżetu gminy oraz GFOŚiGW.

Natomiast nie podjęto realizacji 4 zadań obejmujących:

-  adaptacje istniejącej hali na potrzeby doczyszczania surowców wtórnych,

- organizację punktu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i punktu rozdrabniania odpadów remontowo-budownlanych,

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój kompostowania przydomowego przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

Ze względu na uruchomienie GPZON na końcu 2006 roku nie prowadzono w okresie sprawozdawczym selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

W tabeli 10 przestawiono koszty poniesione w na realizację zadań przewidzianych do na lata 2005-2006 wraz ze źródłami ich finansowania.

Tabela 10. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2005-2006

| Lp. | Nazwa zadania w Planie Gospodarki Odpadami | Okres realizacji | Kwota przewidziana na realizację zadania [tys.zł] | Koszty poniesione w latach 2005- 2006 [tys.zł] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi | 2004- 2005 | 20,0 | 2,15 | Budżet Gminy |
| 2. | Adaptacja istniejącej hali na potrzeby doczyszczania surowców wtórnych | 2005- 2006 | 15,0 | 0 |  |
| 3. | Rozwój i prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych (wariant I) | 2004- 2015 | 550,0 | 129,13 | Budżet Gminy |
| 4. | Budowa Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | 2005- 2015 | 40,0 | 20,0 | GFOŚiGW |
| 5. | Rozwój i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, | 2006-2015 | 50,0 | 0 |  |
| 6. | Organizacja punktu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i punktu rozdrabniania odpadów remontowo-budowlanych | 2005-2006 | 10,0 | 0 |  |
| 7. | Prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Zadanie ciągłe | Około 6,0 / rok | 19,06 | Budżet Gminy |
| 8. | Prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów remontowo budowlanych, | Zadanie ciągłe | Około 5,5 /rok | 0 |  |
| 9. | Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego magazynowania odpadów tzw.„dzikich wysypisk” | Zadanie ciągłe | Około 4,0/ rok | 7,37 | Budżet Gminy |
| 10. | Zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój kompostowania przydomowego przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy, | Zadanie ciągłe | Około 1,5/ rok | 0 |  |
| 11. | Kontrola wydanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami | Zadanie ciągłe | Około 1,5/ rok | 0 |  |
| 12. | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami (selektywna zbiórka surowców wtórnych ) | Zadanie ciągłe | Około 4,0/ rok | 0 |  |
|  | Wydano z budżetu gminy Wydano z G.F.OŚiG.W. Razem poniesione koszty | 157,71 tys. zł 20,00 tys. zł 177,71 tys. zł |  |  |  |

7. Informacja o istniejących instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Sośnicowice

Na terenie gminy lokalizowane są dwa czynne składowiska odpadów:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- składowisko odpadów niebezpiecznych

- oraz trzecie składowisko odpadów pogórniczych , na którym zakończono składowanie odpadów.

Odpady komunalne składowane są na Gminnym Składowisku odpadów komunalnych w Trachach zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku 2.

Ponadto na terenie Gminy Sośnicowice znajduje się Składowisko odpadów poneutralizacyjnych „Smolnica” w Trachach eksploatowane przez Zakład Galwaniczny „Łabedy” S.A. w Gliwicach, na którym deponowane są odpady niebezpieczne. Szczegółowe informacje na temat składowiska zawarto w załączniku 4

Na terenie Gminy zlokalizowane jest również, zamknięte już w chwili obecnej będące w trakcie procesu formowania powierzchni i rekultywacji, Składowisko odpadów pogórniczych w Trachach, którego zarządzającym jest Kopalnia Piasku "Kotlarnia". Informacje na temat składowiska zawiera załącznik 3

Według posiadanych informacji odzysk odpadów prowadzony jest w instalacji zlokalizowanej w Kozłowie przy ul. Łabędziej 3 na terenie działalności Firmy„IZOLKIW” Spółka Jawna, Edward Kołatek, Jan Wyskwarski. Informacje na temat instalacji zawarto w załączniku 1.

W tabeli 11 przestawiono wykaz obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Sośnicowice wraz z ilościami odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu w okresie sprawozdawczym.

Tabela 11. Wykaz obiektów do odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy

| Nazwa obiektu | Podmiot zarządzający | Adres zarządzającego | Ilość przyjętych odpadów [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach | 44-153 Sośnicowice Ul. Powstańców 6 | 1.810 | 1433 | 1227 | 2343 |
| Składowisko odpadów poneutralizacyjnych w Smolnicy k/Trach | Zakład Galwaniczny „ŁABĘDY” Sp. z o.o. | 44-109 Gliwice Ul. Mechaników 9 | 162,59 | 588,9 | 564,3 | 381,9 |
| Zamknięte składowisko odpadów „Smolnica „ w Trachach | Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A. | 47-260 Kotlarnia Ul. Dębowa 3 | Ilość przyjętych odpadów do odzysku [Mg] |  |  |  |
|  |  |  | 342.576 | 393.791,6 | 339.604,23 | 300.557,7 |
| Instalacja do odzysku | „IZOLKIW” Spółka Jawna Edward Kołatek, Jan Wyskwarski | 44-153 Kozłów Ul. Łabędzka 3 | ---- | 500 | 1.500 | 1.500 |

- Monitoring systemu gospodarki odpadami

Na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości wytworzonych w danym roku odpadów i ilości ludności na dzień 31 grudnia danego roku wyliczone zostały wskaźniki monitoringu. Przy wyborze wskaźników uwzględniono posiadane dane pozwalające na określenie stopnia realizacji i efektów wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela 12. Wartości poszczególnych wskaźników monitoringu w latach 2004-2006

| Lp. | Wskaźnik | Jedno-stka | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólna ilość odpadów zebranych z terenu gminy | Mg | 1.839,76 | 1.711,83 | 2.898,36 |
| 2. | Ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca /rok | kg/M/rok | 224,90 | 209,27 | 354,32 |
| 3. | Udział odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów komunalnych | % | 79% | 73% | 82% |
| 4. | Ilość surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku | Mg | 196,9 | 119,81 | 229,55 |
| 5. | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych | % | 10,7 % | 6,99 % | 7,91 % |
| 6. | Łączna ilość zawartych umów na odbiór odpadów z nieruchomości | Szt. | 1.313 | 1.421 | 1.475 |
| 7. | Nakłady finansowe na gospodarkę odpadami | Zł | 48.184 | 81.244 | 76.259 |

Analizując wartości poszczególnych wskaźników monitoringu w latach 2004-2006 zawartych tabeli 11 można stwierdzić, że:

- nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych w ciągu roku przypadających na jednego mieszkańca gminy Sośnicowice ,

- nastąpił wzrost ilości zbieranych odpadów segregowanych stanowiących surowce wtórne i odpady opakowaniowe,

- wraz ze wzrostem ilości zbieranych odpadów segregowanych wzrosły nakłady finansowe na realizację tego zadania,

- na przestrzeni lat 2004-2006 zawarto 452 umowy, co w stosunku do roku 2003 stanowi 44% wzrost liczby ogólnej zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych,

- w roku 2006 nastąpił znaczny wzrost ilości zbieranych odpadów komunalnych w oparciu o umowy indywidualne, dlatego pomimo wzrostu ilości zbieranych odpadów segregowanych spadł wskaźnik udziału odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych.

Biorąc pod uwagę stopień wykonania zadań zapisanych w Planie oraz efekty ich realizacji można stwierdzić, iż zamierzania i wytyczone cele w znacznej mierze zostały osiągnięte.

Tabela 13 Porównanie ilości odpadów prognozowanych  i zebranych z terenu gminy

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prognozowana w Planie ilość odpadów komunalnych dla gminy | Mg | 2337,1 | 2348,3 | 2356,2 |
| 2. | Ogólna ilość odpadów zebranych z terenu gminy | Mg | 1839,76 | 1711,83 | 2898,36 |
| 3. | Ilość odpadów unieszkodliwianych na składowisku odpadów komunalnych | Mg | 1443,2 | 1249,9 | 2371,6 |
| 4. | Ilość surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku | Mg | 196,9 | 119,81 | 229,55 |

Tabela 14. Porównanie ilości prognozowanych i zebranych surowców wtórnych

| Nazwa surowca | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość prognozowana [Mg] | Ilość zebrana [Mg] | Ilość prognozowana [Mg] | Ilość zebrana [Mg] | Ilość prognozowana [Mg] | Ilość zebrana [Mg] |
| Papier i tektura | 260,8 | ------ | 264 | 1,02 | 266,7 | 2,9 |
| Tworzywa | 241,5 | 35 | 244,1 | 45,31 | 246,1 | 84,5 |
| Metal | 74,3 | 10,5 | 74,6 | 8,95 | 74,8 | 13,7 |
| Szkło | 148,6 | 151,4 | 150,6 | 87,84 | 152,5 | 186 |

9. Podsumowanie i wnioski

- Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIII/212/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22.03.2005r.

- Zgodnie z przyjętym planem, gospodarkę odpadami realizowano według założeń wariantu polegającego na :

- utrzymaniu istniejącego systemu zbiórki selektywnej (metale, tworzywa, szkło) na obecnym poziomie (ewentualne rozszerzenie zbiórki o papier),

- zbiórce odpadów komunalnych zmieszanych w systemie obecnym (rozszerzenie zbiórki do 100% mieszkańców),

- stopniowym wprowadzanie kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

- doskonaleniu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wprowadzenie zbiórki odpadów remontowo-budowlanych na terenie całej gminy,

- organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych,

- rozbudowie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach o punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo - budowlanych

- utworzeniu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

- rozwiązanie to przewiduje składowanie odpadów na składowisku w Trachach do 2009 roku, a po 2009 roku na składowisku PPHU KOMART w Knurowie.

- W okresie sprawozdawczym zaobserwowano wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy Sośnicowice.

- Stale podnosi się liczba właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych.

- Wzrost świadomości mieszkańców i kilkuletnie istnienie systemu zbiórki odpadów segregowanych oraz systematyczne prowadzenie zbiórki odpadów ponadgabarytowych zaowocowało zmniejszeniem się ilości „dzikich wysypisk”.

- Rozwój zbiórki odpadów opakowaniowych pozwala na realizację ustaleń Planu Gospodarki Odpadami dotyczących poziomów odzysku tych odpadów.

- Ze względu na brak odpowiednich instalacji odzysku i unieszkodliwiania, oraz brak możliwości wydzielania odpadów biodegradowalnych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych zebrane odpady były unieszkodliwiane głownie poprzez deponowanie ich na składowisku odpadów komunalnych w Trachach .

- Pewna ilość odpadów zielonych pochodzących z zabudowy jednorodzinnej poddawana jest procesowi kompostowania, ale brak informacji o wielkości strumienia odpadów ulegających biodegradacji poddanych kompostowaniu.

- W okresie sprawozdawczym zbieranie odpadów niebezpiecznych typu zużyte baterie odbywało się jedynie na terenie placówek szkolnych. Uruchomienie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych umożliwi prowadzenie na terenie gminy zbiórki odpadów niebezpiecznych w znacznie szerszym asortymencie, m.in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- W następnych latach należy propagować wśród mieszkańców wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych wszelkich odpadów niebezpiecznych i podejmować działania w celu aktywizacji nawyku dostarczania tych odpadów do GPZON.

- Ze względu na brak odpowiedniego oprogramowania, posiadane przez Urząd informacje na temat aktualnych umów zawartych pomiędzy indywidualnymi właścicielami nieruchomości, a podmiotami świadczącymi usługi są trudne do interpretacji i natychmiastowego wykorzystania.

- Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice został uchwalony zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Zmiana przepisów zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 175 poz. 1458 oraz z 2006r. Nr 63 poz. 441) wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu planów oraz okresu sprawozdawczego, poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowała i ujednoliciła ogólny zakres gminnego planu gospodarki odpadami. Zakres gminnych planów gospodarki odpadami został zawężony tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów ulęgających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Wobec powyższego należy przeprowadzić aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice. Należy określić na nowo priorytety i cele do osiągnięcia oraz źródła ich finansowania uwzględniając przepisy obowiązujące przepisy prawne oraz znowelizowane zapisy planów wyższego szczebla.

- W obowiązującym Planie zostało wskazane tylko jedno składowisko odpadów komunalnych do 2009 roku- Gminne Składowisko odpadów komunalnych w Trachach , jak również jedno składowisko od 2010 roku- Składowisko odpadów KOMART w Knurowie. W trakcie aktualizacji należy zmienić powyższy zapis, aby zapewnić możliwość wyboru składowiska podmiotom świadczącym usługi wywozu odpadów komunalnych, kierując się zasadą bliskości i konkurencyjności.

10. Wykaz tabel i załączników

Tabela 1. Umowy zawarte z ZGKiM na odbiór odpadów komunalnych.

Tabela 2. Obciążenie budżetu gminy z tytułu gospodarki odpadami.

Tabela 3. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych.

Tabela 4. Ilość odpadów wytworzona i zebrana na terenie gminy w latach 2004-2006.

Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006

Tabela 6. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2004-2006

Tabela 7. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy w celu poddania poszczególnym procesom odzysku w latach 2004-2006

Tabela 8. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006

Tabela 10. Koszty poniesione na realizacje zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2005-2006

Tabela 11. Wykaz obiektów do odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy

Tabela 12. Wartości poszczególnych wskaźników monitoringu w latach 2004-2006

Tabela 13. Porównanie ilości odpadów prognozowanych i zebranych z terenu gminy

Tabela 14. Porównanie ilości prognozowanych i zebranych surowców wtórnych.

Załącznik 1.Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów- IZOLKIW Spółka Jawna

Załącznik 2. Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Załącznik 3. Karta składowiska Odpadów „Smolnica” w Trachach, Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.

Załącznik 4. Karta Składowiska odpadów poneutralizacyjnych w Smolnicy k/Trach, Zakład Galwaniczny „ŁABĘDY” Sp.z o o

Załącznik 1.Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów- stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| L. p | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres instalacji |  | „IZOLKIW” Spółka jawna Edward Kołatek, Jan Wyskwarski 44-153 Sośnicowice Kozłów ul. Łabędzka 3 Tel. (032) 238-75-48 Fax 238 77 16 |
| 1.2 | Gmina |  | Sośnicowice |
| 1.3 | Powiat |  | Gliwicki |
| 1.4 | Województwo |  | Śląskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 271514051 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | PL 6310213236 |
| 1.7 | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | Instalacja składa się z szczelnego silosu oraz zamkniętego, poziomego mieszadła planetarnego. Na hali zamontowana jest centralna odpylnia, której zadaniem jest eliminowanie pyłów powstających w czasie produkcji. |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. |  | R15 Odpady w całości wykorzystywane są do produkcji zasypek hutniczych stanowiących materiał izolacyjny dla hutnictwa Cykl produkcyjny polega na mieszaniu w instalacji surowców wchodzących w skład zasypek. Odpady używane do produkcji zasypek pochodzą spoza terenu gminy. Odzysk odpadów polega na ich wykorzystaniu w procesie produkcji zasypek hutniczych służących do izolowania lustra stali. |
| 1.9 | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | „IZOLKIW” Spółka jawna Edward Kołatek, Jan Wyskwarski 44-153 Sośnicowice Kozłów ul. Łabędzka 3 Przedsiębiorca prywatny |
| 1.10 | REGON (jeśli posiada) |  | 271514051 |
| 1.11 | NIP (jeśli posiada) |  | PL 6310213236 |
| 1.12 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | „IZOLKIW” Spółka jawna Edward Kołatek, Jan Wyskwarski 44-153 Sośnicowice Kozłów ul. Łabędzka 3 Przedsiębiorca prywatny |
| 1.13 | REGON (jeśli posiada) |  | 271514051 |
| 1.14 | NIP (jeśli posiada) |  | PL 6310213236 |
| 1.15 | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | „IZOLKIW” Spółka jawna Edward Kołatek, Jan Wyskwarski 44-153 Sośnicowice Kozłów ul. Łabędzka 3 Przedsiębiorca prywatny |
| 1.16 | REGON (jeśli posiada) |  | 271514051 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | PL 6310213236 |
| 1.18 | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy)? | [tak/nie] |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. |  |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.5 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 15.12.2003r. zank WR 7649-54/03- data obowiązywania do dnia 15.12.2013r. Decyzja Starosty z dnia 16.03.2005r. znak WR 7649-137/04- data obowiązywania do dnia 08.03. 2015r. |
| 2.6 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli posiada) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.7 | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. |  |
| 2.8 | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności? |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Nie |
| 3.2 | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Nie |
| 3.3 | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Nie |
| 3.4 | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Nie |
| 4. | Odpady |  |  |
| 4.1 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: Kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 16 11 06- 1000 Mg/r 12 01 17- 100 Mg/r 10 01 02- 200 Mg/r 10 12 10- 200 Mg/r 10 01 01- 1000 Mg/r |
| 4.2 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Podać: Kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. |  |
| 4.3 | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.4 | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.5 | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10 61 01 - 300 10 12 10 - 200 |
| 4.6 | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.7 | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10 01 01- 1000 16 11 06 - 300 10 12 10 - 200 |
| 4.8 | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 4.9 | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 10 01 01 - 1000 16 11 06 - 300 10 12 10 - 200 |
| 4.10 | Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |

załącznik 2. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów |  | Zakres danych |  |  | Informacje o składowisku odpadów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Trachy |  |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach |  |
| 1.2. | Gmina |  | Sośnicowice |  |  | Sośnicowice |  |
| 1.3. | Powiat |  | Gliwicki |  |  | gliwicki |  |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |  |  | śląskie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska |  | (N/O/IN; OUO)1) |  |  | IN |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Gmina Sośnicowice Ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice |  |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 000539940 |  |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | 631-10-04-730 |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Gmina Sośnicowice Ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice |  |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 000539940 |  |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | 631-10-04-730 |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice Tel./fax 238-76-88, 238-71-82 |  |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 000172333 |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | 631-011-23-11 |  |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 1.18. | Liczba kwater |  | szt. |  |  | 1 |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych |  | szt. |  |  | 1 |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych |  | szt. |  |  | --- |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? |  | [tak/nie] |  |  | nie |  |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? |  |  |  | [tak/nie] |  | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? |  |  |  | [tak/nie] |  | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? |  |  |  | [tak/nie] |  | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? |  |  |  | [tak/nie] |  | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | --- |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | OA-7351/1 Sośnicowice/92 Urząd Rejonowy Gliwice |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. |  | OA-7351/1 Sośnicowice/92 Urząd Rejonowy Gliwice |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | OA-7351/1 Sośnicowice/92 Urząd Rejonowy Gliwice |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | Starosta Gliwicki 12.02.2002r WR-7643/2/2/02 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.7. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | Podać datę dostosowania. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.12. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | Podać rok. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji œ podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |  | Wyznaczony rok zakończenia eksploatacji 2009. |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów |  | Podać datę zamknięcia. |  |  | Składowisko w eksploatacji |  |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  | Starosta Gliwicki 22 wrzesień 2006r. WR 7643-1/06(1) |  |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? |  | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. |  |  | Do 31.12.2009r. |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |  | Starosta Gliwicki 13.03.2007r. WR 7649-117/06_ ( 2) |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? |  | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. |  |  | Nie |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? |  | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. |  |  | Nie |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? |  | Jeżeli tak, to podać rok. |  |  | 2009r. |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? |  | [tak/nie] |  |  | ? |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? |  | [tak/nie] |  |  |  |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? |  | [tak/nie] |  |  |  |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? |  | [tak/nie] |  |  |  |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita |  | m3 |  |  | 55.000 |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona |  | m3 |  |  | Ok.85%- 46 750 |  |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia |  | m3 |  |  | Ok. 8250 |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony |  | m2 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  |  |  |
|  |  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | Piasek 0,2m |  |
| 4.5. | Uszczelnienie |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | Papa.2x falia papa |  |
|  |  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |  |  |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | Piasek 0,7m |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |  | Rury ceramiczne Ø 200mm |  |
|  |  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |  | 5,1% |  |
|  |  |  | Zewnętrzny system rowów |  |  | - |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków |  | Brak [tak/nie] |  |  | Tak |  |
|  |  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |  | 100 |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami |  | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |  | Polewanie złożonych odpadów |  |
|  |  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego |  | Z emisją do atmosfery |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Spalanie w pochodni |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Odzysk energii |  |  | Nie |  |
| 4.10. | Pas zieleni |  | Brak [tak/nie] |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Szerokość pasa [m] |  |  | 2m |  |
| 4.11. | Ogrodzenie |  | [tak/nie] |  |  | Częściowe |  |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 4.13. | Ewidencja odpadów |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 4.14. | Waga |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Materiał(jeśli odpady, podać kod) |  |  | 10 01 01, 10 13 14, 17 01 01, 17 01 80, 17 05 04, 19 03 05, |  |
|  |  |  | Dane meteorologiczne |  |  | Nie |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przed eksploatacyjnej |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  |  | Nie |  |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej |  | Opad atmosferyczny |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Wody odciekowe |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Gaz składowiskowy |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Struktura i skład odpadów |  |  | Tak |  |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić ‡0“. |  |  | --- |  |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić ‡0“. |  |  | --- |  |
| 6. | Odpady |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  |  |  |  | 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99. |  |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. |  |  | Nie dotyczy |  |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? |  | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. |  |  | Nie jest prowadzona rekultywacja w obecnej chwili. |  |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 1810 |  |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy |  |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | Nie dotyczy |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 1433 |  |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy |  |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | Nie dotyczy- |  |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 1227 |  |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy- |  |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | Nie dotyczy- |  |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 2343 |  |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 1,1 |  |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | Nie dotyczy |  |

Załącznik 3. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów |  | Zakres danych |  |  | Informacje o składowisku odpadów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  |  |  |  | Składowisko Odpadów „Smolnica” w Trachach |  |  |  |
| 1.2. | Gmina |  |  |  |  | Sośnicowice |  |  |  |
| 1.3. | Powiat |  |  |  |  | Gliwice |  |  |  |
| 1.4. | Województwo |  |  |  |  | Śląskie |  |  |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska |  | (N/O/IN; OUO)1) |  |  | IN |  |  |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | 1).Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A ul Dębowa 3 47-260 Kotlarnia 2).Kompania Węglowa S.A KWK Szczygłowice Ul. Górnicza 1 44-193 Knurów |  |  |  |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 1).530943100 2).271746637-00080 |  |  |  |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | 1).749-000-72-36 2).634-012-51-23 |  |  |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | 1).Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A ul Dębowa 3 47-260 Kotlarnia 2).Kompania Węglowa S.A KWK Szczygłowice Ul. Górnicza 1 44-193 Knurów |  |  |  |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 1).530943100 2).271746637-00080 |  |  |  |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | 1).749-000-72-36 2).634-012-51-23 |  |  |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A ul Dębowa 3 47-260 Kotlarnia |  |  |  |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 530943100 |  |  |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | 749-000-72-36 |  |  |  |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |  |  |
| 1.18. | Liczba kwater |  | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych |  | szt. |  |  | - |  |  |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych |  | szt. |  |  | 1 Eksploatację składowiska zakończono w 07.2001r tj. przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach, która definiuje pojęcie zamknięcia składowiska |  |  |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? |  |  |  | [tak/nie] | Nie |  |  |  |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? |  |  |  | [tak/nie] | Tak |  |  |  |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? |  |  |  | [tak/nie] | Nie |  |  |  |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? |  |  |  | [tak/nie] | Nie |  |  |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | - |  |  |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Burmistrz Sośnicowic decyzja z dnia 10.10.2000r. Znak PP-B/7332/1/00 Dotyczy pozwolenia pkt.2,3 |  |  |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starosta Gliwicki decyzja z dnia 12.07.2001r. Znak WA-7351/22/Soś/2001 dot. Pow. 65,14 Decyzja wydana Kopalni Piasku „KOTLARNIA” S.A” na kształtowanie powierzchni terenu i rekultywacja części zwałowiska Smolnica po eksploatacji zakładu odzysku węgla w Trachach” dot. Powierzchni 65,14 |  |  |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Gliwicki decyzja z dnia 12.02.2002r. Znak WR-7643/3/2/02 |  |  |  |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Starosta Gliwicki decyzja z dnia 31.12.2003r. Znak WR. 7643-2/03_(4)dot. Prowadzenia monitoringu. Podstawa prawna decyzji: art. 33 ust. Z PKT. 1,2 ustawy wprowadzającej |  |  |  |
| 2.7. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Tak W trakcie realizacji (monitoring: 2 x rok) |  |  |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | W decyzji nie określano terminu |  |  |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | Podać datę dostosowania. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Starosta Gliwicki decyzja z dnia 31.12.2003r. Znak WR. 7643-2/03_(4)dot. Prowadzenia monitoringu. |  |  |  |
| 2.12. | Czy przepisów w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Tak W trakcie realizacji (monitoring: 2 x rok) |  |  |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | W decyzji nie określano terminu |  |  |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | Podać rok. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |  | Nie dotyczy - uwaga do punktu 1.2 |  |  |  |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji œ podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów |  | Podać datę zamknięcia. |  |  | Lipiec 2001r. |  |  |  |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  | Obiekt nie jest eksploatowany jako składowisko |  |  |  |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? |  | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |  | Zezwolenie na odzysk –decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 24.08.2006r. Znak WR. 7649-25/06_(4) |  |  |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? |  | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? |  | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. |  |  | Nie |  |  |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? |  | Jeżeli tak, to podać rok. |  |  | Nie |  |  |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |  |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? |  | [tak/nie] |  |  | Nie gdyż ona dotyczy czynnych składowisk |  |  |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? |  | [tak/nie] |  |  | KP „KOTLARNIA” Sporządza sprawozdanie GUS OS-6 |  |  |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? |  | [tak/nie] |  |  | nie |  |  |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  | -dot. Pow. Objętej ww. pozwoleniem na budowę |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita |  | m3 |  |  | 6.000.000 |  |  |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona |  | m3 |  |  | 1.244.428 |  |  |  |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia |  | m3 |  |  | 4.755.572 |  |  |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Brak |  |  |  |
|  |  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.5. | Uszczelnienie |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Odpady deponowane w stanie suchym |  |  |  |
|  |  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Zewnętrzny system rowów |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków |  | Brak [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
|  |  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami |  | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Brak |  |  |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego |  | Z emisją do atmosfery |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Spalanie w pochodni |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Odzysk energii |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.10. | Pas zieleni |  | Brak [tak/nie] |  |  | Składowisko zlokalizowano w otoczeniu leśnym |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość pasa [m] |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.11. | Ogrodzenie |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |  |  |
| 4.13. | Ewidencja odpadów |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |  |  |
| 4.14. | Waga |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady |  | [tak/nie] |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
|  |  |  | Materiał(jeśli odpady, podać kod) |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
|  |  |  | Dane meteorologiczne |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przed eksploatacyjnej |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  | - - - |  |  |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  |  | - - - |  |  |  |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej |  | Opad atmosferyczny |  |  | Tak |  |  |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  | Tak |  |  |  |
|  |  |  | Wody odciekowe |  |  | Tak jako wody infiltrujące przez składowisko |  |  |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  |  | Tak |  |  |  |
|  |  |  | Gaz składowiskowy |  |  | Tak |  |  |  |
|  |  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |  | Tak |  |  |  |
|  |  |  | Struktura i skład odpadów |  |  | Nie |  |  |  |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić ‡0“. |  |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić ‡0“. |  |  | 0 |  |  |  |
| 6. | Odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |  |  |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) |  | [tak/nie] |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. |  |  | 01 01 02, 01 04 81, 17 05 04 01 04 08, 10 01 01, 19 12 09 01 04 09, 10 13 82, 01 04 12, 17 01 01, |  |  |  |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? |  | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. |  |  | tak |  |  |  |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | 01 04 12 - 295.577,8 Mg 01 04 81 - 46.752,20 Mg 17 01 01 - 246,0 Mg |  |  |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | 01 04 81 - 75.362,1 Mg 01 04 12 - 318.053,9 Mg 10 01 01 - 375,6 Mg |  |  |  |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | 01 04 12 - 288.096,6 Mg 01 04 81 - 51.497,4 Mg 10 01 01 - 3,73 Mg 17 01 01 - 6,5 Mg |  |  |  |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | 01 04 12 - 239.935,2 Mg 01 04 81 - 60.619,8 Mg 10 01 01 - 2,7 Mg |  |  |  |

Załącznik 4. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31grudnia 2006 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów |  | Zakres danych |  |  | Informacje o składowisku odpadów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  |  |  |  | Składowisko odpadów poneutralizacyjnych w Smolnicy k/Trach |  |
| 1.2. | Gmina |  |  |  |  | Sośnicowice |  |
| 1.3. | Powiat |  |  |  |  | Gliwice |  |
| 1.4. | Województwo |  |  |  |  | Śląskie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska |  | (N/O/IN; OUO)1) |  |  | N |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Zakłady Mechaniczne „BUMAR- ŁABĘDY” SA ul. Mechaników 9 44-109 Gliwice Kapitał mieszany(0%) |  |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 271829754 |  |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | PL 6310102011 |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Skarb Państwa |  |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  |  | Zakład Galwaniczny „ŁABĘDY” Sp.z o o Ul. Mechaników 9 44-109 Gliwice Kapitał mieszany (0%) |  |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  | 277942693 |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  | PL 9691317683 |  |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 1.18. | Liczba kwater |  | szt. |  |  | 2 |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych |  | szt. |  |  | 2 |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych |  | szt. |  |  |  |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? |  |  |  | [tak/nie] |  | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? |  |  |  | [tak/nie] |  | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? |  |  |  | [tak/nie] |  | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? |  |  |  | [tak/nie] |  | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | - - - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | - - - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. |  | Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 27.04.1976r. Znak RA/KII/573/4/76 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | - |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  | Wojewoda Śląski z dnia 30.01.2002r. Znak ŚR-II-6626/16/D/02 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | Wojewoda Śląski z dnia 27.11.2003r Znak ŚR.II.6626/16/02/1/03 2005r. |  |
| 2.7. | Czy przepisów w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | Tak |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | - |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | - - - |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | Podać datę dostosowania. |  |  | 5.05.2005r. |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | - - - |  |
| 2.12. | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | - - - |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  | - - - |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |  | - - - |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | Podać rok. |  |  | - - - |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |  | - - - |  |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |  | - - - |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? |  | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji œ podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |  | - - - |  |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? |  | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |  | - - - |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |  | - - - |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |  | - - - |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów |  | Podać datę zamknięcia. |  |  | - - - |  |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  | Wojewoda Śląski z dnia 05.02.2003r. Znak ŚR-II-6623/14/02/1/D/03 |  |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? |  | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. |  |  | Nie |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |  | Wojewoda Śląski z dnia 6.06.2005r. Znak ŚR-II-6620-22/40/04/11/05 Termin obowiązywania do 31.12.2009r. |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |  | Nie |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? |  | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. |  |  | Nie |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? |  | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. |  |  | Nie |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? |  | Jeżeli tak, to podać rok. |  |  | Nie |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005r.? |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006r.? |  | [tak/nie] |  |  | - |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita |  | m3 |  |  | 10 050 |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona |  | m3 |  |  | 4749 |  |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia |  | m3 |  |  | 5301 |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony |  | m2 |  |  | 6700 |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |  |  |
| 4.5. | Uszczelnienie |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |  | Żużel, piasek, beton, abizol, filia PEHD, asfalt- grubość 34,5 cm |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  | - |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |  | - |  |
|  |  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |  | - |  |
|  |  |  | Zewnętrzny system rowów |  |  | - |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków |  | Brak [tak/nie] |  |  | Tak |  |
|  |  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |  | - |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami |  | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |  | Tak Kanał Gliwicki |  |
|  |  |  | Brak [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego |  | Z emisją do atmosfery |  |  | - |  |
|  |  |  | Spalanie w pochodni |  |  | - |  |
|  |  |  | Odzysk energii |  |  | - |  |
| 4.10. | Pas zieleni |  | Brak [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Szerokość pasa [m] |  |  | 3 |  |
| 4.11. | Ogrodzenie |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 4.13. | Ewidencja odpadów |  | [tak/nie] |  |  | Tak |  |
| 4.14. | Waga |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Materiał(jeśli odpady, podać kod) |  |  | - |  |
|  |  |  | Dane meteorologiczne |  |  | - |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przed eksploatacyjnej |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |  | - |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  | - |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  |  | - |  |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej |  | Opad atmosferyczny |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Wody odciekowe |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Wody podziemne |  |  | Tak |  |
|  |  |  | Gaz składowiskowy |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |  | Nie |  |
|  |  |  | Struktura i skład odpadów |  |  | tak |  |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić ‡0“. |  |  | 0 |  |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić ‡0“. |  |  | 100 000 50 000 |  |
| 6. | Odpady |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. |  | [tak/nie] |  |  | Nie |  |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  |  |  |  | 19 02 05* |  |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) |  | [tak/nie] |  |  | Nie dotyczy |  |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. |  |  | - |  |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? |  | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. |  |  | - |  |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 162,59 |  |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | - |  |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | - |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 588,9 |  |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | - |  |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | - |  |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 564,3 |  |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | - |  |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | - |  |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | 381,9 |  |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  | - |  |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  | - |  |