## U M O W A  Nr.....................

zawarta w dniu  …………………..2018 r.

pomiędzy Gminą Szczutowo, z siedzibą w Szczutowie, 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5a , reprezentowaną przez:

Andrzeja Twardowskiego – Wójta Gminy Szczutowo

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą …..........................................,  działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr …...................... reprezentowaną przez:

…......................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Domagalskiej

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w  dniu …………….2018r.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania pn.: „ Budowa otwartej strefy aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Gójsk).

2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy określają opis techniczny, przedmiar robót  i zapytanie ofertowe stanowiące  załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) otrzymane od Zamawiającego zapytanie ofertowe

3) dokumentacja projektowa.

§ 3

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do  31.12.2018r.

2. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1)  niekorzystnych warunków atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonania  prac ziemnych i nasadzeń,

2) trudności  związanych z dostępnością   stolika do gier zespołowych,

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego.

§ 4

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania.

2. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

2) wykonywanie robót zgodnie z  dokumentacją techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi urządzenie do użytkowania,

4) przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji zgodności,

5) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

4) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia  jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto …………………. zł

(słownie złotych: ………………………………..  złotych …../100), w tym: wartość netto …………… zł, podatek VAT …………………. zł

3.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego i istniejącego stanu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię itp. )

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5.	Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w  dokumentacji projektowej.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z  niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych.

7. W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 10, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust. 6, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust.7 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ( R, Ko, Kz, zysk) ustalonych w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego, zaś ceny jednostkowe materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na poziomie nie przekraczającym średnich cen wyd. SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji  omawianych robót – będą one przyjmowane wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 7

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót  przystąpi  do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi  tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia    wad,

2.     jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. 	Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) 	opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,

2) 	opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

3) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

3.  Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego   z wystawionej przez siebie faktury.

5.  Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1)  zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

2)  zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za   każdy dzień opóźnienia,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w  wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

6. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie   zobowiązań Zamawiającego, określonych w §5 ust.2 umowy, powstanie szkoda po   stronie wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 9

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących   Wykonawcy gdy:

1/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

4/ Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 11

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) 	zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 10 i § 11 ust. 1 oraz § 8 ust. 4 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) 	przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po zakończeniu realizacji   przedmiotu umowy.

2. Termin realizacji faktury – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do     Zamawiającego danej faktury, wraz z podpisanym przez obie strony protokółem odbioru     elementów i oświadczeniami wykonawcy i podwykonawców o niezaleganiu z zapłatą    należności na rzecz podwykonawców.

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto nr …......................

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …..............   letniej rękojmi i gwarancji jakości będącej sumą rękojmi i gwarancji podstawowej i rękojmi i gwarancji przedłużonej, w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem  odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w  użytkowanie.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7 i 8 wzoru umowy

2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 2 wzoru umowy

§ 15

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: