Rozeznanie cenowe

(Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /j.t. Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm./  do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.)

1. Nazwa zadania :

"Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie  gm. Szczutowo"

2. Zamawiający:

Gmina Szczutowo

ul. Lipowa 5a

09-227 Szczutowo

NIP 7761619685

tel.: (24) 276 71 67, fax (24) 276 71 96

gmina@szczutowo.pl; www.szczutowo.nowybip.pl

3. Zakres zadania.

Zakres zadania obejmuje:

- Transport i utylizacja zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych w ilości około 5239,80 m2 eternitu – 78,597 Mg (płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie).

Na w/w zakres składa się:

1) odbiór odpadów zawierających azbest w terminie ustalonym w harmonogramie,

2) ustalenie masy odbieranych odpadów poprzez ich ważenie na terenie nieruchomości, z której odpady będą odbierane w obecności właściciela i przedstawiciela Zamawiającego,

3) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią,

4) przygotowanie do transportu i załadunek,

5) uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisje do środowiska,

6) transport odebranych odpadów,

7) przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów,

8) wykonanie 10 zdjęć kolorowych, dobrej jakości, ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci  elektronicznej na płycie CD.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia:

-  zabezpieczenie placu robót,

-  uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi,

- naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku realizacji zamówienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia własności spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Szczegółowy zakres  przedmiotu  zamówienia  zawiera  wykaz nieruchomości  stanowiący  zał. nr 1 do  niniejszego rozeznania cenowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia) ilościowego  zakresu rzeczowego  przedmiotu  zamówienia, ze względu na fakt,  iż  podane w zał. nr 1  ilości  określone zostały w sposób szacunkowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia) ilościowego  zakresu rzeczowego  przedmiotu  zamówienia w przypadku wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

4.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. :

1)  ustawą z dnia  14 grudnia 2012 r , o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.)

2)  ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz..U. z 2017 r., poz. 2119 z późn. zm.)

3)  rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu  szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824),

4)  rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

5)  rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r.  Nr 8, poz. 31 ),

6)  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.)

5.  Warunki do spełnienia dla wykonawcy:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie tego zadania (odpowiednie decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi  tj. decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu, przetwarzania odpadów zawierających azbest).

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, w tym samochodem z wagą oraz osobami zdolnymi do wykonywania  przedmiotu zamówienia - oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą wykonywać te prace zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami o których mowa w pkt 4 niniejszego  rozeznania.

6.  Potwierdzeniem wykonanych prac polegających na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest będą:

1)  karty przekazania odpadów Wykonawcy usługi potwierdzone przez właściciela 		nieruchomości,

2) pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez właściciela nieruchomości 	oraz 	Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający ilości 	wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg),

3) karta przekazania odpadów na składowisko określająca ilość przekazanych odpadów  w Mg,

4) oświadczenie  właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,

5) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu  z azbestu,

6) 10 zdjęć kolorowych, dobrej jakości, ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci  elektronicznej na płycie CD.

7.  Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty zał. nr 2;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności, oraz osoby upoważnione do  reprezentacji;

3) dokument potwierdzający wpis do rejestru uprawnionych do transportu odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05*, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zawiadomienie podmiotu o nadanym numerze rejestrowym); w sytuacji korzystania przez Wykonawcę z usług  transportowych kopię  umowy z firmą transportową posiadającą wpis do rejestru o którym mowa wyżej wraz z potwierdzeniem wpisu do rejestru (zawiadomienie podmiotu o nadanym numerze rejestrowym);

4) kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawierających azbest lub umowę ze składowiskiem  posiadającym odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie tego rodzaju odpadów oraz kopię tego zezwolenia;

5) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż pracownicy i osoby  nadzorujące  zostali  przeszkoleni  przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania – zał. nr 3.

8.  Termin realizacji  do dnia 15.09.2020 r.

9.  Kryterium oceny ofert – cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % | Cena ofertowa najniższa ------------------------------ x 10 Cena badanej oferty |

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

10. Termin  i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w Urzędzie Gminy w Szczutowie, ul. Lipowa 5a, w  sekretariacie- I piętro, pokój nr 14.

Oferta winna  być oznakowana następująco:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo”

Nie otwierać przed  28.07.2020 r., godz. 13.10

Termin składania ofert: 28.07.2020 r. do godziny 13:00

Termin otwarcia ofert:   28.07.2020 r. godzina 13:10

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  www.szczutowo.nowybip.pl   oraz drogą mailową.

12. Osoby upoważnione do  kontaktów z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Ewa Tłuchowska –   tel. (24) 276 71 67 w.106 , Agnieszka Murawska – (24) 276 71 96 w.107, Danuta Leśniewska-Nowicka – tel. (24) 276 71 67 w. 114

Załączniki:

1) Wykaz nieruchomości na terenie  których należy dokonać odbioru azbestu, ilości przeznaczone do transportu i unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest – Zał. nr 1

2) Formularz ofertowy- Zał. nr 2

3) Oświadczenie   - Zał. nr 3

4) Projekt umowy - Zał. nr 4

Szczutowo, dnia 22.07.2020r.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Twardowski

Zał. nr 1

| LP. | ADRES OBIEKTU OBJĘTEGO WNIOSKIEM | ILOŚĆ UTYLIZOWANEGO AZBESTU. zdjętego. |
| --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Mg |
| 1 | Agnieszkowo 3 | 250,00 | 3,750 |
| 2 | Białasy 5 | 310,00 | 4,650 Pł. płaskie |
| 3 | Dąbkowa Parowa 10 | 385,00 | 5,775 |
| 4 | Grabal 22 | 41,00 | 0,615 |
| 5 | Grądy 33 | 100,00 | 1,500 |
| 6 | Jaźwiny 13 | 194,00 | 2,910 |
| 7 | Józefowo 4 | 317,00 | 4,755 |
| 8 | Józefowo 10 | 250,00 | 3,750 |
| 9 | Józefowo 18 | 160,00 | 2,400 |
| 10 | Karlewo 2 | 206,00 | 3,090 |
| 11 | Karlewo 10 | 140,00 | 2,100 |
| 12 | Karlewo 23 | 140,00 | 2,100 |
| 13 | Łazy 10 | 206,00 | 3,090 |
| 14 | Łazy 14 | 100,00 | 1,500 |
| 15 | Mierzęcin 25 | 94,00 | 1,410 |
| 16 | Mościska 24 | 160,00 | 2,400 |
| 17 | Podlesie 54 | 118,80 | 1,782 |
| 18 | Słupia 17 | 170,00 | 2,550 |
| 19 | Słupia ul. Modrzewiowa 2 (dz. nr 478) | 33,00 | 0,495 |
| 20 | Stara Wola 22 | 80,00 | 1,200 |
| 21 | Stara Wola 27 | 465,00 | 6,975 |
| 22 | Stara Wola 29 | 200,00 | 3,000 |
| 23 | Szczechowo 3 | 277,00 | 4,155 pł. płaskie |
| 24 | Szczutowo ul. 3 Maja 49 | 150,00 | 2,250 pł. płaskie |
| 25 | Szczutowo ul. 3 Maja 74 | 30,00 | 0,450 pł. płaskie |
| 26 | Szczutowo ul. Kolejowa 47 | 150,00 | 2,250 |
| 27 | Szczutowo ul. Leśna 5 | 63,00 | 0,945 |
| 28 | Szczutowo ul. Leśna 7 | 98,00 | 1,470 |
| 29 | Szczutowo ul. Leśna 15 | 167,00 | 2,505 |
| 30 | Szczutowo ul. Polna 8 | 185,00 | 2,775 |
| RAZEM: |  | 5239,80 | 78,597 |

Zał. Nr 2

/pieczęć wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca :

1. Nazwa Wykonawcy:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy podać oprócz nazwy firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

2. Adres Wykonawcy

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. NIP .......................................................

4. REGON .................................................

5. Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................................

6. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

................................................................................. numer telefonu: ..............................

7. Numer faksu: ................................................................................................

8. e-mail .................................................................................................…………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym

zapytaniem ofertowym na: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo  za kwotę:

| Lp. | Rodzaj prac wchodzących do przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | Cena jednostkowe brutto | Wartość brutto 4x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Odbiór płyt azbestowo cementowych wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych | Mg | 78,597 | …............... | …................ | …................. |
| Cena oferty (razem wartość brutto) …............................... |  |  |  |  |  |  |
| Cena słownie: …................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |

1) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie: do dnia 15.09.2020  r.

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią  rozeznania cenowego (w tym z warunkami  umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3) W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4) Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach.

5) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert /art. 233 kk/.

6) Informacje zawarte na stronach od .......... do .......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz  załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

· …………………………………………….

· …………………………………………….

· …………………………………………….

· …………………………………………….

Zastrzeżenie Oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………

Inne informacje Oferenta:

………………………….…………………………………………………………………………………

............................, dn. _ _ . _ _ . 2020 r.

..............................................

Podpis osób uprawnionych do składania

………………………………………………oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Zał. nr 3

OŚWIADCZENIE

Dotyczy zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie  Gminy Szczutowo”.

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, iż pracownicy i osoby nadzorujące,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostali przeszkoleni  przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

Zał. Nr 4

Umowa  Nr …................................

zawarta dnia .................................. pomiędzy:

Gminą Szczutowo, 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5a, NIP 776 16 19 685

reprezentowaną przez

Wójta Gminy  – Andrzeja Twardowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Domagalskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą ”

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo–cementowe faliste i płaskie) z obiektów budowlanych z nieruchomości należących do osób fizycznych zgodnie z  wykazem będącym załącznikiem Nr 1 do umowy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków i jednostki samorządu terytorialnego została określona na około 5239,80 m2 co stanowi 78,597 Mg – zastosowano przelicznik przyjęty w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczutowo”, gdzie 1m2 pokrycia azbestowego ~ 15kg.

3) Wyżej wymienione ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

4) Ceny zostały ustalone na podstawie złożonego formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

3. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 zawierający adresy nieruchomości z których należy dokonać odbioru azbestu, ilości przeznaczone do transportu i unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest.

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od podpisania umowy ustalić z właścicielami obiektów o których mowa w ust. 1 (w porozumieniu z Zamawiającym) harmonogram prac wskazujący konkretne terminy realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych obiektów określonych w ust. 1. Powyższy harmonogram prac należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem usługi.

5. Odbiór i ważenie wyrobów zawierających azbest winno się odbywać w obecności Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów odbioru wyrobów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i opisem warunków zamówienia.

8. Azbest pochodzący z demontażu pokryć dachowych wykonawca obowiązany jest przewieźć na składowisko odpadów celem unieszkodliwienia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.

10. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się  do  dnia  15.09.2020 r.

2.  Zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane:

1)  kartą przekazania odpadów Wykonawcy usługi potwierdzoną przez właściciela nieruchomości,

2) pozytywnym, bezusterkowym protokółem odbioru robót podpisanym przez właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg),

3) kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

4) oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,

- oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu,

- 10 kolorowymi zdjęciami, dobrej jakości, ilustrującymi przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci  elektronicznej na płycie CD.

§ 3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zakres wykonanego zamówienia według niżej wymienionych cen jednostkowych.

1) Cena za odbiór 1 Mg płyt azbestowo cementowych wraz  z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wynosi brutto ………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………).

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wraz z należnym podatkiem VAT kwoty w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt  1 i 2 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Płatność będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT wystawionej po zakończeniu wykonywania zamówienia wraz z kompletem dokumentów określonych w § 2 ust. 2.

2. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia.

4. W wypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 8 płatność będzie pomniejszona o odpowiednią część bez konieczności aneksu do umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

1) w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.

2) w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2.

- w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, za opóźnienie w usuwaniu wad w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego.

- w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu prac w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kary umownej.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą realizację przedmiotu zamówienia.

2. Jeśli przedmiot zamówienia został zrealizowany wadliwie, Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo żądania od Wykonawcy:

1) Bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na  wysokość związanych z tym kosztów.

2) Obniżenia wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość wykonywania prac przez cały czas realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych wobec Wykonawcy.

§ 10

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian uzasadniona jest którąkolwiek z poniższych okoliczności:

1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, w tym zmiany stawek podatku VAT,

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych. Wstrzymanie wykonywania usługi ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja wykonywania usługi nie uzasadniają zmiany terminu umowy.

- w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie usługi mogłoby grozić powstaniem szkody,

- potrzeby opóźnienia lub wstrzymania wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3) zmiany (zmniejszenia) ilościowego  zakresu rzeczowego  przedmiotu  zamówienia w przypadku wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

§ 12

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY