UMOWA Nr …

z dnia 26.10.2020 r.

dotycząca wykonania robót budowlanych w zakresie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu.

Umowa  zawarta zostaje pomiędzy  Gminą Szczutowo,   zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Andrzeja Twardowskiego   - Wójta Gminy Szczutowo,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Hanny Domagalskiej,

NIP

a firmą

reprezentowanym przez :

NIP                                                 zwaną  dalej "Wykonawcą"

w rezultacie ogłoszonego rozeznania cenowego przez Zamawiającego, została wybrana oferta Wykonawcy w myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm. oraz  zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z zakresu:  Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu, polegająca na: docieplenie ścian z gazobetonu                    o łącznej powierzchni  452 m2 płytami styropianowymi  o grubości 5 cm – systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z gotowej suchej mieszanki

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania robót i jednocześnie oświadcza,                                że obowiązki określone umową wykonywać będzie  bez udziału podwykonawców.

§ 3

Roboty budowlane, będące przedmiotem umowy realizowane będą od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia 25.11.2020 r. Następnie przez okres 5 lat będzie obowiązywał okres gwarancji na wykonane zadanie  będzie obowiązywał okres gwarancji na wykonane zadanie.

§ 4

Przekazanie placu robót budowlanych zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5

1.Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury końcowej, przy czym podstawą                            do wystawienia wspomnianej faktury będzie protokół odbioru robót budowlanych.

2.  Należność płatna będzie  przelewem na nr konta wskazany na fakturze w  terminie 30 dni od daty złożenia faktury w  siedzibie  Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy                              w następujących przypadkach :

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robót budowlanych,                                    a  przerwa ta potrwa dłużej niż 2 tygodnie,

b) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego

wezwania Zamawiającego nie nastąpi poprawa,

c) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

robót wykonawca  zobowiązuje się do jej naprawienia.

§ 7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie  kar umownych.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) z tytułu  niewykonania  lub niewłaściwego wykonania robót budowlanych,                                      w uzgodnionym terminie w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego. Fakt ten powinien być zgłoszony właściwemu pracownikowi Urzędu Gminy Szczutowo.

3.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

4. W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary może być potrącona z faktury Wykonawcy.

§ 8

Umowa niniejsza wygasa z chwilą spełnienia wzajemnych zobowiązań w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i dokonania rozliczenia finansowego robót budowlanych.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egzemplarze dla Zamawiającego  oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA