UMOWA nr ……………………….

W dniu ………………………………………… r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka z siedzibą przy ul. Torowej 14 A, 16-020 Czarna Białostocka zwaną dalej Zamawiającym którą reprezentuje:

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 28, 16-020 Czarna Białostocka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.09.2018,

a firmą pn. ………………………………………………………………………………………………... z siedzibą przy  ul. ……………………………………………………………….. zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: …………………………………………………….. ………………………………………, NIP …………………………………………..

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Gminie Czarna Białostocka

- Zakres rzeczowy robót:

- usunięcie istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych (około  1000m2 )

-usunięcie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych

-usunięte materiały utylizuje wykonawca we własnym zakresie

-wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie (gr. ok. 15 cm) zagęszczonej mechanicznie

-ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm. –cegła, kolor szary (zagęszczenie oraz wykonanie spoinowania z piasku ) ok. 300 m2

-obramowanie nawierzchni,ok.118 metrów bieżących obrzeża 6cm osadzonego na podsypce cementowo-piaskowej

- humusowanie min.10cm ok. 700 m2

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany doprowadzić do stanu zgodnego z pierwotnym teren wokół wykonanych prac. Nadmiar ziemi z niwelowania terenu zagospodaruje wykonawca we własnym zakresie.

§ 2

- Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy nastąpi po zawarciu niniejszej umowy na podstawie protokołu przekazania budowy.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 sierpnia 2023 roku

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie z:

- Warunkami wynikającymi z przepisów technicznych  i prawa budowlanego

- Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych

- Swoją ofertą z dnia…….

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Zabezpieczenia terenu robót przez czas realizacji przedmiotu umowy

- Organizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony ppoż. i bhp

- Wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w§ 1ust. 1 z materiałów własnych; materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art.. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz.2351,z późn.zm.)

- Utrzymania terenu robót budowlanych przez cały okres trwania robót w należytym porządku, zgodnym z przepisami ppoż. i bhp

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów

- Usuwania na własny koszt odpadów i śmieci

- Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii

- Bezzwłocznego powiadomienia na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót oraz o konieczności wykonania dodatkowych prac nieprzewidzianych w umowie ,a niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy

- Uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego ,dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, może zlecić osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przekazania protokołem odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru

- Realizacji robót zgodnie z technologią ich wykonania, wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do inspektora nadzoru lub Zamawiającego

- Zabezpieczenia robót przed ich zniszczeniem

- Wykonawca oświadcza ,że:

- Ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac

- Ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy

- Ponosi ryzyko finansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub straty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie wykonywania robót oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców tak jak za własne działania.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy po zawarciu niniejszej umowy w obustronnie uzgodnionym terminie

- Udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia

- Odebrania prawidłowo wykonanych robót

- Zapłaty ustalonego wynagrodzenia

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………..zł brutto  (słownie złotych…………………………………)                                                                                                                                         na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty

- W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym min. koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy i opłaty za transport odpadów

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu robót i ich protokolarnym odbiorze.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wystawionej w następujący sposób:

Nabywca:

Gmina Czarna Białostocka

Ul. Torowa 14 A

16-020 Czarna Białostocka

NIP: 966 177 17 33

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. R Traugutta

Ul. Traugutta 28

16-020 Czarna Białostocka

§ 6

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umowy w formie kar umownych  w następujących przypadkach i wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1 umowy), za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub  w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto (§ 5ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.  W wypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy równowartość kwoty wynagrodzenia osoby, której powierzył wykonanie prac.

§ 7.

- Wykonawca udziela zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty oraz na zastosowane materiały.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy i liczy się ona od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na zastosowane materiały na okres minimum 24 miesięcy i liczy się ona od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub przez środki komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad lub usterek nie da się usunąć w tym terminie i wówczas termin usunięcia wad lub usterek zostanie uzgodniony między stronami. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, może powierzyć osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Okres rękojmi wynosi 5 lat i liczy się  od dnia dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§ 8.

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia postępowania naprawczego lub likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy.

- Wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.

- Gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też wykonuje swoje zobowiązania należycie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 10.

- Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jolanta Monika Dadura                           e-mail: szkola61@tlen.pl

- Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………..…

§ 11.

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane.

- Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważność.

- Prawa i obowiązki stron niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:                                                                                                    Wykonawca: