Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot Umowy

## Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie.

## Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:

- przebudowę zasilania instalacji oświetleniowej, zmianę zasilenia istniejących opraw oświetleniowych, instalację nowych opraw oświetleniowych oraz instalację tymczasowej rozdzielnicy oświetleniowej, poprowadzenie nowych instalacji podtynkowo,

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów poprzez zeskrobanie starych nawierzchni, wykonanie niezbędnych napraw tynków, wykonanie gładzi szpachlowej i malowanie dwukrotne powierzchni:

  - kondygnacji klatki schodowej parteru, 1, 3, 4 i 5 piętra,

  - wyjścia do przejazdu bramowego,

  - biegów klatki schodowej od parteru do 5 piętra włącznie ze stropem nad ostatnią kondygnacją,

  - pomieszczenia biurowego (była kancelaria),

  - wejścia do budynku wraz z wiatrołapem,

- wyrównanie powierzchni i malowanie belki policzkowej, podstopnic i cokołów – biegi schodowe i kondygnacje klatki schodowej,

- malowanie drzwi w wyjściu do przejazdu bramowego, w tym drzwi do łazienki,

- malowanie drzwi windowych (po obu stronach) i paneli między piętrami wewnątrz windy,

- remont pomieszczenia biurowego byłej kancelarii (usunięcie półścianek rozdzielających, naprawa sufitu Armstrong, zdjęcie listew ozdobnych ze ścian, zaślepienie drzwi aluminiowych G-K - dwustronnie, demontaż podestu podłogi, malowanie grzejników i pionów, dostosowanie sieci teletechnicznej, usunięcie powłoki farby olejnej tj. lamperii),

- remont pomieszczenia wejścia głównego i wiatrołapu (wymiana paneli sufitu podwieszanego Armstrong, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie kaloryferów, oczyszczenie powłoki tapety, uzupełnienie ubytków podłogi, wymiana listew ozdobnych grzejnika),

- przygotowanie do malowania i malowanie grzejników z gałązkami i pionami na kondygnacjach klatki schodowej,

- demontaż starych parapetów, a w ich miejsce montaż parapetów drewnianych – biegi schodowe klatki schodowej,

- demontaż starych pochwytów, a w ich miejsce montaż nowych pochwytów drewnianych – biegi schodowe klatki schodowej,

- montaż sufitów podwieszonych na parterze i 1 piętrze (pionowa zewnętrzna, zamykająca ścianka sufitu z płyty G-K, a pozostałe powierzchnie wypełniane płytami z prasowanej wełny mineralnej o wymiarze 60x60 cm),

- wykonanie obudów G-K koryt instalacyjnych z montażem drzwiczek rewizyjnych wykonanych z płyty meblowej - na kondygnacjach klatki schodowej,

- wykonywanie obudów G-K pionów c.o. na parterze i 1 piętrze oraz osłon grzejników,

- demontaż drzwi do piwnicy i montaż nowych drzwi zgodnych z przepisami p.poż.,

- oczyszczenie ze starej farby, a następnie malowanie metalowych balustrad na całej klatce schodowej,

- montaż narożników stalowych na narożnikach glifów otworów drzwiowych windy na całej klatce schodowej i na parterze przy wejściu,

- wkucie i zatynkowanie przewodów systemu oddymiania klatki schodowej,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej:

  - naniesienie ewentualnych zmian, w tym nowych tras przewodów, w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej administracyjnej,

  - protokoły badań i sprawdzeń instalacji,

  - dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zm.) i posiadają one wymagane parametry,

  - oświadczenie kierownika robót elektrycznych o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz SIWZ,

  - oświadczenie kierownika robót budowalnych o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz SIWZ (przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznej),

  - oświadczenie kierowników robót o doprowadzeniu terenu robót do porządku 
i należytego stanu zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD/DVD.

§ 2

Materiały i urządzenia

- Przedmiot umowy wykonywany będzie z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne atesty, dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przedmiotowe materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zm.), a także wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty, potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ww. przepisami i posiadają wymagane parametry. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego.

- Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nie używane.

- Szczegółowe ustalenia co do przedmiotu zamówienia, np. w kwestii wyboru kolorystyki zastosowanych materiałów (farb, drzwi, osłon grzejników itp.) odbędą się z pracownikami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w dniu przekazania terenu robót. Wszystkie ustalenia muszą zostać zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, jako uprawnionych reprezentantów Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym poczynione ustalenia będzie protokół uzgodnień, który będzie dla Wykonawcy dokumentem wiążącym w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

        - wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje pozwalają na jego wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia i wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

        - realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem stosowania obowiązujących przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej,

        - uzupełnienia braków w przedmiocie umowy lub usunięcia jego wad w terminie określonym przez Zamawiającego,

        - zapewnienia kontenera na odpady i gruz oraz wywozu i utylizacji odpadów i gruzu;

        - odebrania od Zamawiającego terenu robót z udziałem kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy nie później niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

        - zgłoszenia na piśmie, najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie robót budowalnych, imiennego wykazu wszystkich pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy oraz marki i numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych, w celu uzyskania zgody na wejście lub wjazd na teren obiektu,

        - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

        - zapewnienia materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego dla realizacji przedmiotu umowy i stosowania materiałów budowlanych i urządzeń wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych,

        - ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiającemu i osobom trzecim oraz usunięcia tych szkód,

        - utrzymania porządku na terenie robót poprzez, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie z terenu prowadzonych robót wszelkich zbędnych materiałów i śmieci powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy,

        - zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz przestrzegania jej zapisów,

        - informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mających wpływ na jakość przedmiotu umowy lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

        - pokrycia kosztów odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót zanikających lub ulegających zakryciu, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego, jeżeli przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru o terminie odbioru tych robót,

        - uporządkowania terenu po zakończeniu przeprowadzonych robót,

        - zgłoszenia wykonanego przedmiotu umowy do odbioru i przekazania go Zamawiającemu,

        - przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby uczestniczące przy realizacji umowy uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także kopii dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do samorządu zawodowego oraz oryginału oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierowników robót.

§ 4

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

- Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je, stosowanie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz – w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 36b Pzp – również Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a.

- W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do:

  - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które w zakresie realizacji zamówienia wykonują prace fizyczne, w szczególności czynności: murarza, tynkarza, zbrojarza, posadzkarza, montera stolarki okiennej, montera instalacji sanitarnej i elektrycznej, malarza, cieśli;

  - jeżeli czynności, o których mowa w ust. 3 lit a) wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełnienia przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust. 4.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu listy osób (imię i nazwisko) oraz zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 3 lit. a, z ukrytymi danymi osobowymi, w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:

- przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3 lit a, przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania,

- na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 lit a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek.

- Kara, o której mowa w ust. 5 zostanie naliczona w przypadku:

- nieprzedstawienia Zamawiającemu umów o prace dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 lit a, przed przystąpieniem do wykonania czynności przez osobę wyznaczona do ich wykonania, nie później jednak niż w dniu przystąpienia przez tę osobę do wykonywania czynności,

- nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 lit a.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazywanie Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego     i należytego wykonania przedmiotu umowy,

- zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 8 umowy,

- dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach wskazanych w § 9 umowy oraz odbioru pogwarancyjnego na warunkach wskazanych w § 13 umowy,

- przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót  wraz z dziennikiem budowy nie później niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących realizacji umowy wskazanych wpisami do dziennika budowy,

- wskazania i udostępnienia nieodpłatnie Wykonawcy możliwości poboru energii elektrycznej oraz wody w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy;

- udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- wskazania Wykonawcy miejsca z przeznaczeniem na zaplecze techniczno-socjalno-magazynowe,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego - Zamawiający, niezwłocznie po ustanowieniu inspektorów nadzoru inwestorskiego przekaże Wykonawcy informacje o osobach pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego,

- bieżącej współpracy z Wykonawcą i dokonywania uzgodnień z jego przedstawicielami.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia ewentualnych uwag do realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie prac prowadzonych przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia własnego mienia.

4.	Zamawiający określi w umowie sankcje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w zakresie niewywiązania sią Wykonawcy ze zobowiązania do zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę.

§ 6

Sposób wykonania przedmiotu umowy

- W związku z faktem, iż prace będą prowadzone na terenie czynnego obiektu, w którym pracują ludzie, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności.

- Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. Prowadzenie ich będzie możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz.: od 17.00 do 7.00. oraz w dni wolne od pracy – całodobowo. Prace generujące hałas nie będą mogły być prowadzone w godz.: 22.00 do 7.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy w przypadku wystąpienia nadmiernego natężenia hałasu powodującego zakłócanie spoczynku nocnego.

- Wykonawca będzie każdorazowo ustalać z administratorem obiektu niezbędne przerwy.
 w dostawie prądu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram prac i przedstawi go Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy klatkę schodową sukcesywnie, w miarę postępu prac będących przedmiotem zamówienia. Każdorazowo po zakończeniu prac nocnych do godziny 07:00 klatka schodowa na której trwały prace musi być doprowadzona do porządku (wysprzątana) oraz musi być zachowana droga ewakuacji zgodnie z przepisami pożarowymi.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie, o którym mowa w  § 7 ust. 1 
pkt 2)  umowy na warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z wymogami BHP i ppoż. z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu, w którym przebywa duża liczba osób. Obszar prowadzenia robót należy oznakować w sposób widoczny i bezpieczny tablicami informacyjnymi w języku polskim o treści „TEREN ROBÓT – NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”. Wszyscy pracownicy Wykonawcy w czasie przebywania na terenie budynku muszą nosić kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nie stosowaniem powyższych zasad, jako rezultat realizacji robót, albo szkody wyrządzone przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy odpowiednio folią, a w razie potrzeby płytami OSB wszystkie powierzchnie pionowe i płaskie w sposób należyty, uniemożliwiający przedostanie się pyłu, gruzu, farby oraz środków chemicznych na terenie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do doprowadzenia i uporządkowania terenu i obiektu do stanu pierwotnego.

§ 7

Termin wykonania umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

1) rozpoczęcie - niezwłocznie po zawarciu umowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 – w terminie ….…. dni od dnia podpisania umowy (termin wskazany przez Wykonawcę w ofercie)

Termin realizacji będzie uważany za zachowany, jeżeli w tym terminie zostanie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron;

2. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości przedmiotu umowy do odbioru.3.

3. Strony ustalają ponadto, że w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu wykonania robót, o  którym mowa w ust. 1 pkt 2 Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i zapłaty Wykonawcy procentowej części wynagrodzenia stosownie do zaawansowania wykonanych prac.

§ 8

Wynagrodzenie i sposób rozliczania umowy

- Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które wyraża się łączną kwotą netto……………………..., tj. brutto ……………….. za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych § 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, m.in. koszty urządzeń i materiałów, wykonania robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

- Strony postanawiają, że należność za wykonanie przedmiotu umowy,  określona w ust. 1, zostanie uregulowana po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji. Stanowi ono ostateczne wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszelkie ryzyka związane z wykonaniem niezbędnych prac i robót, które należy wykonać w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu lub na etapie realizacji przedmiotu umowy okazało się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym np. podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, koszty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonywanych robót).

- Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie bardzo starannie zapoznał się z przedmiotem umowy, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę oraz należycie ocenił wartość przedmiotu umowy.

- W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z informacją których robót, dostaw, usług i jakiego okresu faktura/ rachunek dotyczy,

  - zestawienie wszystkich faktur/ rachunków zapłaconych Podwykonawcom,

  - oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie w całości przysługujących im wynagrodzeń wraz z dowodami zapłaty faktury/ rachunku.

9. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty.

10. Należne, na podstawie umowy, wynagrodzenie płatne będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałem obustronnie  podpisanego protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

- Dane Zamawiającego do wystawienia faktury VAT:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Koszykowa 16

00-564 Warszawa

NIP – 526 254 83 16

- Adres do korespondencji:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa

11. Termin, o którym mowa w ust. 10 uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 9

Postanowienia dotyczące odbioru przedmiotu umowy

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona, w imieniu Zamawiającego, jedna z osób, wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1), przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego w obecności kierownika robót i kierownika robót elektrycznych, wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2), co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.

3. Najpóźniej na pięć dni roboczych przed planowanym terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów, wymaganych prawem budowlanym, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

- dokumenty (deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty) potwierdzające, że wbudowane materiały spełniają obowiązujące normy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust 2,

- dziennik budowy i oświadczenia kierowników robót o zgodności wykonanych robót z dokumentacją przetargową oraz obowiązującymi przepisami i kierownika robót elektrycznych o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami,

- dokumentację powykonawczą,

- gwarancje dostawców materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów lub wykonanych robót budowlanych, co do których ma podejrzenie, że nie spełniają wymogów jakościowych. W sytuacji, gdy potwierdzone zostaną zastrzeżenia odnośnie braku spełnienia wymogów jakościowych koszty tych badań obciążają Wykonawcę.

§ 10

Podwykonawstwo

- Wykonawca powierza do wykonania przez Podwykonawców następujący zakres przedmiotu umowy:

1) …………………..,

2) ……………………

Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego:

      - nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą – zwaną w dalszej treści „umową o podwykonawstwo”,

      - akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu w terminie 10 dni, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego,

      - w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo:

  - Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót,

  - Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4 
pkt 1), zmienionego projektu umowy lub aneksu umowy o podwykonawstwo, uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego.

4) w przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca lub Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość przekracza 5% wartości niniejszej umowy netto.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału Podwykonawców może w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Postanowienia ustępu 4, 5, 7-15, mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

- z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 pkt 2 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

- jeżeli opóźnienie, o którym mowa w pkt 1 przekroczy 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy, w takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 200 zł brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 w ust. 1 umowy,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia braku zmiany (kara liczona od dnia bezskutecznego upływu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczona przez Zamawiającego do dnia przedłożenia projektu zmiany umowy Zamawiającemu).

- w przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, uprawniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w doprowadzeniu terenu do należytego porządku.

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy.

§ 12

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w szczególności w przypadkach, gdy:

- opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 przekroczy 7 dni kalendarzowych,

- Wykonawca nie odebrał od Zamawiającego terenu robót w terminie wskazanym w § 3 ust 1 pkt 5),

- Wykonawca nie podjął realizacji robót budowlanych, składających się na przedmiot umowy w ciągu 3  dni od daty przekazania terenu prowadzenia robót,

- Wykonawca, pomimo dwukrotnego, pisemnego wezwania inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

- Wykonawca, bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym, przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni,

- został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

- Wykonawca wprowadził podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem warunków określonych w niniejszej umowie lub obowiązujących przepisach,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub przepisami prawa,

- Wykonawca podzleca część robót bez zgody Zamawiającego.

Odstąpienie nastąpi tylko co do części robót, które miały być wykonane po dniu odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi oraz kar umownych.

- W przypadkach odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania robót, zrealizowanych do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (których wykonanie zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron).

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek:

  - wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym,

  - sporządzenia na koszt Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia, inwentaryzacji wykonanych prac z określeniem procentowego zaawansowania realizacji przedmiotu niniejszej umowy według stanu na dzień odstąpienia; inwentaryzacja sporządzona na skutek odstąpienia od umowy wymaga zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, a po protokolarnym jej odbiorze bez uwag przez Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia za przedmiot umowy i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu w terminie w nim wskazanym, Zamawiający sporządzi ją własnym staraniem, a kosztami jej sporządzenia obciąży Wykonawcę poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót pokrywa Wykonawca.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres  ………….. miesięcy na materiały i roboty budowlane, zgodnie z ofertą Wykonawcy, z wyjątkiem materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór pogwarancyjny mający na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji i zostanie potwierdzony protokołem odbioru pogwarancyjnego.

- Ustala się następujące warunki gwarancji na przedmiot niniejszej umowy:

  - Za wadę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 uważa się każdą, niekorzystną i niezamierzoną właściwość tych robót, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z obiektu budowlanego, jego części lub infrastruktury towarzyszącej, bądź ich konserwację, lub obniżającą estetykę obiektu budowlanego albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej.

  - W ramach gwarancji Wykonawca zapewni prawidłową eksploatację przedmiotu umowy i w ramach tego zobowiązuje się do:

a)	niezwłocznego usuwania wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jak i powstałych w okresie gwarancji, w tym także wymianę rzeczy wraz z poniesieniem przez Wykonawcę kosztów wymiany,

b)	ponoszenia wszystkich kosztów napraw gwarancyjnych, w tym kosztów przejazdu, które ponosi Wykonawca.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wady powstałe wskutek:

a)	działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

b)	normalnego zużycia obiektu budowlanego lub jego części,

c)	winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego, wad w terminie 14 dni kalendarzowych. Za datę zgłoszenia wady uważa się dzień wysłania faksu lub wiadomości w formie elektronicznej do Wykonawcy.

  - Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej i możliwości technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się z terminu określonego w pkt 4), Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

  - Naprawa zgłoszonej wady zostanie potwierdzona protokołem odbioru reklamacyjnego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5.

  - Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

  - W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie odpowiednio wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datą ich usunięcia.

  - Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

  - Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji.

  - Zamawiający dokona przeglądu z tytułu upłynięcia okresu gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady. Usunięcie wszystkich zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru pogwarancyjnego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6.

  - Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§ 14

Zmiany umowy

  - Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

- wydłużenia/ zmiany terminu realizacji robót w przypadku:

a)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót lub w przypadku działania siły wyższej o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót lub czas działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zdarzenie zewnętrzne niezależne od Stron, których Strony nie mogły przewidzieć,

b) braku możliwości udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w związku z zadaniami realizowanymi przez jednostki organizacyjne Zamawiającego,

c) wystąpienia przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. przedłużenie się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, itp.),

d) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy;

2) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców, zmiany Podwykonawcy, lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w § 10.

2. Dopuszczalne są zmiany sposobu wykonania umowy/ zmiany rodzaju materiałów, w przypadku:

1) pojawienia się możliwości wprowadzenia zmian technologicznych w sposobie wykonania umowy – o ile są korzystne dla Zamawiającego i pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami:

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych  wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych, jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych

- o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wymagają zawarcia aneksu, lecz pisemnej akceptacji Zamawiającego, do uzyskania której Wykonawca przedstawi szczegółowe uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

4. Dopuszczalne są zmiany personelu Wykonawcy, które mogą nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, przy czym osoba, która będzie zastępowała dotychczasowego członka personelu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak osoba pierwotnie wskazana w ofercie Wykonawcy.

5. Zmiany w zakresie osób reprezentujących Zamawiającego, mogą nastąpić w każdym czasie.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 2 i 5. W przypadku zmiany w zakresie osób reprezentujących Zamawiającego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

7. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 15

Poufność

- Zamawiający i Wykonawca, w tym ewentualni Podwykonawcy zobowiązują się do zachowania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) tajemnicy w zakresie związanym z przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności dokumentów, informacji, 
w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, oraz nie wykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej 
z przedmiotem Umowy przez 5 lat po zrealizowaniu zamówienia.

§ 16

Przedstawiciele Stron

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie realizacji umowy są:

  - ze strony Zamawiającego:

……………………………………, tel. ……..e-mail: ..................

……………………………………., tel. ……..e-mail: ..................

  - ze strony Wykonawcy:

………………………………, kierownik robot tel. ……..,e-mail: ..................

………………………………, kierownik robot elektrycznych tel. …….., e-mail: ..................

2.	Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1) upoważnione są przez Zamawiającego do  odbioru przedmiotu umowy, podpisania protokołu odbioru końcowego, a także odbioru faktury VAT.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie..............................zł, (słownie:............................................................) w formie ...................................................................................................................... stanowiącego 
10 % łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 8.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie mógł dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka następujących form: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie SKOK musi być poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez uwag.

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, pozostanie u Zamawiającego kwota wynosząca 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady obiektu budowlanego.

§ 18

Postanowienia końcowe

1.	W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je na drodze ugody. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, spory będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

3.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5.	Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Protokół przekazania terenu robót (wzór)

Załącznik nr 4 - Protokół odbioru końcowego (wzór)

Załącznik nr 5 – Protokół odbioru reklamacyjnego (wzór)

Załącznik nr 6 - Protokół odbioru pogwarancyjnego (wzór)

Załącznik nr 7 – Klauzula poufności informacji z Deklaracją.

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU ROBÓT (wzór)

spisany dnia .................2017 r. w Warszawie w sprawie przekazania terenu robót dla wykonania robót zgodnie z Umową nr ......................................................... z dnia .............................

Wykonawca robót: ......................................................................................................................

Strona przekazująca - Zamawiający:	
1. ................................................. – Urząd do Spraw Cudzoziemców	
(nazwisko i imię) (funkcja)	
2. ................................................. ................................................	
(nazwisko i imię) (funkcja)	
Strona przyjmująca:	
3. ................................................. ................................................	
(nazwisko i imię) (funkcja)

Przekazuje się Wykonawcy:	
a) teren robót ............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................
b) zakres robót ..............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

Wykonawcy wskazano punkty poboru prądu oraz wody dla potrzeb realizacji robót budowanych.

Wykonawca będzie mógł korzystać w porozumieniu z Zamawiającym z remontowanych pomieszczeń i zorganizować w nich zaplecze socjalno - sanitarne dla swoich pracowników oraz składować materiały i urządzenia, jednak Zamawiający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie Zamawiającego.

Na tym protokół, sporządzony w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron, zakończono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiającego - Inwestora:		Przedstawiciele Wykonawcy:

| ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… | ……………………………… ………………………………… |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do umowy

Warszawa, dnia ……………. .

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO (wzór)

W dniu ................................. Komisja w składzie:

1. Wykonawca:........................................................................................................................, reprezentowany przez:

……………………….. - ………………………….

……………………….. - ………………………….

2. Zamawiający:

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16, reprezentowany przez:

……………………….. - ………………………….

……………………….. - ………………………….

3. Inspektor Nadzoru:............................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Członek Komisji ..........................................................................................................

dokonała odbioru końcowego robót:

................................................................................................................................................

(przedmiot robót)

realizowanych na podstawie umowy Nr ......................................................... z dnia ................................................

Roboty zostały rozpoczęte w dniu ............................................ zgodnie/ niezgodnie z umową.

Roboty zostały zakończone w dniu ........................................... zgodnie/ niezgodnie z umową.

Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu ................................................

Uwagi: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.

2. Jakość wykonanych robót ................................................

3. Zauważone wady i usterki	 ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykonawca zobowiązuje się usunąć ww. wady i usterki do dnia ..........................................

4. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli Komisja uznaje roboty za odebrane/nieodebrane z uwagi na: ..............................................................................

5. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu .......................... i kończy w dniu ...........................

Przedstawiciele Zamawiającego:				Przedstawiciele Wykonawcy:

| ………………………………… | ………………………………. |
| --- | --- |
| ………………………………… | ……………………………… |

Załącznik nr 5 do umowy

Warszawa, dnia ……………. .

PROTOKÓŁ

ODBIORU REKLAMACYJNEGO (wzór)

Przedmiot odbioru:

Naprawa wady polegającej na……………….stwierdzonej w dniu w obiekcie……………… na terenie ……………………………………..;

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………

Na podstawie umowy:

.....................................................................................................................................................

Zamawiający - Inwestor:

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16;

Do odbioru przedstawiono dokumenty:

Atesty, certyfikaty, deklaracje na użyte materiały

.......................................................................................................................................................

Ustalenia:

- W wyniku czynności stwierdza się: roboty/usługi/naprawy stanowiące przedmiot reklamacji zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z zakresem rzeczowym oraz zakresami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Ogólna ocena wykonanych prac: .....................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

- Uwagi:..........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Przedstawiciele Zamawiającego - Inwestora:		Przedstawiciele Wykonawcy

Załącznik nr  6 do umowy

Warszawa, dnia …………….

PROTOKÓŁ ODBIORU POGWARANCYJNEGO (wzór)

Wykonawca: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….....

Na podstawie umowy:

………………….………………………………………………………………………………

Zamawiający - Inwestor:

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16

Do odbioru przedstawiono dokumenty:

      - Protokół odbioru końcowego dnia……………..

      - Protokoły z przeglądów gwarancyjnych………………….

      - inne:……………………………….

Ustalenia:

1. Zgłaszane wady zostały/nie zostały usunięte.

2. Uwagi: …..…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przedstawiciele Zamawiającego- Inwestora:			Przedstawiciele Wykonawcy:

| ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… | ………………………………… ………………………………… |
| --- | --- |

Załącznik nr 7 do umowy

Warszawa, dnia ……………………………

KLAUZULA POUFNOŚCI INFORMACJI

W związku z faktem, że w dniu ……………………… została zawarta umowa dotycząca wykonania remontu klatki schodowej wraz z przebudową zasilania instalacji oświetleniowej budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie, strony zobowiązują się:

- Do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę związaną z wykonywanym zleceniem , jak również wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie realizacji zlecenia w tym również w związku z przygotowaniem oferty, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła. Zapis ten dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji oraz dokumentacji określonej w załączonej „DEKLARACJI” w zakresie poufności informacji.

- Wykorzystywania informacje jedynie w celach określonych ustaleniami przez Strony w związku z przygotowaniem oferty.

- Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących

informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło dotyczy. Strona, która przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za zachowanie przestrzegania powyższych postanowień.

- Ujawniania informacji o jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w celu realizacji zlecenia.

Postanowienia powyższe  nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

- są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;

- są znane danej Stronie przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowaniem oferty lub zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ograniczeń do ich ujawniania;

- zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

- zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji;

- zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych

z przygotowaniem oferty.

Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji obowiązuje również po wygaśnięciu terminu procedury przetargowej.

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego. Informacje, o których mowa w powyżej mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Ujawnienie ww. informacji poufnych podlega odpowiedzialności karnej określonej w Ustawie.

DEKLARACJA  ( dla Wykonawcy)

w zakresie poufności informacji stanowiących przedmiot umowy zlecenia

Ja niżej podpisana(y)

……………………………………….. ………legitymujący się dowodem osobistym nr ………………..

(Imię i nazwisko)

jako pracownik firmy …………………………………….. z siedzibą w ……………………………….

wraz z moimi pracownikami zobowiązuję się:

Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności techniczne

i technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne

oraz inne dotyczące realizowanego zlecenia tj. remontu klatki schodowej wraz z przebudową zasilania instalacji oświetleniowej budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

Informacje poufne obejmują w szczególności:

- Informacje techniczne i technologiczne

- Wszelkie informacje techniczne związane z użytymi materiałami i technologią,

- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposażenia, narzędzi,

- środków produkcji i środków kontroli,

- Informacje dotyczące stosowanych procedur

- Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń

- (w tym zabezpieczeń fizycznych i proceduralnych wejścia na teren Zamawiającego oraz dostępu

- do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak również wszelkich aktywów organizacji,

- które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.

- Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,

- Informacje dotyczące kondycji finansowej Zamawiającego oraz źródeł finansowania,

- Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania Zamawiającego

- Dane osobowe zatrudnionego u Zamawiającego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,

- Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania Zamawiającego

- Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów Zamawiającego

- Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,

- Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,

- Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych

oraz lokalizacji aktywów Urzędu, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe,

pieczęcie, klucze itp.

…………………………………………………….

Podpis i pieczęć firmowa składającego oświadczenie