Załącznik nr 1

I.  Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWiORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego (kondygnacja -1) na wydzielone  pomieszczenie  magazynowe, składające się z dwóch oddzielnych pomieszczeń w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ulicy Taborowej 33, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji (jeśli są wymagane).

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

a) wykonania projektu budowlanego oraz planów, rysunków i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz uzyskania od odpowiedniego organu administracji publicznej zgody na realizację zaprojektowanych robót (zgłoszenie lub wystąpienie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) ,

b) opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,,

d) przekazania Zamawiającemu kopii dokonanych zgłoszeń w terminie 2 dni roboczych od ich złożenia w odpowiednim organie – jeśli są wymagane, a w przypadku gdy zgłoszenie robót lub uzyskanie decyzji administracyjnych nie są wymagane - złożenie w tym terminie pisemnego oświadczenia wykonawcy, wraz z wskazaniem podstawy prawnej,

e) udzielania odpowiedzi lub składanie uzupełnień dokumentacji w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji administracyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o konieczności podjęcia ww. działań,

f) przekazania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych w trakcie postępowania administracyjnego pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień oraz przekazania informacji o uprawomocnieniu się zgłoszenia robót budowlanych (jeśli są wymagane).

- Przedmiotowa dokumentacja dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie przeznaczenia części garażu podziemnego na wydzielony magazyn o łącznej powierzchni ok. 45 m2,, składający się z dwóch oddzielnych pomieszczeń, w wyniku czego zostanie zlikwidowana część powierzchni postojowej. Rodzaj inwestycji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich  zostały określone w Decyzji Nr 5/URN/C1/18 z dn. 09.07.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stanowiącej Załącznik 1. Projekt budowlany musi uwzględniać warunki powyższej decyzji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego, wymaganej wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności w zgodzie z przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
 i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

- Teren inwestycji: fragment zabudowanej działki nr 7/4 obręb 1-08-17  Ursynów m.st Warszawa, właściciel – Skarb Państwa, trwały zarząd - Urząd do Spraw Cudzoziemców, gospodarowanie zasobem nieruchomości –Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

- Zamawiający dysponuje rzutami kondygnacji budynku (dokumentacja projektowa). Rzut kondygnacji -1  stanowi Załącznik 2. Dokumentacja projektowa budynku jest również dostępna w wersji papierowej do wglądu w obiekcie Zamawiającego  w Warszawie przy ulicy Taborowej 33.

Projektowana część magazynowa została zaznaczona na rzucie stanowiącym Załącznik 3.

- Przedmiot zamówienia ma stanowić podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia właściwemu  organowi  wykonania  robót  budowlanych  wraz  z  wszelkimi  wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną budynku, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pozyskania  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np. map oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia
 w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnego do przygotowania oferty. Nieskorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa powyżej, nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń na etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.

W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się telefonicznie (nr telefonu 22 60 174-27)
 z Panem Kazimierzem Wiśniewskim, kierownikiem obiektu UdSC przy ulicy Taborowej 33
 w Warszawie z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Przy projektowaniu prac należy wziąć pod uwagę, że roboty budowlane będą wykonywane
 w czynnym obiekcie. Wszelkie działania przewidziane do realizacji na terenie obiektu muszą zostać zaplanowane w taki sposób, by nie ograniczały realizacji zadań Zamawiającego, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie obiektu.

- Przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wytyczne konieczne do właściwej  realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie Polski, posiadające odpowiednie certyfikaty i oznakowania.

- Dokumentacja projektowa musi zostać przygotowana w uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekt musi być sporządzony przez osobę/osoby posiadające uprawnienia budowlane wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag i zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami pokrewnymi do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

- Termin wykonania dokumentacji: 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę i dostarczony w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach na nośniku CD (część tekstowa w formacie programu Microsoft Word, część graficzna w formacie AutoCAD oraz część tekstowa i graficzna w formacie PDF)  do budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33, 02-699 Warszawa.

II. Oznakowanie

Wykonawca oznakuje dokumentację za pomocą poniższych elementów graficznych i wytycznych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji oznakowania przez Zamawiającego. Oznakowanie musi być zgodne 
z wytycznymi Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dostępnymi pod adresem: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/

- logotyp FAMI, pobrany z witryny internetowej: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/informacja-i-promocja/

- logo Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pobrany z witryny internetowej: https://udsc.gov.pl/do-pobrania/logo_udsc/

- nazwa projektu: FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33”,

- hasło podkreślające wartość dodaną, jaką stanowi wkład Unii Europejskiej 
o treści „Bezpieczna przystań”,

- informacja o współfinansowaniu w ramach projektu z Programu Krajowego FAMI 
z zastosowaniem następujących sformułowań: Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

III. Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr  1 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Załącznik nr 2 – Rzut kondygnacji -1

- Załącznik nr 3 – Projektowana część magazynowa.

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik dostępny w odrębnym dokumencie.