Załącznik nr 3

UMOWA EDT ……………..

zawarta w dniu …………………………..r w Piekarach Śląskich  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza

Daaba z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, posiadającym

numer NIP: 4980107015 oraz REGON: 000868307,,

reprezentowaną przez

mgr Elżbietę Jabłońską - Dyrektor

zwaną dalej “Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę (zwaną dalej „Umową”) zawarto z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2024 r. poz. 1320 z późn zm.), na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, których wartość netto jest mniejsza od kwoty 130 000  zł.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujący wymianę okien na klatce schodowej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

Parter

1.) Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2.) Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 2500x300mm gr. 50mm.

3.) Zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 2320x1740mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

I Piętro

1.) Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2.) Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 4900x350mm gr. 50mm.

3.) Montaż okna trzyszybowego rozwierno-uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 1) o wymiarach 1200x1730mm kolor do uzgodnienia, zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 3410x1750mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

II piętro

1.) Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2.) Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 4900x350mm gr. 50mm.

3.) Montaż okna trzyszybowego rozwierno-uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 1) o wymiarach 1200x 1730mm kolor do uzgodnienia, zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 3410x1750mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

III piętro

1.) Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2.) Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 4900x350mm gr. 50mm.

3.) Montaż okna trzyszybowego rozwierno-uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 1) o wymiarach 1200x 1730mm kolor do uzgodnienia, zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 3410x1750mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

Poddasze

1.) Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2.) Montaż potrójnego okna trzyszybowego uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 2) o wymiarach 4060x820mm kolor do uzgodnienia, przystosowane do zamontowanie systemu oddymiania klatki schodowej.

3.) Montaż dwóch okien potrójnych trzyszybowych na profilu aluminiowym (rys. 3) o wymiarach 2880x820mm kolor do uzgodnienia, otwieranych uchylnie.

4.) Montaż podwójnego okna trzyszybowego na profilu aluminiowym (rys. 4) o wymiarach 2880x820mm kolor do uzgodnienia, rozwierno-uchylnego

Utylizację zdemontowanych okien oraz uprzątnięcie terenu po wykonywanych pracach.

- Obowiązki Wykonawcy:

- podczas wykonywanych robót należy zachować drożność ciągu komunikacyjnego, zabezpieczyć teren prac;

- Roboty budowlane powinny być wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

- teren, na którym prowadzone są prace, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (niska temperatura na zewnątrz budynku) termin prac należy uzgodnić z Działem Technicznym;

- roboty rozbiórkowe pozostałych elementów należy przeprowadzić z użyciem sprzętu z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu, itp. stosować sprawne technicznie środki transportu;

- zabrania się korzystania z wind szpitalnych do transportu gruzu.

- Wykonawca wykona niezbędną dokumentację powykonawczą wymaganą obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele objęte przedmiotowym zamówieniem.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją stanowiącą załącznik do zaproszenia do składania ofert i umowy oraz stanem faktycznym (podczas wizji lokalnej) i nie wnosi zastrzeżeń, co do zakresu robót, ich wyceny i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres robót określa Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

§ 2

- Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się w sposób następujący:

      - rozpoczęcie robót:

                - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania miejsca prowadzonych robót objętych niniejszą umową,

      - zakończenie przedmiotu umowy:

                - do 60 dni od dnia podpisania umowy,

      - za datę wykonania robót budowlanych objętych umową uważa się datę podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy po zakończeniu tych robót, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego oraz przekazania dokumentacji powykonawczej.

- Terminy ustalone w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

      - działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót,

      - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych,

      - wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- Przyczyny zwłoki o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 3 dni roboczych od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce prowadzonych prac w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia prac.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na miejscu prowadzonych prac w trakcie realizacji zadania.

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową będzie Krzysztof Koziołek 32 39-34-218

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli prowadzonych przez Wykonawcę robót w celu prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

§ 5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał miejsce prowadzonych prac w stanie bezpiecznym dla osób postronnych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł.

- Nieprzedłożenie odpisów umów o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  i skutkować będzie karą umowną o której mowa w §9 ust. 2 pkt. 1).

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto ……………... zł (słownie złotych: …………………………………………………………..) zgodnie z przyjętą ofertą, w tym: podatek VAT 23 % tj.:  ………………………. zł (słownie złotych : ………………………………………………………. zł) , kwota netto wynosi ……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………….. zł)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy opisanego w §1, w tym koszty organizacji i zagospodarowania miejsca prowadzenia prac, ubezpieczenia itp.

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za dane Zadanie jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego danego zadania, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Faktura do której nie zostanie dołączony protokół odbiory robót nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót.

- Wykonawca  nie może dokonać cesji wierzytelności.

- Płatność zostanie dokonana jednorazowo, po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i złożeniu dokumentacji powykonawczej, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust 1,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust 1 pkt. 1);

  - za zwłokę  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu określonego w zdaniu pierwszym należność z tytułu kary umownej może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co ten wyraża nieodwołalną zgodę.

- W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem umowy – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi.

- W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu będzie wyższa niż wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

§ 10

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy  w razie:

    - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

    - ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

    - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

    - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę realizacji robót gdy przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

    - gdy wykonawca jest w zwłoce z realizacją zamówienia tak dalece, że niemożliwe jest dochowanie terminu umownego

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających go do odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) 	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

3)  Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego  w oparciu o czynniki cenotwórcze obowiązujące w danym kwartale, przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie nakładów rzeczowych KNR oraz dokonanych obmiarów w terminie do 7 dni kalendarzowych przy czym nakłady nie mogą być wyższe niż  oferta.

- Rozliczenie wynagrodzenia określonego w ust. 6 nastąpi na podstawie wystawionej faktury, płatnej w terminie 30 dni od otrzymania faktury w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 11

  - Wszystkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, aktów wykonawczych, przywołanych w niniejszej umowy.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca :	Zamawiający :

Załącznik nr 1 – Oferta