Umowa nr IR.272.6.2020 o roboty budowlane

w ramach zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno”.

zawarta w dniu …………………………… 2020 r. w Zagrodnie, pomiędzy:

Gminą Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52

NIP: 6941272610, REGON: 000542037reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Karolinę Bardowską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Rybarczyk

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NIP: …………………………, REGON: …………………………,KRS ………………………… reprezentowanym przez:

………………………………………………,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o treści następującej:

##### § 1. Postanowienia ogólne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 535 000 euro, pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno” (znak sprawy: IR.272.05.2020).

##### § 2. Przedmiot umowy

  - Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowalne niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno” na podstawie  dokumentacji projektowej - „Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grodźcu”, opracowanej przez firmę: MAZE Biuro Projektowe Magdalena Retelska, ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica., a w szczególności:

- zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenie ścieków lub ich utylizacji,

- wskazanie pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników,

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy,

- wydzielenie strefy magazynowej i składania materiałów, wyrobów i substancji,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie łączności telefonicznej.

- roboty budowlano – montażowe:

- murowanie ścian,

- wyburzenia ścian,

- wykonywanie nadproży ściennych,

- roboty wykończeniowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty malarskie.

## W zakresie wykonania robót budowlanych należy również:

- zorganizować teren budowy, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i zasad BHP,

- sporządzić inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,

- dostarczyć materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania robót budowlanych,

- wykonania niezbędne pomiary, badania i sprawdzenia,

- wykonać dokumentację powykonawczą oraz operatu kolaudacyjny (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego),

- opracować i zatwierdzić inne dokumenty nie wymienione wyżej, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczył Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków i sporządzeniu planu BIOZ;

- uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy;

- kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i narzutami na przedmiot zamówienia.

  - Roboty opisane są dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową.

  - Wykonawca opracuje i dostarczy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo–terminowo–finansowy uwzględniający elementy robót, terminy realizacji i wartości robót.

  - W terminie do 7 dni od zaakceptowania harmonogramu rzeczowo–terminowo–finansowego przez Zamawiającego przekazany zostanie Wykonawcy plac budowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 8, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowalne, konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczną. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych SIWZ.

  - Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące części składowe Umowy:

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, tj. Projekt budowlany,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiące załącznik nr 2 do Umowy;

- Oferta Wykonawcy i załącznikami z dnia ………………………. r. stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy;

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy. Podstawą realizacji tych robót będzie protokół konieczności, o którym mowa w ust. 11.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.

  - Protokół konieczności zawierający rzeczowo - finansowe zmiany w zakresie robót budowlanych dokonywanych 
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, jest sporządzany w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w ust. 9, lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, przez kierownika budowy, akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiającego.

  - Wykonawca może zawrzeć umowy o wykonanie części zamówienia z Podwykonawcami, na zasadach określonych w § 6.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), pracowników wykonujących prace budowlane, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia np.: roboty murowe, roboty tynkarskie roboty malarskie, roboty instalacyjne.

  - W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spełniania warunku zatrudnienia na umowę o pracę. Na tym etapie, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

  - Brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w ust. 12, będzie traktowane jako niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złoty) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 11 pkt 1 i 2.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

##### § 3. Termin wykonania zadania

- Strony ustalają termin wykonania zamówienia  –  do dnia 14.12.2020 r.

- Za podstawę wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 uznaje się łącznie:

- pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru wykonanych robót, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy;

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z protokolarnym przyjęciem przez kierownika budowy terenu budowy w terminie do 7 (trzech) dni roboczych od zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo–terminowo–finansowego, o którym mowa w §2 ust. 4.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

- Od dnia podpisania protokołu przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji zadania warunków wynikających z dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 8 oraz z protokołów uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia budowalne, zgodne z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie 
z postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie robót poprzez posadowienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas trwania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnych z dokumentacją projektową, o której mowa w § 2 ust. 8 Umowy, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spełniających wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, zgodnie z obowiązującym prawem, a także jest zobowiązany ustanowić bezpieczne warunki poruszania się osób trzecich w obrębie terenu objętego realizacją robót oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywanych robót i prac utrzymać teren budowy oraz tereny wokół 
w czystości, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne.

- Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego sprzątania sąsiadujących ulic po wyjeżdżających z terenu budowy pojazdach.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zadania w porozumieniu z Zamawiającym. Wszystkie elementy i materiały przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiórki i demontażu każdorazowo przed przystąpieniem do robót winny być konsultowane pod kątem ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty przekazania odpadu, na dowód zeskładowania na składowisku odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany także do:

- udziału w radach budowy, w szczególności kierownik budowy i kierownik robót organizowanych przez Zamawiającego w celu omówienia postępu robót oraz rozwiązywania zaistniałych problemów,

- informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieuwzględnionych w projekcie budowalnym, wraz z podaniem uzasadnienia ich wykonania,

- informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w realizacji zadania w odniesieniu do projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający będzie wykonywał swoje obowiązki poprzez inspektora nadzoru inwestorskiego i inne osoby upoważnione przez Zamawiającego do wykonywania określonych obowiązków.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 2 Umowy;

  - protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;

  - przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 8;

  - zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy;

  - zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach określonych w Umowie;

  - udzielenia  Wykonawcy pełnomocnictwa do załatwienia w imieniu Gminy Zagrodno wszelkich spraw związanych z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zapewnień, uzgodnień, opinii, decyzji oraz dopełnieniem koniecznych formalności związanych z realizacją i zakończeniem zadania (z wyłączeniem uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych);

  - poinformowania Wykonawcy na piśmie o zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i ustanowieniu innego inspektora.

##### § 6. Podwykonawcy

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: ………………..

- Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, a następnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ma 7 dni, licząc od dnia złożenia projektu umowy i umowy, o których mowa ust 6, na wniesienie uwag i zastrzeżeń co do treści tych aktów.

- Wykonawca, Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 30% wartości umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

##### § 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w poszczególnych branżach budowlanych, jako przedstawiciele Zamawiającego prowadzą nadzór w granicach posiadanego umocowania i obowiązującego prawa.

- Nadzór inwestorski pełnić będzie: ……………………………………….

- Funkcję kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiązującego prawa pełnić będzie ………………………………...

- Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Z tym, że nowy kierownik budowy musi spełniać warunki określone 
w SIWZ.

# § 8. Kontrola jakości

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych i materiałów podlegających wbudowaniu i stanowiących przedmiot Umowy.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 8 Umowy, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wnioski materiałowe oraz kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 8,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z UE,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nieodpowiadających wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakościowym określonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego 
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę niezaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z dokumentacją projektową i ust. 4, inspektor może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

- Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 
z odpowiednimi normami i przepisami.

- Badania określone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości.

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

- Zamawiający może nie przyjąć wykonanych robót budowalnych w sytuacji, gdy Wykonawca wykonał je niezgodnie z projektem budowlanym, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a stwierdzone wady są na tyle istotne, że przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

##### § 9. Odbiory wykonanych robót

      - Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy;

- częściowy robót budowlanych;

- końcowy robót budowlanych;

- końcowy przedmiotu umowy;

- odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie równoznaczny z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. Z przekazania sporządzony zostanie protokół. Wzór protokołu przygotuje Zamawiający.

- ROBOTY ZANIKAJĄCE ORAZ ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca przeprowadza ewentualne próby i sprawdzenia przed odbiorem robót budowlanych, przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni robocze  przed terminem wyznaczonym do dokonania prób.

- Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, stwierdza się, wpisem do dziennika budowy i protokolarnie.

- Czynnościom określonym w ust. 3 i 4 podlegają również roboty budowlano-montażowe, jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje ich odbiór techniczny.

- Odbioru  końcowego robót budowlanych dokonuje kierownik budowy z inspektorem nadzoru budowlanego.

- Wykonawca skompletuje dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania odbioru końcowego robót budowlanych – operat kolaudacyjny  (w 2 egz.) zawierający między innymi:

  - dziennik budowy;

  - wnioski materiałowe z załącznikami (aprobaty, deklaracje, certyfikaty), zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - protokoły techniczne z przeprowadzonych badań, prób szczelności, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

  - protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, zatwierdzone przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego;

  - niezbędne świadectwa kontroli jakości;

  - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, wraz z ewentualnymi zmianami w odniesieniu do art. 36a ustawy Prawo Budowlane

  - wymagane prawem budowlanym oświadczenia kierownika budowy,  projektanta;

  - protokoły konieczności;

  - dokumentację fotograficzną budowy ( na płycie CD /DVD);

  - gwarancje wbudowanych urządzeń, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednocześnie przekazuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego operat kolaudacyjny oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania końcowego odbioru robót budowlanych. inspektor nadzoru inwestorskiego podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

- PRZYGOTOWANIE I WYZNACZENIE TERMINU ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY

      - O zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - W terminie 7 dni kalendarzowych inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - potwierdza wykonanie robót budowlanych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz ofertą Wykonawcy,

  - potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,

  - sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego.

- Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru w terminie do 3 dni od stwierdzenia takiego faktu.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. Zamawiający zawiadomi uczestników odbioru na piśmie.

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru w dniu przewidzianym do odbioru.

- CZYNNOŚCI ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

- inspektor nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca;

- kierownik budowy;

- przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający odbierze przedmiot umowy żądając wcześniej usunięcia wad  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie –  fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §14 umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, jest zobowiązany dostarczyć instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń, jeżeli wymagają tego względy wynikające z prowadzenia prawidłowej eksploatacji lub odrębne przepisy prawa (np. prawo energetyczne, przepisy o dozorze technicznym, itp.). Wszystkie ww. dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji w wyżej określonym terminie, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.

##### § 10. Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela ……………….. gwarancji jakości przedmiotu umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy.

- Wykonawca udziela ………………. rękojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny na wmontowane urządzenia, instalacje i wbudowane materiały w dacie odbioru końcowego robót.

- W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Zarzut z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych 
w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

##### § 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# § 12. Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …………………… zł (słownie złotych:…………………………………….) wraz z podatkiem 23% VAT w wysokości ………………………………. zł (słownie złotych: dwadzieścia………………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …………………………..zł (słownie złotych:……………………………………………….).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć czasu trwania, rozmiaru lub kosztów prac budowlanych objętych umową; musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie jedną fakturą częściową oraz jedną fakturą końcową,  zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo–terminowo–finansowym.

- Faktura częściowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odbiorze przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych, na podstawie protokołu odbioru robót w ww. zakresie tj. protokołu częściowego robót.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wpisany w treści rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

# § 13. Warunki płatności

- Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, dowody (kopie rachunków lub faktur VAT – potwierdzone za zgodność przez podwykonawcę wraz z kopiami przelewów potwierdzającymi zapłatę) dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót, dotyczące tych należności za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 nin. paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

##### § 14. Kary umowne

- Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będą kary umowne.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 4 w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w terminie wykonania zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w terminie usunięcia wad lub usterek – 0,3% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w § 9 cz. C ust. 5 pkt 2 lit b – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za niezabezpieczenie i nieoznakowanie lub nieprawidłowe oznakowanie, lub braki w oznakowaniu terenu budowy 100,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

- brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w § 2 ust 12, będzie traktowane, jako nie wykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złoty) za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy.

- Limit kar, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

- Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

- W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

##### § 15. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie na okres dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zadania tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć je w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy;

- jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny Umową, w szczególności z zakresem i sposobem wykonania zawartym w projekcie budowlanym oraz wbudowuje materiały niezaakceptowane lub bez akceptacji inspektora nadzoru, po bezskutecznym wezwaniu do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu;

- Wykonawca podzleca wykonanie całości przedmiotu umowy albo roboty zastrzeżone do wykonania przez Wykonawcę w § 6 ust. 1 Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego;

- w razie konieczności:

- trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

- dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające dalszą realizację przedmiotu Umowy;

- z innych przyczyn określonych w Umowie lub w przepisach prawa;

- w każdej chwili, jeżeli zadanie nie zostało jeszcze ukończone, płacąc Wykonawcy umówienie wynagrodzenie pomniejsze o wartość robót niewykonanych.

- Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji wykonanych robót oraz w toku na dzień odstąpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu;

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

- usunięcia z terenu budowy narzędzi, urządzeń i przekazania terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu.

- W razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót i do zapłaty za roboty wykonane według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy oraz przejęcia placu budowy.

- Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności jeszcze niewykonanych.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

##### § 16. Korespondencja

- Oświadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w związku z Umową lub jej wykonywaniem, zostaną dokonane na piśmie i wysłane drugiej stronie listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, na niżej wskazane adresy:

- po stronie Zamawiającego: Urząd Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno,

- po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

- W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość komunikacji i przesyłania pism, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:

- po stronie Zamawiającego: e-mail: ugzagrodno@zagrodno.eu

- po stronie Wykonawcy: e-mail: …………………………………

Fakt otrzymania dokumentów drogą elektroniczną każda ze Stron Umowy niezwłocznie potwierdza na żądanie drugiej Strony.

- O każdej zmianie adresu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 nin. Paragrafu, należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy. W razie niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy przesłana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie uznana za doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

##### § 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian projektu budowalnego i pozwolenia na budowę w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: Umową, dokumentacją projektową, normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót, o których mowa w § 2 ust. 9, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

- Zmiana umowy może być dokonana, jeżeli Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, 
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

    - wystąpienia warunków budowy – robót wykończeniowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy pod rygorem nieważności.

§ 18. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

- Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, podstawą do stwierdzenia konieczności ich realizacji będzie podpisany przez Zamawiającego i inspektora nadzoru protokół konieczności, zaś podstawą ustalenia ich wartości będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 3, a w razie braku odpowiednich pozycji  kalkulacja sporządzona przez Wykonawcę i przedłożona do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu.  Ceny jednostkowe powinny być wyliczone z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych,  koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz projektanta. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonania ww. robót.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane będą „robotami zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego.

- Roboty zamienne i zaniechane będą rozliczane na podstawie cen z kosztorysu ofertowego szczegółowego z cenami jednostkowymi, jaki na podstawie §2 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy Wykonawca robót winien dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.

# § 19. Postanowienia końcowe

- Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

- Śródtytuły zawarte w Umowie nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.

- Dla celów interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa,

- Projekt budowlany,

- STWiORB,

- SIWZ (w zakresie nieujętym wyżej),

- Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym.

- W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4, Zamawiający przekaże informację na piśmie Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, 
z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa 
w ust. 4.

- Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Części składowe Umowy:

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych (STWiORB) – załącznik nr 2,

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. r. – załącznik nr 3,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4;

- Karta gwarancyjna – wzór.

| Za Zamawiającego: Wójt Gminy – Karolina Bardowska Skarbnik Gminy – Anna Rybarczyk | data ____________2020 r. | podpisy i pieczątki: ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Za Wykonawcę : | data ______________2020 r. | podpisy i pieczątki: ________________________________ |

Załącznik nr 5 do Umowy

K a r t a G w a r a n c y j n a

sporządzona w dniu ……………….. 2020 r.

1. Zamawiający: Gmina Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52

2. Wykonawca: …………………………………………………..

3. Umowa nr IR.272.05.2020 r. z dnia ………………… 2020 r.

4. Przedmiot Umowy: ……………………………………………

5. Data podpisania protokołu odbioru końcowego: Dzień …… miesiąc ………….. rok…………… 6. Warunki gwarancji:

6.1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, wiedzą techniczną, przekazaną dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, Polskimi Normami, oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

6.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy roboty budowlane oraz użyte materiały i urządzenia

6.3. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki robót budowlanych oraz użytych materiałów i urządzeń, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

6.4. Okres Gwarancji wynosi: - na wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia …… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

6.5. W okresie ważności Gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad/usterek ujawnionych po odbiorze Przedmiotu Umowy. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd.

6.6. Usuwanie wad/usterek będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienia wadliwie wykonanych robót budowlanych) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów i urządzeń), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki.

6.7. Ustala się poniższe terminy usuwania wad/usterek:

a) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad/usterek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia;

b) W wypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania kar umownych i odszkodowań;

c) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady/usterki, okres ważności Gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.

6.9. Okres ważności Gwarancji ulega zawsze przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek nieusuniętych wady/usterki utrudnione było korzystanie z Przedmiotu Umowy.

6.10. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji, jeżeli wykaże iż:

a) wady/usterki powstały na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej,

b) wady/usterki spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem korzystaniem z Przedmiotu Umowy przez użytkownika lub osoby trzecie.

6.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wad/usterek.

7. Udzielenie niniejszej gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

Podpis Wykonawcy: