UMOWA Nr ………….

W dniu ………… w Żurominie pomiędzy: Gminą i Miastem Żuromin , Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, NIP – 5110270269, REGON - 130377936 zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin – Anetę Goliat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin – Grażyny Sikut

a

zwanym dalej „Wykonawcą”

mając na uwadze art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym z dnia………………… została zawarta umowa o następującej treści:

( 1.

Przedmiot umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenia usług dla zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją inwestycji ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa’’.

- Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej dla zamówienia określonego w ust. 1 będzie                      …………., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………………nr …………………………………

- Wykonawca będzie działał w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm).

( 2.

Termin realizacji

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa’’.

- nad realizacją robót – od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego robót i przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia końcowego zamówienia . Planowany termin wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane to 31.10.2018 r.

- w okresie gwarancji – od dnia dokonania odbioru końcowego robót do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez Wykonawcę robót budowlanych w zależności od tego, który termin później się kończy.

- Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót łącznie z odbiorem końcowym do dnia 31.10.2018 r. i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego             w ust. 2, przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie  w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentacji na podstawie, której będą wykonywane roboty budowlane,

- przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, harmonogramu realizacji oraz kosztorysu,

- zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania,

- podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót i Inspektorów Nadzoru,

- udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz w przekazaniu zadania do użytkowania,

- akceptacja lub zgłoszenie do przedłożonego przez Inspektorów Nadzoru rozliczenia zadania,

- regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w niniejszej umowie.

( 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury               i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych        w budownictwie (Dz. U. 2014 r. 1278).

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez Wykonawcę oraz umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą robót.

- Inspektor Nadzoru oświadcza, iż w ramach zawartej umowy zapewnia pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadających ważne zaświadczenia                 o przynależności właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa.

- Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiającego na budowie upoważniony jest do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o realizację, za wyjątkiem decyzji mogących rodzić zobowiązania finansowe dla Zamawiającego.

- W czasie trwania budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawowania kontroli jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłych użytkowników.

- W szczególności do obowiązków Inspektora należą:

- Inspektor zobowiązuje się do kontroli przynajmniej raz na dzień w godzinach                   8:00 – 14:00 oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy,

- reprezentowanie interesów Zmawiającego wobec wszystkich uczestników  inwestycji,

- ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację robót budowlanych,

- koordynowanie prac wykonywanych przez różnych wykonawców uczestniczących                w procesie inwestycyjnym,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową                       i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, sprawdzanie przed wbudowaniem stosownych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych (Dz. U. z  2016 r. poz. 1570  z późn. zm),

- zatwierdzanie zastosowania materiałów poprzez przedłożenie próbek i/lub dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane,  dokumentacją projektową przez inspektora nadzoru winno być dokonywane  niezwłocznie, jednak nie później niż  w następnym dniu roboczym;

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

- sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy i na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane,

- sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu  w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;

- sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru,

- wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika robót dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,  także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu    i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych                   w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

- kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót budowlanych,

- dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie  przepisów bhp,

- zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)                   o zaistniałych na placu budowy nieprawidłowościach,

- informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;

- analiza i ocena dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń;

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego systematycznych naradach koordynacyjnych,

- przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji                                    i uczestniczenie   w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania,

- sprawdzanie poprawności opracowanej dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych, przy udziale Zamawiającego terenu budowy. Z przekazania terenu budowy inspektor nadzoru sporządzi protokół,

- wykonywanie czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji robót budowlanych,

- nadzór nad prawidłowością dokumentowania czynności związanych z wywożeniem, składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki        w trakcie realizacji robót budowlanych oraz weryfikacja przekładanych przez Wykonawcę potwierdzeń dotyczących zagospodarowania tych odpadów,

28) kontrolowanie źródeł pozyskania materiałów oraz sprawdzanie uprawnień,                      dokumentów i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego        roboty budowlane np. obsługę maszyn,

29)  uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu  finansowym  zadania,

30) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach            gwarancyjnych, ponadto Inspektor Nadzoru  zobowiązuje się  do współpracy                                                z Zamawiającym   w zakresie przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w okresie       obowiązywania gwarancji, przewidywany okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty        budowlane.

( 5.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą                                     w wysokości ……………zł brutto (słownie: ………………….. zł 00/100) .

- W przypadku zwiększenia wartości robót w wyniku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych albo zastosowania rozwiązań zamiennych w tym użycia materiałów zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu.

- Wydłużenie terminu określonego w § 2 ust. 2 nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy usługi.

- Rozliczenie za wykonane prace zostanie dokonane  po realizacji całego zakresu robót budowlanych, protokólarnym odbiorze końcowym robót oraz prawidłowym wystawieniu faktury przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na konto Wykonawcy.

Dane do wystawienia faktury: Gmina i Miasto Żuromin – Urząd Gminy i Miasta       Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, NIP 5110270269

( 6.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w ( 5 ust. 2,

- w razie zaniedbywania obowiązków Inspektora Nadzoru, które zostały określone              w ( 4 ust. 6 za każde stwierdzone pojedyncze zaniedbanie - kara w wysokości 500,00 zł. brutto,

- za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych              w trakcie nadzoru, a ujawnione w okresie późniejszym (przy odbiorze robót budowlanych) - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w     ( 5 ust. 2,

- w razie stwierdzenia trzykrotnego naruszenia obowiązków osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w ( 5 ust. 2,

( 7.

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:

- konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż wymaganych w zapytaniu ofertowym,

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nowa osobę kwalifikacji nie niższych niż wymaganych w zapytaniu ofertowym,

- w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót objętych usługą, wydłużeniu ulec może termin realizacji usługi objętej umową,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki VAT,                  w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.

( 8.

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inspektora,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inspektora,

- Inspektor nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Inspektor przerwał realizację usługi i przerwa ta trwała dłużej niż jeden miesiąc,

- Inspektorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Inspektora i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Inspektor przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Inspektor zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionych na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Inspektor nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Inspektor ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia po uprzednim potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa                                     w ( 6 ust. 1 pkt 1).

( 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

( 10.

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji.

( 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

( 12.

Integralną częścią umowy jest  oferta Wykonawcy.

( 13.

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

1……………………………                                                           1…………………………...

2………………………….